**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Warszawska 24 W-9/110,**

**31-155 KRAKÓW**

**Znak sprawy: KA-2/057/2019** KRAKÓW dnia: 2019-04-16

L.Dz.KA-2/ 455 /2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-15 do Zamawiającego wpłynęło pytanie do SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**„Remont dachu (segment C) na budynku 18-3 na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska ul. Lea 114 w Krakowie**”

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem, że prace zapewniające szczelność dachu zostaną wykonane w terminie do 42 dni od daty przekazania placu budowy?

**W związku z w/w pytaniem Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia:**

1. Zapis w pkt. 5 SIWZ zmienia się na :

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty przekazania placu budowy (wraz z odbiorem końcowym)

1. Zapis w §3 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) zmienia się na:

Termin wykonania przedmiotu umowy – do 60 dni od daty przekazania placu budowy , wraz z odbiorem końcowym.