Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:RK-247/17

ZP/RB-04/19	 Częstochowa dnia: 2019-05-14

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ/ zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Prace remontowe komina Ciepłowni Centralnej Politechniki Częstochowskiej polegające na wykonaniu nowego wkładu kominowego, demontażu starego, instalacji nowego wkładu i czopucha komina,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania z

35 dni na 60 dni z uwagi na czas potrzebny na prefabrykację komina.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) zmienia punkt 5.1 SIWZ oraz odpowiednio projekt umowy.

Było:  Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 35 dni od daty udzielenia zamówienia.

Jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 60 dni od daty udzielenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia 30.08.2019r.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2019r. do godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski