                                                                                                                                      Zał. Nr 1

	Kosztorys OFERTOWY

"Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco” /wykonanie obejmuje roboty: opc. wykonanie warstwy wyrównującej , opc. frezowanie wyrównujące, opc. ścinka poboczy, skropienie między warstwowe, warstwa ścieralna gr. średnio 5 cm/
Lp.

Podstawa

Opis

Jm

Obmiar

1

DZIAŁ: REMONT DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO MASĄ BITUMICZNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO

1.1

KNR AT-03 0102-02

Uproszczona

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3800

1.2

KNR 2-31 1004-06

Uproszczona

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)

m2

3800

1.3.

KNR 2-31 0108-02

Uproszczona

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową 3800*0,04*0,15*2,65

t

60,42

1.4

KNR 2-31 1004-07

Uproszczona

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

3800

1.5

KNR 2-31 0310-05 Uproszczona

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3800

1.6

KNR 2-31 0310-06 Uproszczona

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotoność=1

m2

3800

1.7

KNR 2-31 1402-05

Uproszczona

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (1,0+1,0)/5*3800

m2

1520



	                              Wartość netto :
                            Podatek VAT :

                                Wartość brutto :

	UWAGA  : Podane ilości poszczególnych robót są szacunkowe i mogą ulec zmianie

	
	


Słownie wartość brutto ogółem: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Deklaruje wykonanie pełnego zakresu robót  do dnia 30 listopada 2019 roku.

Na wykonane roboty udzielam ……… miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.
1. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej oferty, przy zachowaniu 

    najwyższej staranności zapoznał się z przedmiarem robót oraz dokonał wizji lokalnej 

    terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

2. Wyrażam zgodę na otrzymanie należności w ciągu do 30 dni od daty otrzymania faktury 

    przez zamawiającego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacjami technicznymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy).

4.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie .....................................................  firma o nazwie: ................................. z siedzibą w ............................. reprezentowana przez:.......................................................

    b) wykonanie .....................................................  firma o nazwie: ................................. z siedzibą w ................................. reprezentowana przez:...................................................

7. Dane Oferenta:
· internet: http:// ..........................................................

· e – mail : ...................................................................

-     REGON: ...................................................................
      -     NIP - ...........................................................................

      -      Nr konta ……………………………………………

8. Wadium w kwocie  .........................  zł. zostało wniesione dn. ...................................... 

       w formie.......................................................................................................................... .

Zwrotu wadium (w przypadku wpłaty na konto )  należy dokonać na nasze konto w 

................................................................nr............................................................................. 

na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówieni.

Na ............ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………………. dnia …………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli 

                                                                           w imieniu oferenta
