Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

96-100 Skierniewice

Nr referencyjny: 2019-162459

Znak sprawy: 57/2019/XI	 Skierniewice dnia: 2019-12-02

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach                               o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Część III do SIWZ

Zamawiający koryguje zapisy art. 9 kontraktu punkt 9.6 oraz punkt 9.7 i otrzymują one następujące brzmienie:

„9.6 Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji oraz przekazać Instalację do eksploatacji Zamawiającemu do 31 grudnia 2021 r..

9.7 Termin Odbioru Końcowego nastąpi do 31. Stycznia 2022 r..”.

Dyrektor Techniczny Krzysztof Filipek