CZĘŚĆ III

SIWZ

Załącznik B

Umowa Serwisowa Nr …………….

Dot.: Serwisowania Gazowych Agregatów Kogeneracyjnych w EC Sp. z o.o. Skierniewice

# Niniejsza Umowa, dalej „Umowa”, została zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy poniżej wskazanymi podmiotami:

Energetyką Cieplną Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2,  96-100 Skierniewice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000110800, posiadającą NIP: 836 13 28 631 i REGON: 750051181, w dalszej treści umowy zwana Zamawiającym, którą przy niniejszej Umowie reprezentują:

………………………………………………………..…..……………..

……………………………………………………………..…………..

a

#### …………………………………………………………………………………….., ul. …………………………., kod …………………………………………, kapitał zakładowy: ……. zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………….., ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ………………………….; NIP: ……………………………; REGON: …………………, w dalszej treści umowy zwana Wykonawcą, którą przy niniejszej Umowie reprezentują:

……………………………………………….…………………

…………………………………………………….……………

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów będzie też zwany „Stroną”, a łącznie będą zwane „Stronami”.

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy,

- Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy, przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843  z późn. zm.) (dalej „Ustawa PZP”),

- w dniu zawarcia Umowy Strony zawarły umowę nr ……………… (dalej „Kontrakt”), w ramach której Zamawiający powierzył Wykonawcy zaprojektowanie, rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych (dalej „Instalacja”), w tym zabudowę agregatów kogeneracyjnych (dalej „Agregaty Kogeneracyjne”), po oddaniu której do eksploatacji wejdzie w życie Umowa,

- Intencją Stron jest zapewnienie w wyniku realizacji Umowy, aby przekazane Zamawiającemu do eksploatacji przez Wykonawcę Agregaty Kogeneracyjne mogły:

  - trwale osiągać założone parametry gwarantowane określone w Kontrakcie i stanowiące załącznik nr 2 do Umowy (dalej „Parametry Gwarantowane”),

  - być łatwo eksploatowane, serwisowane, naprawiane i remontowane,

  - bezpiecznie, efektywnie i niezawodnie pracować przez okres co najmniej 15 lat (123.000 mth każdy),

- Wykonawca gwarantuje długoterminową, bezpieczną i zgodną z założonymi Parametrami Gwarantowanymi pracę Agregatów Kogeneracyjnych,

Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia przez Strony wszystkich zobowiązań tej Umowy.

# PRZEDMIOT UMOWY

1. 	Przedmiotem Umowy jest świadczenie prac, polegających na wykonywaniu czynności serwisowych wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, zatytułowanym „Program Obsługi Serwisowej”, w odniesieniu do Agregatów Kogeneracyjnych, dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu., w okresie 2 lat od dnia Przejęcia Instalacji do Eksploatacji w rozumieniu Kontraktu lub w okresie 16.300 h pracy każdego z Agregatów Kogeneracyjnych(dalej „Okres Serwisu”).

2. 	W ramach Umowy Wykonawca będzie świadczył usługi polegające w szczególności na wykonywaniu okresowych kontroli i konserwacji, bieżących przeglądów i wymianie części eksploatacyjnych, dostawach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych wymaganych dla pracy Agregatów Kogeneracyjnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

3. 	Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby na podstawie Umowy zostały wykonane prace albo dostarczone urządzenia /  części zamienne itp., za które Zamawiający zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie na postawie Umowy, a które to prace lub urządzenia / części zamienne itp.  winny być wykonane / dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu, w szczególności w ramach gwarancji wynikającej z Kontraktu, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić wynagrodzenie otrzymane na podstawie Umowy za te prace / dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu wynagrodzenia.

# ZAKRES PRAC

- W ramach Umowy Wykonawca zapewnia Serwis następujących elementów Agregatów Kogeneracyjnych:

- silniki gazowe,

- układ transmisji mechanicznej,

- generatory synchroniczne trójfazowe z układami zabezpieczeń,

- oprzyrządowanie, opomiarowanie i inne instalacje pomocnicze bezpośrednio zintegrowane z Agregatami Kogeneracyjnymi,

- układy wentylacji i powietrza do spalania obejmujące:

- filtry,

- układy powietrza doładowującego,

- układ oleju smarnego,

- układy chłodzenia Agregatów Kogeneracyjnych i układy wyprowadzenia ciepła z pompami, wymiennikami i chłodnicami wentylatorowymi,

- układy wyprowadzenia spalin z tłumikami i układami odzysku ciepła ze spalin.

- W zakres Umowy nie wchodzą fundamenty Agregatów Kogeneracyjnych oraz konstrukcje wsporcze innych urządzeń związanych z Agregatami Kogeneracyjnymi.

- Punkty graniczne dla zakresu urządzeń i układów Agregatów Kogeneracyjnych objętych Umową stanowią:

- króćce przyłączeniowe rurociągu paliwa gazowego do ścieżki zasilania Agregatów Kogeneracyjnych w paliwo gazowe,

- króćce przyłączeniowe rurociągów wody sieciowej do wymienników w systemie chłodzenia obiegu silnika (woda/glikol),

- górne powierzchnie płyt fundamentowych Agregatów Kogeneracyjnych,

- dla systemu sterowania, zaciski wyprowadzenia sygnału do NUA,

- zaciski generatorów,

- w zakresie układu zasilania potrzeb własnych, zaciski rozdzielni potrzeb własnych EC.

- Wszystkie prace wykonywane na podstawie Umowy będą prowadzone na terenie Zamawiającego - w EC Sp. z o.o w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 2.

- O kolejnych pracach serwisowych, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego przesyłając mailowo informację do Przedstawiciela Technicznego Zamawiającego, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem prac, jednocześnie określając wysokość wynagrodzenia za te prace tj. wynagrodzenie wyliczone w oparciu o Załącznik nr 1 do Umowy „Program Obsługi Serwisowej”.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac objętych Umową, Przedstawiciel Zamawiającego, określony w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, składa Wykonawcy zamówienie wskazujące:

- potrzebę wykonania prac,

- proponowany termin wykonania prac,

- przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego do współpracy z Wykonawcą w wykonaniu zamówienia.

- Zamówienie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Przedstawiciela Wykonawcy ds. handlowych wskazanego w § 6.

- Wykonawca zobowiązuje się w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania zamówienia do przesłania Zamawiającemu mailowo, na adres Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 2), oświadczenia w przedmiocie przyjęcia zamówienia do wykonania. Brak odpowiedzi w powyższym terminie poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zamówienia zgodnego z Umową..

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w zamówieniu, do wykonywania zamówienia, pomimo uprzedniego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do wykonania zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania prac objętych tym zamówieniem osobie trzeciej, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza prawa Zamawiającego do nałożenia kary umownej zgodnie z §16.

- Wykonawca ma prawo decydować o tym, czy Instalacja przed rozpoczęciem przez Wykonawcę prac ma pracować, czy ma być zatrzymana. O swojej decyzji w tym przedmiocie powiadomi niezwłocznie Przedstawiciela Technicznego Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie.

- Po każdym wykonaniu danego zamówienia zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół wykonania prac, do którego zostanie dołączony wykaz zużytych części oraz informacje na temat ewentualnych dodatkowych części zamiennych niezbędnych do następnych przeglądów lub innych czynności serwisowych. Protokół ten zostanie obustronnie podpisany przez Przedstawicieli Technicznych Stron i będzie stanowił podstawę do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danego zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający nie podpisze protokołu wykonania prac w przeciągu 7 dni od wykonania usługi, Wykonawca może wystawić fakturę na podstawie jednostronnie podpisanego protokołu wykonania prac. Ponadto w dniu podpisania protokołu, z zastrzeżeniem §4 ust. 36, Wykonawca sporządzi raport opisujący szczegółowo prace wykonane w ramach zamówienia.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpi konieczność rozszerzenia jej zakresu, może to nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do tej Umowy po spełnieniu przesłanek zmiany opisanych w Umowie lub Ustawie PZP.

# § 3.	ZOBOWIĄZANIA Zamawiającego

- Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji danego zamówienia, na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu tego zamówienia.

- Zamawiający ma prawo do kontrolowania staranności prac świadczonych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, zgłaszania uwag i wniosków oraz do wyznaczenia realnego terminu usunięcia nieprawidłowości.

- W przypadku wykonania prac niezgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo żądać ich prawidłowego wykonania.

- Zamawiający ma prawo zażądać przerwania wykonywania prac, jeżeli nie będą one wykonywane przez Wykonawcę w sposób należyty.

- Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji urządzeń i systemów Agregatów Kogeneracyjnych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 – 8 poniżej.

- Wymagania eksploatacyjne będą zdefiniowane w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach Kontraktu, w szczególności w instrukcjach eksploatacji, dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.

- Czynności obsługi ruchowej Agregatów Kogeneracyjnych będą wykonywane przez personel Zamawiającego spełniający wymagania określone w instrukcjach eksploatacji i na jego koszt.

- Jakość paliwa, wody i innych mediów eksploatacyjnych stosowanych w Agregatach Kogeneracyjnych będzie się mieściła w granicach określonych wymaganiami specyfikacji technicznych urządzeń i będzie zgodna z instrukcjami eksploatacji.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do terenu, na którym będą wykonywane prace świadczone na podstawie Umowy, z zastrzeżeniem środków bezpieczeństwa, które obowiązują u Zamawiającego.

- W przypadkach uzgodnionych zgodnie przez Strony Zamawiający udostępni swoje zasoby Wykonawcy.

- Zamawiający zapewni wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do wykonywania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy.

- Na czas trwania prac Zamawiający zapewnia nieodpłatnie Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody.

- Wykonawca w trakcie realizacji każdego zamówienia będzie prowadził instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie bieżących przeglądów oraz wymiany części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych.

- Udział Zamawiającego w realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków wynikających z Umowy, ani nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Umowy.

- Zamawiający przeszkoli personel Wykonawcy w zakresie wymaganym do wykonywania przez firmy zewnętrzne prac na terenie Zamawiającego, w szczególności w zakresie bhp i ppoż.

# § 4.	ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych prac, zgodnie z warunkami określonymi w  Umowie oraz składanych na jej podstawie zamówieniach.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską,

- obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, prawa energetycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami,

- dokumentacją przekazaną Zamawiającemu w ramach Kontraktu, o której mowa w § 3 ust. 6 Umowy, w szczególności dokumentacją powykonawczą (dalej „Dokumentacja”) oraz Programem Obsługi Serwisowej stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, przy czym ewentualne wady tej Dokumentacji lub wynikające z Dokumentacji wady Programu Obsługi Serwisowej nie mogą ograniczać obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca realizuje objęte Umową prace zgodnie z przedmiotem Umowy wskazanym w § 1, zakresem podanym w § 2 oraz Programem Obsługi Serwisowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, jak też zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca wykonuje te prace przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz stosuje się do wymagań Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Umowę z należytą starannością, jak również współpracować z Zamawiającym w celu pomyślnego wykonania poszczególnych zamówień.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich władz wymagane w związku ze świadczeniem prac objętych Umową. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu do wglądu wymienione zezwolenia i pozwolenia na każde jego żądanie.

- Wykonawca stosuje metody i procedury, które zapewniają najnowszą technologię i wymaganą wysoką jakość oraz kontrolę wszystkich prac objętych Umową.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się w szczególności do instrukcji i zarządzeń Zamawiającego, które Zamawiający przekazał Wykonawcy w formie plików elektronicznych przed podpisaniem Umowy. Wykonawca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana. Wykonawca jest nadto zobowiązany stosować się do instrukcji i zarządzeń  EC Sp. z o.o. w Skierniewicach.

- Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego oraz specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad wszystkimi pracami będącymi przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z innymi wykonawcami pracującymi na obiekcie, gdzie w ramach Umowy będą wykonywane prace, w zakresie organizacji tych prac. Współpraca ta ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca ustanowi kierownika zespołu serwisowego, który kierować będzie pracami oraz prowadzić będzie odpowiednią dokumentację prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego (zgodnego z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce) oznakowania i zabezpieczenia w zakresie bhp. i ppoż. miejsca prowadzenia prac objętych Umową.

- Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem Umowy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do realizacji poszczególnych prac.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Zamawiającemu zauważonych w trakcie wykonywania na podstawie Umowy prac wszelkiego rodzaju usterek i awarii mających wpływ na bezpieczeństwo oraz jakość prac .

- Wykonawca zapewnia personel niezbędny do wykonania objętych Umową prac. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom odzieży ochronnej. Odzież ochronna pracowników Wykonawcy powinna być oznaczona w sposób widoczny nazwą przedsiębiorcy (identyfikatorem, znakiem firmowym).

- Wykonawca do wykonania prac objętych Umową zobowiązuje się nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, wykonujący prace objęte przedmiotem Umowy będą przeszkoleni przez służby bhp. i ppoż. Zamawiającego.

- Wykonawca po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie części prac wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac objętych Umową. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez podwykonawców, tj. odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca w pełni odpowiada za zapewnienie pracownikom wykonującym prace objęte Umową, warunków bezpieczeństwa pracy oraz za przestrzeganie przez nich zasad organizacji i wykonywania pracy w warunkach szczególnego zagrożenia określonych w obowiązujących przepisach z zakresu bhp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac także w porze nocnej oraz w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli wystąpi taka potrzeba. W takim przypadku Wykonawca nie nalicza dodatkowych opłat z tym związanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy wszystkich prac pomocniczych: transportowych i innych oraz zapewnia wszystkie urządzenia, narzędzia, maszyny robocze i środki transportu oraz cały personel potrzebny do realizacji pełnego zakresu objętych Umową prac.

- Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prowadzenie prac, aby nie utrudniały one normalnej pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- niezanieczyszczania otoczenia obiektu (zapylenie, hałas, oślepienie),

- nietarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,

- utrzymywania porządku na polach odkładczych Zamawiającego,

- natychmiastowego usuwania materiałów zużytych lub zbędnych powstałych z prowadzonych prac, nieutrudniania eksploatacji sąsiadujących urządzeń.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać każdego swojego pracownika, przewidzianego do realizacji prac objętych Umową, z zakresem wykonywanych przez niego prac, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem przez niego pracy na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac określonych Umową zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładach Zamawiającego, przepisami higieniczno-sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy za pokwitowaniem wszystkie akty prawne zawierające przepisy i regulacje (organizacyjno-porządkowe) obowiązujące w zakładach Zamawiającego, mające wpływ na wykonywanie Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp. i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia instalacji Zamawiającego, narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów, urządzeń, części wykorzystanych w celu wykonania Umowy, jak również wad prac objętych Umową, w tym za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Ze względu na to, że prace będą wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do interwencji w niżej wymienionym zakresie:

- w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji, kierownik zmiany Zamawiającego ma prawo doraźnie wstrzymać prace wykonywane przez Wykonawcę w ramach Umowy i zarządzić opuszczenie obiektu przez pracowników Wykonawcy,

- kierownik zmiany Zamawiającego może usunąć z obiektu lub jego części osoby, które swym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, lub zakłócają produkcję w zakładzie Zamawiającego,

- uwagi kierownika zmiany Zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji prac, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Wykonawcy wiążące; Zamawiający przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

- Zakres prac Wykonawcy świadczonych w ramach Umowy obejmuje wszystkie, wskazane w Załączniku nr 1 „Program Obsługi Serwisowej, planowe inspekcje, przeglądy, remonty, testy, planową wymianę lub naprawę komponentów Agregatów Kogeneracyjnych oraz planową wymianę oleju w Okresie Serwisu. W zakres ww. prac wchodzi demontaż określonych komponentów urządzenia, zabudowa części i powtórny montaż komponentów urządzenia.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy zapewni części zamienne oraz materiały eksploatacyjne dla urządzeń objętych zakresem Umowy i wymagane podczas wykonywania przeglądów i remontów planowych objętych zakresem Umowy.

- Wykonawca może używać części regenerowanych, które uprzednio były zdemontowane z urządzeń Zamawiającego objętych Umową w czasie planowych przeglądów i remontów objętych zakresem Umowy.

- Wykonawca zapewni zdalny ciągły monitoring krytycznych parametrów Agregatów Kogeneracyjnych. Wykonawca zapewni wszelką pomoc dla rozwiązywania problemów technicznych związanych z pracą Agregatów Kogeneracyjnych dostępną przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.

- Wykonawca będzie dysponować całodobowym dyżurem pracowników serwisu.

- Wykonawca wyznaczy osobę do pełnienia roli Inżyniera Serwisu, poprzez wskazanie danych kontaktowych, pod którymi Zamawiający będzie prowadził komunikację dotyczącą niniejszej Umowy. Obowiązkiem Inżyniera Serwisu jest kontakt z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w Umowie dla innych osób, w szczególności Przedstawiciela Wykonawcy, zarządzanie programem przeglądów i remontów planowych, logistyka części zamiennych, przedstawianie szczegółowych raportów z wykonanych prac.

- Raport, o którym mowa w § 2 ust. 11 Wykonawca sporządzi w szczególności po każdym postoju urządzeń objętych zakresem Umowy, w którego trakcie dokonywane były przez Wykonawcę czynności serwisowe (Przeglądy, Remonty Planowe).

- W przypadku konieczności technicznej lub organizacyjnej, w szczególności, gdy w toku wykonywania prac, w tym w szczególności wykonywania przeglądu Agregatów Kogeneracyjnych, ujawnią się okoliczności wskazujące na istnienie lub zaistnienie w przyszłości realnej możliwości awarii Agregatu Kogeneracyjnego, Wykonawca zamieści w raporcie , o którym mowa w § 2 ust. 11 stosowne informacje dla Zamawiającego na temat stanu technicznego Agregatu Kogeneracyjnego oraz warunków jego pracy. Raport zawierać będzie wskazówki dotyczące konieczności podjęcia przez Zamawiającego lub osoby trzecie czynności zmierzających do zapewnienia warunków wpływających na bezawaryjność pracy Instalacji lub wykonania naprawy albo wymiany części lub podzespołów.

- Raport, o którym mowa w ust. 34-35 będzie przekazany Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu przeglądu. Zamawiający będzie miał możliwość wniesienia uwag i żądania wyjaśnień do treści Raportu.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku nabycia w celu realizacji przedmiotu Umowy wyrobów akcyzowych, ich przeznaczenie i zużycie nie będzie użyciem do celów, z którymi ustawa o podatku akcyzowym wiąże powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku.

- Z wyjątkiem prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody i samodzielne funkcje w w budownictwie, w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca posługuje się osobami fizycznymi, Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach następujących rodzajów prac realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „Kodeks Pracy”:

                - instalacyjne

                - izolacyjne

                - mechaniczne

                - elektryczne,

jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ustępie poprzedzającym. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania okazania dowodów, w tym oświadczeń lub dokumentów, określonych poniżej w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

- W terminie 14 dni od rozpoczęcia świadczenia prac na podstawie Umowy lub każdorazowej zmiany w składzie osobowym pracowników, oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy;

- indywidualne oświadczenia osób wymienionych w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej, stwierdzające, że łączy je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunek pracy i zostały poinformowane o prawie bezpośredniego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego zobowiązania, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.

- Poza dowodami wskazanymi w ust. powyżej Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedstawienia we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 14 dni, także innych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wskazanych powyżej, m.in.:

- kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych osób wskazanych powyżej, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, za ostatni okres rozliczeniowy.

- W umowie z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia o treści odpowiadającej postanowieniom ustępów powyżej regulujących obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wykonanie przez podwykonawcę obowiązków określonych wskazanych powyżej.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, tj. za każdą osobę, w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w terminach i okolicznościach określonych powyżej, żądanych przez Zamawiającego dowodów, Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, tj. za każdą osobę, w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca lub jego podwykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, poinformuje Zamawiającego na piśmie o jej wynikach, w szczególności przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę kopię notatki urzędowej lub protokołu pokontrolnego, a po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego lub decyzji, również ich kopię. Kopie ww. dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wykonawca lub jego podwykonawca, nie dopełnią w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 30 dni, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej lub nie przedstawią żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa powyżej. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zamawiającego w okolicznościach wskazanych w niniejszym ustępie traktowane będzie jako rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kary umowne, o których mowa powyżej mogą być kumulowane.

- Do kar umownych ustalonych w niniejszym paragrafem postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio.

# § 5.	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I TERMIN WYKONYWANIA USŁUG

Umowa wchodzi w życie w dniu przekazania  Instalacji do Eksploatacji zgodnie z warunkami Kontraktu (podpisanie protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji) i obowiązuje do końca Okresu Serwisowego.

# § 6.	Przedstawiciele Stron

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi są:

      - Przedstawiciel Zamawiającego do spraw handlowych:

…………. , kom.:  ………., nr tel.: (46) ………………,

e-mail: .........@.........................

## Przedstawiciel Zamawiającego do spraw technicznych, upoważniony do składania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 6:

…………. , kom.:  ………., nr tel.: (46) ……..………,

e-mail: .........@termika.pgnig.pl .........@.........................

## Przedstawiciel Wykonawcy do spraw technicznych:

……………………………, tel. ………………………………………,

e-mail: ……………..@......................................

## Przedstawiciel Wykonawcy do spraw handlowych:

……………………….., tel. …………………..,

e-mail: ……………….@...........................................

      - Inżynier Serwisu:

tel. ...………………., tel. kom. ……………………..

email: ……………………………@.......................

- Obok lub zamiast osób wymienionych w ust. 1 Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

# § 7.	WYNAGRODZENIE

## Łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie prac objętych wszystkimi zamówieniami składanymi w ramach Umowy nie może przekroczyć kwoty ………………. PLN (słownie: ……………… złotych)  i składa się z: wynagrodzenia netto w wysokości ….. PLN (słownie: ……. 00/100) i podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy tj.: ……. PLN (słownie: ………….…00/100).

## Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne zamówienia będzie ustalane na podstawie Programu obsługi serwisowej stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.

## W przypadku nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądania odpowiedniego obniżenia kwoty wynagrodzenia.

## Z tytułu niewykorzystania kwoty określonej w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

## Strony uzgadniają, że zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umową. Kwota wynagrodzenia podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku.

# § 8.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę za należycie wykonane prace Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr [nr konta] prowadzony przez [nazwa banku] w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

- począwszy od 1 stycznia 2020 r. Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę pod warunkiem, że numer tego rachunku znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

- Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 11, których dana faktura dotyczy;

- Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), w każdym przypadku, w którym będzie obowiązany do jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pozostałych przypadkach Zamawiający ma prawo do zastosowania MPP według swego wyboru.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 1, Wykonawca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zamawiającego o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być przesłane przez Wykonawcę na adres: Energetyka Cieplna Spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skiernieiwce. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum faktury będą wystawiane przez Lidera Konsorcjum, tj. XXXXXXXXXX, a płatności będą dokonywane na jeden rachunek bankowy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 1. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego Liderowi pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności przez wszystkich członków konsorcjum. Zapłata wynagrodzenia dokumentowanego fakturą dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury względem wszystkich członków konsorcjum.

- Wykonawca, jako wystawca faktur, oświadcza, że właściwym dla niego naczelnikiem urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w jej brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. jest ……………….. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie organu podatkowego, o którym mową w poprzedzającym zdaniu w dacie dokonania zmiany. Zawiadomienie podpisane przez ….. należy przekazać w formie skanu na adres e-mail: ….., a oryginał przesłać na adres.

Wariant I – Umowa zawarta z Wykonawcą mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest polskim rezydentem podatkowym.

Wariant II – Umowa zawarta z Wykonawcą niemającym siedziby lub zarządu na terytorium RP.

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. ze zm.) podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie jest polskim rezydentem podatkowym.

- W przypadku wypłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. należności, z którymi wiązać się może obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. podatku u źródła, ustala się w tym zakresie następujące zasady rozliczeń:

      - Przedmiot świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, o których mowa w ust. 6, wynika z Umowy. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do tytułów świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, Zamawiający i Wykonawca porozumieją się w tym zakresie, przy czym ze względu na ryzyko podatkowe odpowiedzialności Zamawiającego, jako płatnika, decydujące znaczenie będzie miało stanowisko Zamawiającego.

      - W przypadku powstania obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, Zamawiający naliczy i potrąci w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - W przypadku, gdy Zamawiający będzie dokonywał wypłat należności, o których mowa w ust. 6 do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym Zamawiającego kwoty 2 000 000 zł, Zamawiający w dniu dokonania wypłaty tej należności pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobierze tego podatku zgodnie z taką umową pod warunkiem:

6.3.1  przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Wykonawcy ważnego na moment wypłaty należności, oraz

6.3.2 przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oświadczenia, że Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności, tj. spełnia łącznie następujące warunki:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;

- prowadzi rzeczywistą działalność gospodarcza na terytorium …………. [kraj] oraz potwierdza, że jego zarejestrowanie w ……….. [kraj] wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Wykonawca wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

6.3.3. Wykonawca obowiązany jest dostarczać certyfikat rezydencji, o którym mowa w pkt 6.3.1. na początku każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem wypłaty pierwszego wynagrodzenia lub zaliczki na poczet wynagrodzenia.

6.3.4. W przypadku, gdyby informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3.2, uległy zmianie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

- W przypadku, gdy łączna kwota należności, o których mowa w ust. 6 wypłacanych przez Zamawiającego w roku podatkowym Zamawiającego przekroczy kwotę 2 000 000 zł, Zamawiający od kwoty należności stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 2 000 000 zł pobierze w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości 20% należności wypłacanej na rzecz Wykonawcy.

- Dla uniknięcia wątpliwości, rok podatkowy Zamawiającego oznacza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

- W przypadku, gdy wypłata należności, o której mowa w ust. 6 dokonywana będzie na rzecz Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, Zamawiający nie pobiera zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu (oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu Wykonawcy).

- Zamawiający obowiązany jest do przekazywania Wykonawcy informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności, o których mowa w ust. 6.

- W przypadku, gdy Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu Umowy wypłacać będzie wynagrodzenie osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz Wykonawcy usług (wykonania pracy), w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę tych osób fizycznych. Lista, o której mowa w poprzednim zdaniu, zwana dalej: „Listą osób delegowanych”, będzie zawierała następujące informacje:

1)         Nazwisko i imię,

2)         Data urodzenia,

3)         Imię ojca,

4)         Imię matki,

5)         Identyfikator podatkowy,

6)         Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

7)         Datę rozpoczęcia świadczenia usług (wykonywania pracy) na rzecz Zamawiającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

8)         Rodzaj otrzymywanej wypłaty (jednorazowa, roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna, tygodniowa, inna),

9)         Forma wypłaty (gotówka, czek, przelew, inna),

10)       Przewidywany czas pobytu na terenie RP,

Ponadto, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokonaniu wypłaty wynagrodzenia na rzecz wskazanych powyżej osób fizycznych lub wskaże dane podmiotu, który zrealizuje tę płatność.

- W przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, o których mowa w ust. 7 powyżej, przez podmiot inny niż Wykonawca, Listę osób delegowanych należy uzupełnić o następuję dane podmiotu delegującego:

1)         Nazwa pełna lub nazwisko i imię,

2)         Adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania (w przypadku, gdy delegującym jest inna osoba fizyczna),

3)         Numer identyfikacyjny,

4)         Imię ojca i imię matki (w przypadku, gdy delegującym jest inna osoba fizyczna),

5)         Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, (w przypadku, gdy delegującym jest inna osoba fizyczna).

Wymagania Zamawiającego określone w ust. 7 i 8 wynikają z art. 82a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa i zostaną wykorzystane w celu sporządzenia i dostarczenia do organów podatkowych „Informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenia na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)” – formularz ORD-W1.

# § 9.	FAKTURY

- Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie usługi potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 11, dotyczącym danego zamówienia, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej faktury.

Wykonawca wystawi fakturę na kwotę należną za realizację danego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 2. Wykonawca dołoży starań, aby wystawiać faktury w ciągu 7 dni od dnia podpisania ww. protokołu odbioru prac i niezwłocznie doręczyć ją adresatowi podanemu w ust. 4 poniżej.

- W każdym protokole odbioru prac załączanym do składanej faktury Wykonawca wskazuje w osobnych pozycjach:

  - numer Umowy wraz z datą jej zawarcia,

  - numer zamówienia Zamawiającego, którego dotyczy protokół,

  - wartość wynagrodzenia, odrębnie za prace oraz odrębnie za materiały i części zamienne użyte do wykonania tych prac.

- W każdej fakturze Wykonawca umieszcza następujące informacje:

    - numer Umowy,

    - numer zamówienia Zamawiającego, którego dotyczy faktura,

    - wartość wynagrodzenia, odrębnie za prace oraz odrębnie za materiały i części zamienne użyte do wykonania tych prac.

- Faktury wskazujące jako nabywcę:

EC Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa 2

Wykonawca skieruje na adres:

EC Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa 2

## W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) jest Zamawiający, jako nabywca towaru lub usługi, na fakturze powinna zostać zamieszczana adnotacja „odwrotne obciążenie”.

## W przypadku dokonania na rzecz Zamawiającego dostawy towarów lub wykonania usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w jej brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r., na fakturze powinna zostać zamieszczona adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”.

# § 10.	wymagania w zakresie ochrony środowiska

- Zamawiający szacuje, że w wyniku prac objętych Umową powstaną następujące rodzaje odpadów:

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Podział odpadów wg klasyfikacji ich wytwórcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wytwórca Wykonawca | Wytwórca Zamawiający (odpady pozostawione do dyspozycji Zamawiającego) |
| 1 | Złom stalowy | 17 04 05 |  | x |
| 2 | Złom kablowy | 17 04 11 |  | x |
| 3 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektrotechniczne | 16 02 14 | x |  |
| 4 | Inne odpady nieujęte w pozycji 1, 2 3. |  | x |  |

- Do obowiązków Zamawiającego w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji prac objętych Umową należy w szczególności:

  - wyznaczenie miejsc odkładczych odpadów, odpowiednich dla każdego z rodzajów odpadów,

  - przejęcie od Wykonawcy złomu stalowego, który pozostaje w posiadaniu Zamawiającego; od momentu przejęcia odpadów od Wykonawcy odpowiedzialność za te odpady przejmuje Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko.

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzaju i ilości odpadów uzyskanych w wyniku prowadzonych prac. W razie uzyskania odpadów przedstawiających wartość rynkową Wykonawca dokona ich wyceny i przekaże je Zamawiającemu. Pozostałe odpady, do których wywozu i utylizacji Wykonawca został zobowiązany zgodnie z zapisami Umowy, zostaną odebrane i zagospodarowane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie danego zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wyszczególnionych w kolumnie 4 tabeli zamieszczonej w ust. 1 powyżej, zatytułowanej „Szacowane rodzaje odpadów do wytworzenia” i jest zobowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia obowiązku gospodarowania wytworzonymi odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 27 i art. 232 tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty wejścia w życie Umowy umowy/umów zawartej/ych z przedsiębiorstwem, któremu przekaże wytworzone w toku prac odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopią dokumentów, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W zakresie odpadów przekazywanych do dyspozycji Zamawiającego Wykonawca czasowo odkłada te odpady w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za te odpady do czasu ich formalnego przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca oznakuje miejsca odkładcze odpadów w sposób trwały, zabezpieczony przed wpływami atmosfery. Oznakowanie powinno zawierać w szczególności: firmę Wykonawcy i rodzaje odpadów.

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych, sporządzoną zgodnie z następującym wzorem:

| Nr.../rrrr |  |  |  |  |  |  | wypełnia firma zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez firmę zewnętrzną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwarzający: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres prac (Nazwa i Nr Umowy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie za okres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | data wytworzenia odpadu (miesiąc, rok) |  |  | rodzaj odpadu | kod odpadu |  |  |  | ilość (ton)* |  |  | sposób odzysku lub unieszkodliwiania** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | - informacje podaje wytwórca odpadu (firma zewnętrzna), na podstawie "Kart przekazania odpadów" lub pomiarów ilości w przypadku odpadów czasowo składowanych w magazynach wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * * |  | - podać sposób odzysku lub unieszkodliwiania, odbiorca finalny lub - podać miejsce czasowego składowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wykonawca prac |  |  |  |  |  |  | Potwierdzenie przyjęcia dokumentu Zamawiający |  |  |
| imię nazwisko |  |  | ............................................... |  |  |  |  |  |  |  | ................................................. |  |  |  |
| Podpis |  |  | ................................................. |  |  |  |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |
|  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przekazanie Zamawiającemu informacji, o której mowa w ust. 11 jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru prac oraz podpisania przez niego protokołu odbioru prac w zakresie dotyczącym danego zamówienia.

- Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego lokalizacja ………………… lub złoży w miejscu przez niego wskazanym znajdującym się na terenie zakładu Zamawiającego, cały złom odzyskany podczas realizacji prac, w elementach o wymiarach nie większych niż 5,0 x 2,0 x 1,5 m.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami należy również:

- magazynowanie powstających odpadów w sposób selektywny w miejscach do tego przeznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem zakładu Zamawiającego, na którego terenie wykonywane są prace,

- zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z warunkami posiadanych decyzji oraz w sposób określony w Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony wód należy:

- oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

- stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu powyższego z Zamawiającym,

- niewprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, a w szczególności substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych powstających w wyniku realizacji prac bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym,

- niezanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery należy stosowanie środków ograniczających pylenie powstałe w wyniku realizacji prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych powierzchni, mycie opuszczających teren Zamawiającego samochodów transportujących substancje pyliste, itp.).

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy ochrona gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac objętych Umową w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie,

- dokonania uzgodnień z Zamawiającym w przypadku zamiaru stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub emitujących szkodliwe promieniowanie,

- udostępnienia - na każde żądanie Zamawiającego - obszaru wykonywanych prac dla kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego prace lub specjalistów ochrony środowiska Zamawiającego, w zakresie aspektów ochrony środowiska, określonych w przepisach prawa i w zapisach Umowy.

- Jeżeli w wyniku wykonywania prac objętych Umową Wykonawca spowoduje zagrożenie środowiska, tj. gdy nastąpi zdarzenie mogące wywołać zanieczyszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Kierowniowi Działu Produkcji Ciepła w zakładzie Zamawiającego, pod następujące numery telefonów ……………………………

- Wykonawca oświadcza, że oleje odpadowe odebrane od Zamawiającego na podstawie Umowy zostaną przeznaczone do celów innych niż:

1) opałowe,

2) jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych,

3) do napędu silników spalinowych,

4) jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

# § 11.	wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w zasadach współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP przekazanych Wykonawcy w formie elektronicznej przed podpisaniem Umowy. Wykonawca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

# § 12.	ODBIÓR PRAC

Wykonanie prac objętych danym zamówieniem, o którym mowa w § 2 będzie każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 11, sporządzonym przez upoważnionego pracownika Wykonawcy bezpośrednio po wykonaniu zamówienia i podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

# § 13.	GWARANCJA

- Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniej technologii, najwyższą jakość wykonania prac oraz najwyższą jakość wszystkich dostarczonych przez siebie materiałów i części zamiennych użytych do realizacji Umowy. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wymienione prace, materiały i części zamienne na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi w odniesieniu do prac, materiałów lub części zamiennych objętych danym zamówieniem, rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania protokołu odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 11, potwierdzającego realizację tego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wad objętych gwarancją materiałów, części zamiennych i prac ujawnionych w okresie gwarancji, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad, objętych gwarancją materiałów, części zamiennych i prac, zgłoszonej pisemnie lub drogą mailową przez Zamawiającego - w okresie gwarancji, w dniu roboczym do godziny 14.00 - od godziny 7.00 w dniu następnym, również w przypadku, gdy dzień następny jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz zobowiązuje się usunąć je w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Usunięcie zgłoszonych wad Strony stwierdzać będą protokolarnie.

- W przypadku zgłoszenia wady w dzień ustawowo wolny od pracy, przystąpienie do usunięcia wady przez Wykonawcę następuje od godziny 12.00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia.

- Przez przystąpienie do usunięcia wad, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej rozumie się podjęcie działań wewnątrz organizacji Wykonawcy oraz przesłanie informacji do Zamawiającego od Inżyniera Serwisu o planie usunięcia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie przystępuje do usunięcia wad objętych gwarancją materiałów, części zamiennych i prac ujawnionych w okresie gwarancji w terminie podanym w ust. 3 i ust. 4 powyżej lub nie usuwa wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie osobie trzeciej, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej gwarancji.

- Usunięcie wady wyremontowanego urządzenia następuje poprzez jego naprawę albo dostarczenie urządzenia bez wad – wedle wyboru Wykonawcy.

- Powyższa gwarancja nie obejmuje następstw eksploatacji Agregatów Kogeneracyjnych przez Zamawiającego w sposób niezgodny z Dokumentacją, ani następstw innych okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada zgodnie z Umową.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wady oraz dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł powierzyć usunięcie wady podmiotowi trzeciemu bez zgody sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Strony ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez wyłączenie uprawnienia Zamawiającego do żądania obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy.

- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego używaniem części niezgodnie z instrukcjami eksploatacji.

# § 14.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności szkody wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp i p. ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów dostarczonych przez Wykonawcę lub wykonanych przez niego prac oraz powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Wykonując Umowę Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca oświadcza, że ich treść jest mu znana.

# § 15.	INFORMACJE POUFNE

  - Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na piśmie, na nośniku elektronicznym lub w innej, w związku z zawarciem Umowy, zwanych w dalszej treści tego paragrafu „informacjami”.

  - Strony ustalają, że wszelkie informacje mają charakter poufny chyba, że Strona przekazująca informację ustaliła inaczej.

  - Ujawnienie informacji przez jedną ze Stron jest dozwolone za zgodą drugiej Strony.

  - Informacja nie jest poufna, jeżeli:

- ma charakter publiczny lub w inny sposób jest informacją ogólnie dostępną, bez winy Strony, która tę informację otrzymała,

- była znana Stronie lub jej podmiotom zależnym przed jej przekazaniem przez drugą Stronę, przy czym źródłem wiedzy nie była druga Strona, a jeżeli źródłem wiedzy była ta Strona, to nie zastrzegła ona wcześniej obowiązku zachowania tej informacji w tajemnicy,

- została otrzymana od osoby trzeciej, która ją otrzymała od drugiej Strony bez zaznaczenia, iż podlega ona ograniczeniu co do ujawnienia lub korzystania.

  - Informacje poufne podlegają ujawnieniu bez zgody drugiej Strony na żądanie sądu, prokuratora lub innych uprawnionych organów władzy publicznej wniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zobowiązanie obu Stron do zachowania w tajemnicy informacji trwa przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu - przez czas nieoznaczony.

# § 16.	KARY UMOWNE

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za nieprzystąpienie w terminie określonym w zamówieniu złożonym na podstawie Umowy, do wykonania prac objętych tym zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia wskazanego w zamówieniu, za każdy dzień opóźnienia,

- za niedotrzymanie terminu wykonania prac określonego w zamówieniu złożonym na podstawie Umowy – w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia wskazanego w zamówieniu, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia wskazanego w zamówieniu złożonym na podstawie Umowy, w ramach którego wykonywane były prace, których dotyczą ujawnione wady, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego niniejszej Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie lub w razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca ma prawo do żądania od Zamawiającego zapłacenia kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie przekroczy 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, chyba że Umowa wyraźnie przewiduje, iż dana kara nie podlega sumowaniu z innymi karami umownymi wskazanymi w Umowie.

## Kary umowne będą rozliczane lub potrącane z należnych płatności, zależnie od wyboru Zamawiającego, na podstawie stosownej noty księgowej obciążeniowej w terminie 14 dni od jej wystawienia. Jeśli kwota wymagalnych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nie jest wystarczająca, aby pokryć należne w danym czasie kary umowne i odszkodowania Zamawiający może w szczególności wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 24 Umowy w celu ściągnięcia należnej mu kwoty kar umownych.

# § 17.	ODSZKODOWANIA

W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w § 16 Umowy, nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Do odszkodowania stosuje się odpowiednio postanowienia §16 ust. 4.

§ 18.  UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt i przez cały okres obowiązywania Umowy (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dot. okresu ochrony ubezpieczeniowej), a także na okres przekroczonego, ustalonego umownie harmonogramu ochrony ubezpieczeniowej pokrywającej zakres wymagany przez Zamawiającego:

  - Wszelkich, niezbędnych do wykonania Umowy ubezpieczeń obowiązkowych, co do których posiadania zobligowany jest obowiązującym prawem.

  - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (OC), które zakresem będzie obejmowało zakres prac/usług wynikających z Umowy.

  - Ubezpieczenie OC będzie obejmować odpowiedzialność:

  - za szkody osobowe, rzeczowe, straty rzeczywiste i utracone korzyści oraz odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (deliktowo-kontraktowe),

  - za szkody będące wynikiem rażącego niedbalstwa,

  - za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, modernizacji, remontu,

  - odpowiedzialność za szkody mające postać czystych strat finansowych,

  - Jeśli przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawców, to zakres ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmował odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  - Jeśli z przedmiotu, zakresu, specyfiki prac/usług realizowanych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców w ramach Umowy, wynikać będą niżej wymienione ryzyka, to zakres ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmował:

        - odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. (OC najemcy nieruchomości),

        - odpowiedzialność za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. (OC najemcy ruchomości),

        - odpowiedzialność za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie, będącego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonego,

        - odpowiedzialność za szkody powstałe podczas prac ładunkowych,

        - odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne (niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu).

  - Akceptowane będzie ubezpieczenie ogólne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności obejmującej zakresem czynności związane z wykonaniem Umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

  - Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym.

  - Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

  - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdym nowym ryzyku, nieobjętym wymogami ubezpieczeniowymi Umowy. Informacja powinna być kierowana na adres ………….@................... ze wskazaniem numeru Umowy.

- Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia okoliczności skutkujących rozszerzeniem katalogu ryzyk, Wykonawca może zostać zobowiązany (po uzgodnieniach Stron Umowy) do pozyskania na własny koszt (i utrzymania ciągłości) ubezpieczeń pokrywających nowe ryzyka.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wymaganej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnej informacji o rzeczywistej sumie ubezpieczenia.

- Wykonawstwo wspólne (np. konsorcjum) spełni zobowiązanie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez:

  - Przedstawienie spełniającej wymogi polisy, na której wszyscy członkowie konsorcjum wymienieni będą jako ubezpieczeni (współubezpieczeni),

  - Przedstawienie spełniających wymogi polis indywidualnych.

  - Przedstawienie przez Wykonawców (konsorcjum) wspólnej polisy, na której Wykonawcy (członkowie konsorcjum) są wskazani jako współubezpieczeni, wymaga rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną wzajemną (tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę) a umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego.

  - Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych w ramach konsorcjum spoczywają na jego liderze.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawcy, podwykonawca, o ile nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia Wykonawcy do wysokości wymaganych sum ubezpieczenia (OC za podwykonawców), zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów ubezpieczeniowych stawianych Umową. Obowiązek przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.

- Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, potwierdzające spełnienie postawionych treścią Umowy, wymogów, powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w języku polskim, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

  - Przedstawione dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Zamawiającego pod kątem spełnienia stawianych wymogów.

  - W razie gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających utrzymanie ciągłości ochrony nie później niż 7 dni przed upływem dotychczasowego okresu ochrony.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać kopie dokumentów ze wskazaniem numeru Umowy, której dokumenty dotyczą, na adres: …………………@..........................

- Jeżeli wymagane warunki ubezpieczenia nie zostaną spełnione lub Wykonawca w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń 
nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- W przypadku powstania szkody, koordynatorem nadrzędnym jest Zamawiający. Zamawiający ma prawo prowadzić proces likwidacji szkody, szczególne w przypadku szkody na jego majątku (również przekazanym protokołem odbioru częściowego) zaś Wykonawca dołoży wszelkich starań aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i możliwie najszybciej.

- Odmowa wypłaty odszkodowania, zmniejszenie jego wartości, opóźnienie wypłaty nie będą mieć wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. Zamawiający zaś nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów usunięcia skutków szkody.

# § 19. ROZWIĄZANIE UMOWY

            - Umowa ulega rozwiązaniu jednocześnie z rozwiązaniem Kontraktu lub odstąpieniem od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron.

            - Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w razie gdy Wykonawca dwukrotnie, tj. w odniesieniu do dwóch zamówień, nie przystąpi do wykonywania zamówienia w terminie określonym w zamówieniu. Rozwiązanie Umowy na sutek wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim uznaje się za rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

### § 20.	PRZELEW PRAW I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

### Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważne.

# § 21.	SPORY

  - Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień. W razie powstania sporu każda ze Stron wyznaczy swego przedstawiciela, który będzie upoważniony do prowadzenia wzajemnych uzgodnień.

  - W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia lub nie zawarcia ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wniosku o przeprowadzenie wzajemnych uzgodnień, tak powstały spór Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

# § 22.	ZMIANY UMOWY

- Strony mają prawo do zmian Umowy w przypadkach określonych w Ustawie PZP oraz w przypadkach określonych w Umowie.

- Strony będą mogły wprowadzić zmiany do Umowy co do zakresu, terminów lub wynagrodzenia, w szczególności zmiany do Załącznika nr 1 do Umowy „Program Obsługi Serwisowej”, w następujących przypadkach, a także w każdym przypadku gdy jest to dopuszczalne prawem:

  - zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki lub procedury rozliczania podatku VAT, przy czym zmiana stawki podatku VAT będzie odbywała się na zasadach opisanych w § 7 ust. 5 Umowy;

  - potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest dane zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia Umowy;

  - potrzeby optymalizacji efektów Inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów prac, eksploatacji, napraw i remontów Instalacji lub podwyższenia przychodów, efektywności, jakości, żywotności Instalacji;

### wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią;

### konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

### zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

### niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń rodzajowo określonych w Dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

## Zmiany Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1 lub 6 powyżej mogą mieć miejsce wyłącznie w przypadku, jeśli zmiany określone w ust. 2 pkt 1 lub 6 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania wpływu tych zmian na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lub 6, propozycja zmiany Umowy przedstawiona przez Wykonawcę musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, zaś do propozycji zmiany należy dołączyć dowody dokumentujące wzrost kosztów (np. umowy o pracę sprzed zmian oraz umowy o pracę po zmianach, z których będzie wynikał fakt zwiększenia wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów prawa). Propozycja zmiany może obejmować wyłącznie koszty bezpośrednio związane ze zmianami określonymi w ust. 2 pkt 1 lub 6. Propozycja zmiany może w ww. zakresie dotyczyć również płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę czy zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym..

## W razie zażądania przez Zamawiającego wprowadzenia zmian do Umowy uprawnieni przedstawiciele Stron zobowiązani są do sporządzenia stosownego protokołu uzgodnień. W protokole, przedstawiciele Stron ustalają szczegółowy zakres zmian Umowy. Protokół będzie stanowił podstawę dla podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

# § 23. Dane osobowe

- Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z przedmiotem Umowy, działają zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

- Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze administratora w stosunku do danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją Umowy.

- Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje tę informacje osobom realizującym Umowę, że klauzule informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest Zamawiający w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: pod adresem www.ecskierniewice.pl w zakładce RODO w postaci plików pdf.

# § 24 Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY

## Wykonawca, najpóźniej w dniu wejścia w życie Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1. Ważność gwarantowanego Zabezpieczenie musi pokrywać się z okresem 24 miesięcy następujących po dniu wejścia w życie Umowy. Termin obowiązywania Zabezpieczenia definiuje ust. 8 poniżej.

## W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej działając w imieniu Wykonawcy na własną rzecz oraz na pełny koszt Wykonawcy. Niniejsza Umowa służy Zamawiającemu za pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy celem uzyskania zabezpieczenia stosownie do powyższych postanowień.

## Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a także do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę oraz zapłaty kar umownych oraz odszkodowań bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie zapłaci tych zobowiązań w terminie.

## Jeżeli formą Zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, musi być gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie bez prawa protestu, bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## Zabezpieczenie w formie niepieniężnej musi być złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję.

## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być dokonane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr …………………………… z adnotacją: „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Serwisowej nr …………….„Serwisowanie Gazowych Agregatów Kogeneracyjnych w EC Sp.  o.o. Skierniewice”.

## Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

## Zabezpieczenie będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami:

### 100% wysokości Zabezpieczenia będzie ważne od dnia wniesienia zabezpieczenia;

### 100% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia upływu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy.

## Wystawca i treść gwarancji lub poręczenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.

## Zabezpieczenie będzie zwrócone po ewentualnym pomniejszeniu o kwoty wypłaconych roszczeń. Wykonawca, w zależności od formy w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem Zabezpieczenia) dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia. W przypadku braku informacji pisemnej, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## Zabezpieczenie może być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum tak, że suma wniesionych zabezpieczeń pokryje 100% wymaganej kwoty Zabezpieczenia.

## Dokument potwierdzający Zabezpieczenie będzie sporządzony w języku polskim, zaś zabezpieczenie będzie podlegało prawu polskiemu, a spory z niego wynikłe lub dotyczące Zabezpieczenia będą podlegały wyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

## W przypadku przedłużenia terminu wykonywania Umowy ponad termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej Zabezpieczenie, Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu zawierającego przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania Umowy lub jest zobowiązany do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania Umowy, zgodnego z określonymi w Umowie wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia. Nowe zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca poniesie koszty uzyskania Zabezpieczenia, chyba że wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych.

## W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej działając w imieniu Wykonawcy na własną rzecz oraz na pełny koszt Wykonawcy, albo wypłacenia środków z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanych środków jako zabezpieczenia w pieniądzu. Niniejsza Umowa służy Zamawiającemu za pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy celem uzyskania zabezpieczenia stosownie do powyższych postanowień.

## Zmiana formy Zabezpieczenia dopuszczalna jest na zasadach określonych w art. 149 ust. 1 Ustawy PZP i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

## Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z postanowieniami Umowy lub zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji. Wykonawca oświadcza, że w złożonej przez niego gwarancji znajdzie się klauzula, że gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.

# § 24.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP i inne przepisy obowiązującego prawa polskiego.

## Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, wchodzi w życie po podpisaniu przez Strony.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1: „Program Obsługi Serwisowej”,

Załącznik nr 2: „Parametry Gwarantowane”,

Załącznik nr 3: „Wzór oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy”,

Załącznika nr 3: „Wzór oświadczenia pracownika”.

# W imieniu:

Zamawiającego:	Wykonawcy:

………………………………………….	………………………………………

…………………………………………...	………………………………………