Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Koszenie łąk rozliczane będzie w stawce zł/ha. Wymagane jest wykonanie koszenia minimum jednokrotnego (jeden pokos). W zakresie zadań do wykonania w ramach tej stawki będzie koszenie, zbiór i zagospodarowanie biomasy we własnym zakresie Wykonawcy. W kosztorysie ofertowym Wykonawca poda stawkę za 1 ha koszenia oraz stawkę za 1 tonę skoszonej biomasy. Na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wykonaną usługę, a Zamawiający wystawi fakturę Wykonawcy za zebraną biomasę. Wykonawca powinien uwzględnić, że w zależności od warunków pogodowych, na około do 15% powierzchni łąk nie będzie możliwe koszenie ciężkim sprzętem mechanicznym (tereny podmokłe), dlatego wymagane będzie koszenie ręczne.  

Dodatkowe zastrzeżenia: 

- koszenie po 20 maja jednak na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego;

- w ciągu trzech tygodni od skoszenia Wykonawca musi uprzątnąć biomasę;

- protokół odbioru będzie rozliczony po uprzątnięciu biomasy – samo skoszenie nie będzie traktowane jako wykonanie usługi;

- koszenie od środka powierzchni na zewnątrz; 

- wysokość koszenia 5-15 cm.

- możliwość zmniejszenia do 10% powierzchni planowanych do wykoszenia łąk.

Oferowana stawka ma uwzględniać przeciętną wydajność 3 ton biomasy z 1 hektara
Termin rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych pozycjach i dla całości zamówienia określi w zleceniach upoważniony pracownik Nadleśnictwa Barlinek.
Odbiory prac będą się odbywały na podstawie protokołów odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń upoważnionego pracownika

Nadleśnictwa Barlinek, związanych bezpośrednio z koszeniem i zbiorem biomasy. Polecenia w szczególnych przypadkach zostaną przekazane Wykonawcy na piśmie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości ha koszenia w stosunku do ilości określonych w ogłoszeniu zamówienia. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku do zakresu określonego w ogłoszeniu zamówienia dla Przetargu nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego
