Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 262/20

ZP/RB-02/20	 Częstochowa dnia: 2020-03-12

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca : Czy z uwagi na wystąpienie w zadaniu robót budowlanych wymagających zastosowania technologii mokrych zapraw cementowych oraz konieczność dostosowania  zastosowanych produktów do istniejącej infrastruktury istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do 40 dni.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia termin realizacji zamówienia z 14 dni do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.03.2020r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski