Umowa (Projekt)

ZP.272.7.2020

zawarta w dniu …………….... 2020 r. w Niepołomicach, pomiędzy:

- Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach [Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice NIP: 6831395375; REGON: 351555370 – (dalej: „Zamawiający”)], reprezentowaną przez Krystiana Zielińskiego – pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

a

- …………………………………………………………………………….………………………..………………. [adres………………………………………………………………………….... (NIP: …………………………..; REGON: ……..……..……………)] – (dalej: „Wykonawca”)

- zwanymi dalej łącznie: „Stronami”

przy kontrasygnacie Beaty Kolasy – Skarbnika Gminy Niepołomice

umowa zawarta w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania usług geodezyjnych na rzecz gminy Niepołomice stanowiących następujące części przedmiotu zamówienia: ………; …….. - w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.

- Usługi geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zamówienia innej osobie.

§ 2

Termin i sposób wykonania zamówienia

  - Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał w terminie od …………… do dnia 31 grudnia 2020 r.  Wykonawcy wykonanie poszczególnych usług geodezyjnych w formie pisemnej, określając każdorazowo przedmiot zlecenia i termin jego wykonania. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 3 do umowy, będący jej integralną częścią.

  - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia szczegółowych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w okresie 7 dni od pisemnego zlecenia przez Zamawiającego.

  - Wykonawca użyje do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej materiałów własnych oraz pokryje wszelkie koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieliczce.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykonane prace (po ich przyjęciu do zasobu materiałów geodezyjnych i kartograficznych) do siedziby Zamawiającego.

  - Odbiór prawidłowo wykonanych prac zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§ 3

Warunki płatności

1.	Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie faktycznie zrealizowanych zleceń, zgodnie z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), obliczone według cen jednostkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. 	Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury częściowej, wystawionej nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w oparciu o  protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5, stwierdzający wykonanie zleconej usługi.

5. 	Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę w fakturze, w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W związku z centralizacją rozliczeń VAT w Gminie, w fakturze, o której mowa, jako nabywca Usług wskazana zostanie Gmina Niepołomice (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice NIP: 6831395375), zaś jako odbiorca Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice). Faktura wystawiona w inny sposób zostanie zwrócona Wykonawcy.

6. 	Za dzień płatności strony uznają datę obciążenia należnością rachunku Zamawiającego.

7. 	Należności wymienione  ust. 1 niniejszej umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

§4

1. 	Zamawiający będzie uprawniony do rezygnacji ze złożonego zlecenia – dokonanej w formie pisemnej.

2.         W przypadku rezygnacji Zamawiającego, Wykonawcy będzie przysługiwał zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na realizację zlecenia, o którym mowa w ust.1, nie więcej jednak, niż kwota określona w zał. nr 2 .

§ 5

Rękojmia

1. 	Strony zastrzegają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi za wady.

2.	Okres obowiązywania rękojmi wynosi 3 lata.

3.	Jeżeli wady w wykonanej usłudze geodezyjnej ujawnią się w okresie rękojmi, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od Umowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich błędów i braków  w wykonanej usłudze, które zostaną stwierdzone w trakcie obowiązywania rękojmi.

§ 6

Kary umowne

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lub opóźnienia w wykonaniu umowy bądź naruszenia § 1 ust. 3, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych zero groszy).

    - W przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnych usług opisanych w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości   1 % wartości zlecenia, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania danego zlecenia określonego w zleceniu zgodnie z § 2  ust. 1 umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wezwania Zamawiającego. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnego wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§7

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

- w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- jeżeli zwłoka Wykonawcy w realizacji opracowań przekroczy 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty określonej w zleceniu, o którym mowa w § 2;

- w przypadku odmowy wykonania usługi określonej w załączniku nr 1;

- w przypadku naruszenia §1 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 8

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów weryfikacji wyników prac geodezyjnych zgodnie z art. 12b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w przypadku gdy weryfikacja przebiega dłużej niż 14 dni, a wynik weryfikacji jest pozytywny;

- nie zawinionych przez Wykonawcę zmian zakresu zlecenia lub zmian asortymentu, gdy dotychczasowy termin nie mógłby być dotrzymany, a zamiana ta nie mogła być przewidziana wcześniej bez badania dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz w księgach wieczystych.

§ 9

Do odbioru zleceń upoważnia się: Katarzynę Tryjefaczkę - Sakowską – podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami; Elżbietę Sobulę – głównego specjalistę w Referacie Gospodarki Nieruchomościami; Macieja Gajewskiego – inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

§ 10

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r.  – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.).

§ 11

Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

………………………………							……………………………..

WYKONAWCA							  	        ZAMAWIAJĄCY

…………………………….

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Wykaz załączników:

złącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

załącznik nr 2 – oferta wykonawcy (wykaz cen jednostkowych);

załącznik nr 3 – wzór zlecenia;

załącznik nr 4 – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego