
Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą w Krakowie 
30-059, al. Mickiewicza 30, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………….
2. …………………………………………..      

zwaną dalej Zamawiającym, a

………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie przetargu nieograniczonego ……………………  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace objęte zleceniem znak ……………………….. z dnia ……………………………….. r. polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie
a) Etap I – Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji

b) Etap II – Nadzór w okresie rozliczenia finansowego

c) Etap III – Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi Inwestycji

Zakres przedmiotu umowy określa SIWZ, Dokumentacja techniczna zamieszczona pod linkiem http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/dokumentacja-techniczna.zip , SIWZ na wybór Wykonawcy robót budowlanych KC-zp.272-255/20 „Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie” z dnia 2020-05-22 dostępny na stronie http://www.dzp.agh.edu.pl/ oraz oferta Wykonawcy dnia ................, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia jej popisania do zakończenia okresu rękojmi oraz pięcioletniej gwarancji na roboty budowlane, liczonej od daty odbioru końcowego Inwestycji, tj. do dnia 31.08.2027 r.
2. 
Zamówienie będzie realizowane w terminach:

a) Etap I  Nadzór w okresie realizacji  budowy i odbioru inwestycji, od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do  odbioru końcowego inwestycji 

b) Etap II  Nadzór w okresie rozliczenia finansowego, od odbioru końcowego do dokonania rozliczenia finansowego

c) Etap III Nadzoru w okresie rękojmi i  gwarancji Inwestycji, do końca okresu gwarancyjnego tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego odbioru końcowego  tj. do 31.08.2027 r.

§ 3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, w branżach wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności w specjalnościach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, bez ograniczeń.

3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za nadzór nad przebiegiem budowy, w szczególności za:

a) nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań, 

b) zgodność wykonania zadań z warunkami technicznymi i jakościowymi, wielobranżową dokumentacją projektową,

c)  należytą staranność przy realizacji zamówienia, szczególnie sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż.

5. W przypadku braku realizacji robót w danej branży, Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem  do Zamawiającego o zwolnienie go z wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia. Wymagany miesięczny wymiar pracy godzinowej zostanie przeniesiona na inny okres.

6. Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest .......................

§ 4

1. Nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą:

a) ...................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ................. nr .................., będący jednocześnie koordynatorem czynności na budowie dla pozostałych inspektorów

b) ........................ posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie ....................................... nr .......................,

c) ....................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie ...................................... nr .......................

2. Osoby o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego będą wykonywać osobiście. 

3. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym i zobowiązanym do sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami dot. BHP, p.poż, umową z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach swoich kompetencji inspektor upoważniony jest do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych, bezpieczeństwa tej budowy, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, a także do kierowania do Inwestora wniosków o podjęcie decyzji w sprawach ekonomicznych.

4. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po upływie terminu ważności niniejszej umowy tj. po upływie pięcioletniego okresu gwarancji na roboty budowlane.

5. Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objęciu funkcji inspektora nadzoru oraz wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy.

§ 5

1. Obowiązki inspektora nadzoru każdej branży w okresie realizacji Inwestycji (ETAP I):
a) przejęcie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego 

b) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ na wybór Wykonawcy zadania, w tym z projektem umowy o wykonanie zadania, warunkami decyzji pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, opiniami, badaniami, decyzjami i innymi dokumentami dotyczącymi zadania, zapoznanie się z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót budowlanych pod względem merytorycznym, zapoznanie się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z projektem organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, zapoznanie się z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych,

c) nadzór nad bezpiecznym zorganizowaniem i przeprowadzeniem prac,

d) przed przystąpieniem do prac demontażowych należy dokonać sprawdzenia lub odbioru elementów podlegających demontażowi oraz wymagać od Wykonawcy żeby wykonał ich dokumentację zdjęciową oraz wykonał odpowiedni wpis do dziennika budowy, skoordynować prace demontażowe z przedstawicielami Działu Obsługi Uczelni AGH 

e) sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych Użytkowników; 

f) dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy, w szczególności o objęciu funkcji inspektora nadzoru, wszelkich zmianach w sprawowaniu tej funkcji, opisu czynności w toku realizacji budowy;

g) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, wielobranżową dokumentacją projektową, STWiORB, SIWZ na roboty budowlane, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności Prawem Budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi oraz Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż.; 

h) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, opiniami, warunkami, decyzjami zasad bezpieczeństwa obiektu i robót w toku budowy;

i) zatwierdzanie wraz Zamawiającym i projektantem materiałów, urządzeń lub wyposażenia do realizacji na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę „Kart zatwierdzenia/ zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”

j) sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy (robót) odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń, osprzętu jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem (w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń osprzętu  przewidzianych do wbudowania, żądanie od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej oraz powiadomienie pisemnie Inwestora o wystąpieniu takich przypadków); 

k) wykonywanie bieżącej kontroli jakości, częściowych odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i ich potwierdzanie w protokołach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania;

l) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót (3 dni robocze od zgłoszenia przez Wykonawcę), uczestniczenie w próbach technicznych, odbiorach technicznych oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania, odbiorach i przekazaniu dostawcom mediów; 

m) kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz terminowość ich wykonywania;

n) protokolarne odbiory (miesięczne) wykonanych elementów robót, spisane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca

o) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy, a w przypadku konieczności również z autorem projektu, wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót (w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego - przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Inwestorem);

p) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wyrobów, urządzeń itp., wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy albo mogących narazić Inwestora na straty – zwracanie uwagi kierownikowi budowy i w porozumieniu z Inwestorem podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisuje do dziennika budowy z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zawiadamianie o tym na piśmie Inwestora, Wykonawcę robót budowlanych i autora projektu; 

q) kontrola i nadzór robót w zakresie BHP ppoż. i ochrony środowiska; 

r) ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi nadzór autorski;

s) w czasie każdorazowego pobytu na budowie kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;

t) nadzorowanie budowy (robót budowlanych) aby zapewniona była skuteczność nadzoru (z punktu widzenia przepisów prawa oraz ochrony interesów Zamawiającego), ale nie mniej niż:

· 6 godz. tygodniowo, nie mniej niż 3 dni w tygodniu, dla inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów;

· 4 godz. tygodniowo, nie mniej niż 2 dni w tygodniu, dla inspektora branży sanitarnej;

· 4 godz. tygodniowo, nie mniej niż 2 dni w tygodniu dla inspektora branży elektrycznej;

· potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku pracy inspektorów (znajdującego się w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH), zawierający co najmniej datę, godzinę przybycia potwierdzoną podpisem, godzinę wyjścia z terenu budowy również potwierdzoną podpisem. Siedziba Koordynatora Inwestycji AGH znajduje się przy ul. Reymonta 7 w Krakowie i będzie otwarta w godz. 8:30-14:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego wykona swoją pracę poza tymi godzinami i dniami, będzie mógł uzupełnić dziennik pracy przy kolejnej wizycie w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH w godzinach jego pracy. W razie uciążliwości wynikających z takich ograniczeń, Zamawiający dostosuje się do nietypowych godzin pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego i umieści specjalną kopię dziennika pracy inspektorów przy dzienniku budowy. Wpisy z tej kopii co miesiąc będą przepisywane do „oryginalnego” dziennika pracy inspektorów, który będzie znajdował się w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH przy ul. Reymonta 7 w Krakowie.

· Zamawiający podając tygodniowy minimalny czas pobytów na budowie dopuszcza bilansowanie czasu pobytu w skali miesiąca.

· Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.

· W przypadku braku realizacji robót w danej branży, Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem  do Zamawiającego o zwolnienie go z wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Może to nastąpić np. na podstawie analizy harmonogramu robót wykonawcy. Wykonawca może wówczas do wniosku załączyć własny harmonogram minimalnych czasów pobytów na budowie inspektorów w każdej z branży w rozbiciu na tygodnie i miesiące. Zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia. Wymagany miesięczny wymiar pracy godzinowej zostanie przeniesiona na inny okres.
u) udział w radach budowy powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;

v) dokonywanie kontroli ilości i wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, uzgadnianie z kierownikiem budowy i Inwestorem możliwości zagospodarowania tych materiałów na budowie oraz przedstawienie Inwestorowi spisu materiałów z rozbiórki, nie zagospodarowanych i pozostawionych do dyspozycji Inwestora; 

w) w razie konieczności wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru, działając ściśle w porozumieniu z Inwestorem, spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora i nadzoru autorskiego protokół konieczności, ustalając przedmiar (zakres) robót, uzgadniając kosztorys inwestorski, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z pisemnym wnioskiem do Inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztowej, a później pełni nadzór nad robotami dodatkowymi;

x) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

y) stwierdzanie aktualnego stanu robót, w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach (np. zmiany Wykonawcy) spowodowanej rozwiązaniem umowy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Inwestorem, w tym inwentaryzacje i rozliczanie robót w przypadku zmiany Wykonawcy; nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem przerwanych robót;

z) inspektor nadzoru jest obowiązany wykazywać inicjatywę dla osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałać, powiadamiając i współdziałając przy tym z Inwestorem; 

aa) inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

ab) inspektor nadzoru może żądać dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

ac) weryfikacja wzoru umów i umów o podwykonawstwo zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót , kontrola realizacji robót przez formalnie wprowadzonych podwykonawców, zgłaszanie nieprawidłowości Inwestorowi w zakresie wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawców z którymi nie została podpisana umowa o podwykonawstwo;

ad) w okresie odbiorowym inwestycji: 

· współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

· sporządzenie przeglądów branżowych z udziałem służb technicznych Zamawiającego;

· współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany ewentualnego przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

· po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte wykonanie urządzenia i uporządkowania terenu budowy;

· uczestnictwo w pracach powołanej komisji odbioru;

2. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie rozliczenia finansowego (ETAP II): współuczestnictwo w rozliczeniu końcowym (finansowym) inwestycji, tj. z firmą/osobą która będzie dokonywała rozliczenia inwestycji 
3. Obowiązki inspektora związane z okresem gwarancji i rękojmi inwestycji (ETAP III): 

a) Inicjowanie i terminowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wg szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych opracowanego przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej

b) Identyfikowanie i zgłaszanie wad Wykonawcy oraz egzekwowanie ich terminowego usuwania

c) współuczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, naprawach gwarancyjnych, czynności konserwacyjnych i obsługowych  

d) kontrola jakości i odbiór usuwanych wad
§ 6

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie .................. zł brutto wraz z podatkiem VAT .............%, (słownie: ...................... złotych ...... /100). 

2. Strony uzgodniły, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie etapowe: 

a) ETAP I: 80% tj. ........... zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT ..............%),

b) ETAP II: 10% tj. .......... zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT ..............%),
c) ETAP III: 10% tj. .......... zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT .............%),
3. Należność będzie płatna za: 

a) Etap I w miesięcznych równych ratach  począwszy od zakończenia pierwszego miesiąca kalendarzowego realizacji Inwestycji. Wartość miesięcznego wynagrodzenia wynosi ............... brutto (słownie .................. ...../100 wraz z VAT .....%),

b) Etap II - płatne będzie jednorazowo, po dokonania rozliczenia finansowego inwestycji

c) Etap III - płatne będzie w pięciu równych częściach, co 12 miesięcy w okresie pięcioletniej gwarancji i rękojmi. 

4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 pkt a) będzie płatne na podstawie składanych przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych miesięcznych faktur VAT wraz z protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń, potwierdzonym przez Przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru musi wskazywać, potwierdzony przez Zamawiającego, czas pobytu na budowie. 

5. Strony uzgodniły, że należności za prace będą realizowane w formie przelewu  w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku  bankowego
     Zamawiającego.

7. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

8. W przypadku skrócenia lub wydłużenia realizacji Inwestycji (etap I, przewidywany na 21 miesięcy), ulegnie proporcjonalnie zmiana wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Zmiana będzie miała charakter procentowy z zaokrągleniem wymaganego wymiaru pracy godzinowej. Kwota wynagrodzenia za etap I nie ulegnie zmianie. Pozostała kwota do rozliczenia ulegnie podziałowi na raty zgodnie z przewidywana liczbą miesięcy realizacji tego etapu.

§ 7

1.  Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) W wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia określonego w §6  ust. 3 pkt a), w przypadku, gdy ilość godzin pobytów inspektora nadzoru będzie mniejsza od wymaganych, określonych w §5 ust. 1 pkt q), z zastrzeżeniem sytuacji określonych w §3 ust. 5. 
b) W przypadku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty tj. gdy po jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego nie ulegnie poprawie praca Inspektora nadzoru, wynagrodzenie określone w § 6 ust. 2 pkt a) ulegnie obniżeniu każdorazowo o co najmniej 10% miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku, gdy ilość godzin pobytów inspektora nadzoru będzie mniejsza od wymaganych, określonych w § 5 ust. 1 pkt. q) 
c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,  

d) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową określoną w § 6 ust. 1  wynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego

Kary umowne w wysokości określonej powyżej zostały wprowadzone w celu zapewnienia rzeczywistego, terminowego, zgodnego z umową wykonania prac będących przedmiotem umowy oraz szybkiej,  sprawnej i terminowej realizacji inwestycji, której dotyczy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 – kara ta nie obowiązuje w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)  z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową określoną w § 6 ust. 1 wynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego
4. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym wypadku jak również w przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt g) postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 8

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 638, 644 Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w następujących sytuacjach: Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, 

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy wykonywania obowiązków ujętych w § 5, 

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie §7 ust. 3 lit. a) i b). W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;

d) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku podmiotów wspólnie realizujących Umowę (konsorcjum, spółka cywilna);

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;
f) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;

g) w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych bądź odstąpienia od realizacji budowy inwestycji. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 lit. d)÷f) powinno nastąpić w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d), e), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XV oraz Ustawy „Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.
§ 10

1. Wykonawca wykona we własnym zakresie następujące części zamówienia: ……………………….., a pozostałe usługi przy udziale podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  

2. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego: 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia:

Zmiany terminu realizacji inwestycji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia
2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały odpowiednio co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie  warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania oraz będą posiadać odpowiednio doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie wskazane w ofercie

3) zmiany podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy.
Jeżeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązana wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4)   terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

· następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących  terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

· następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

· następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

· zmianą terminu realizacji inwestycji 

5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść oferty

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3. pkt 1)-4), jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.  

5. Dopuszcza się również możliwość zmiany umowy zgodnie z ustawą Pzp.

6. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

§ 12
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)
zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

2)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Zleceniobiorcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy lub Podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy.

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

                                                                 WYKONAWCA
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/11
1

