Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Do obowiązków Inżyniera należy:

- W zakresie ogólnym:

- zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru nad realizacją Kontraktów zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

- kontrola na każdym etapie inwestycji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, programem funkcjonalno – użytkowym, umową o dofinansowanie, umową z wykonawcą

- zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartymi z Wykonawcami umowami, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich miesięcznych raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- kontrola nad właściwą i czasową realizacją Projektu, koordynacja działań wszystkich uczestników Projektu;

- egzekwowanie postanowień Kontraktów przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z umowami na roboty, dostawy i usługi;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

- prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawców mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawców, katastrof budowlanych itp.;

- próba polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontraktów na roboty budowlane, dostawy i usługi;

- Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, formalnym - zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych, rzeczowym oraz z zasadami kwalifikowalności wydatków, z podaniem skutków: koszt i czas oraz zarządzanie zmianami umowy na roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów, dotyczących zmian wynikających w szczególności z wymogów umowy na roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiającego;

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi i projektowymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

- założonym harmonogramem,

- pozwoleniami na budowę,

- projektami (budowlanym i wykonawczym),

- obowiązującym prawem, zasadami wiedzy inżynierskiej, przepisami BHP,

- założeniami finansowymi umów o dofinansowanie,

- wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów,

- po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów;

- w szczególności zadania te zawierają:

- ocenę  ewentualnych  roszczeń  wzajemnych  Zamawiającego   i  Wykonawców robót budowlanych i usług projektowych;

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawców robót budowlanych;

- wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzanie Końcowych Oświadczeń Wykonawców robót budowlanych;

- weryfikacja ostatecznych rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i prac projektowych;

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad

- W zakresie wykonawstwa (robót budowlanych):

- przekazywanie Wykonawcom robót budowlanych (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Wykonawców, wydanie powiadomień o datach rozpoczęcia robót;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, zatwierdzanie harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi;

- sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawcy mobilizują i dostarczają na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie; pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane;

- weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentacji Projektowej (projekty wstępne, budowlane i wykonawcze) oraz wszelkich innych dokumentów Wykonawców (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanowali to Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców;

- rekomendowanie i opiniowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą
okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót
budowlanych i projektowych;

- sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów na roboty budowlane;

- organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponoszą w zależności od ich wyników Wykonawcy (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);

- monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane;

- przeprowadzanie regularnych inspekcji, co najmniej dwa razy w tygodniu (w różnych dniach) na Placach Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktami oraz dobrą praktyką inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona przez Zamawiającego

- kontrola Wykonawców, że zapewniają realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, oraz przygotowanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót;

- organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;

- przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i prac projektowych oraz usunięcia wad;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- wydawanie Wykonawcom, kierownikom poszczególnych budów lub kierownikom robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od Wykonawców, kierowników poszczególnych budów lub kierownikom robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

- zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń;

- egzekwowanie opracowania przez Wykonawców instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie ich w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego;

- uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych zadania inwestycyjnego a także przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz na koniec okresu gwarancji i rękojmi ;

- wystawianie Świadectw: Płatności, Przejęcia, Wykonania i innych świadectw wymaganych umową na roboty budowlane oraz Warunkami Kontraktowymi FIDIC a także wymaganymi przez NFOŚiGW;

- sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

- przeprowadzanie inspekcji końcowych i sporządzenie Świadectw Przejęcia, list usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane oraz Warunkami Kontraktowymi FIDIC;

- skompletowanie dokumentacji Wykonawców i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynnościach dotyczących zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budów;

- dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera;

- zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

- sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji budowy;

- sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz Kontraktów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i Warunkami Kontraktowymi FIDIC;

- W zakresie finansowym:

- pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych realizacją Projektu, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami według Warunków FIDIC, warunków dofinansowania z NFOŚiGW, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanych Kontraktów, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia;

- sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty budowlane;

- współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanych Kontraktów;

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu robót, kosztów i budżetu;

- weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktów w tym rozliczenia środków zewnętrznych z NFOŚiGW

- Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków trwałych wg KST- GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT;

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się składać Zamawiającemu raporty miesięczne dotyczące  dotyczące każdego Kontraktu na roboty wraz z dokumentacją fotograficzną.

- akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawców robót w ciągu 7 dni od ich otrzymania i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności wciągu 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych, Świadectwa Płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Zamawiającego. Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. Forma rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne    z    wymogami    i wskaźnikami    Wniosku    o    dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie, z obowiązującymi wytycznymi NFOŚiGW, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności;

- sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego;

- sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi żółty FIDIC.

- Udzielanie   pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.

- w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia.

- w przypadku wypowiedzenia umowy – wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wykonany prac wraz z określeniem ich wartości.

- Wszystkie inne czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Wszystkie inne działania określone w „Żółtej"  Książce FIDIC.

- Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:

- wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty budowlane;

- zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanych Kontraktach;

- zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

- Zlecania Wykonawcy robót dodatkowych / zamiennych

- zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanych Kontraktach.

Ponadto Zamawiający  informuje, że  przeprowadził postepowania przetargowe, wyłonił wykonawców i podpisał Kontrakty ( Umowy) na  zadania będące  przedmiotem  pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  tj:

- SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA zadanie częściowe nr 1 – Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC – żółta książka) oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Drwinia (Dziewin)

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 27

33-100 Tarnów

wartości kontraktu 22 842 561,67 zł brutto

termin realizacji do 30.09.2021 r.

- SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA zadanie częściowe nr 2 – Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC – żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Drwinia (Mikluszowice, Gawłówek)

Wykonawca:

Lider: HYDROTERM Spółka z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno

Parter: Inwestycje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica

Wartość kontraktu 7 660 497,12 zł brutto

Termin realizacji do 30.09.2021 r.

Szczegóły dotyczące ww. Kontraktów dostępne sa na stronie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=88483703-f5d4-4c88-9323-07871edf3daf