
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/207/2021
 Rzeszów dnia: 2021-09-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
W związku z pandemią COVID-19 realizacja wykonania drzwi u producentów uległa znacznemu wydłużeniu, obecny czas oczekiwania na produkty stolarskie wynosi około 12 tygodni. Zwracamy się zatem z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdyż jego realizacja nie jest możliwa w podanym przez Państwa terminie (42 dni od daty udzielenia zamówienia).

 

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji na 12 tygodni od podpisania umowy.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 14.09.2021.

System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

