Szerzyny dnia: 2021-06-25

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.10.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny” – znak sprawy FER.271.10.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dzień dobry. Firma X zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów, celem przygotowania najkorzystniejszej oferty, uwzględniającej składowe zadania. Jednocześnie zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania, mając na uwadze przerwy urlopowe zagranicznych dostawców w miesiącu sierpniu, a co za tym idzie - wydłużony czas dostawy urządzenia. Będziemy wdzięczni za odpowiedzi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Gmina Szerzyny przychylając się do prośby Oferenta wydłuża termin realizacji zamówienia do 117 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania przedmiar robót.

Zamawiający: