Załącznik Nr 5 do SWZ

Umowa Nr … /2021

W dniu ………………. 2021 roku pomiędzy:

Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, z siedzibą przy ul. M. Kopernika 4,
63-900 Rawicz, w imieniu którego działa Pani Urszula Stefaniak – Dyrektor, przy kontrasygnacie Pani Barbary Noga – Skarbnika Powiatu, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, działającym
w imieniu i na rzecz Powiatu Rawickiego, zwanego dalej „Jednostką realizującą”,

a ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………. - ……………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Inspektorem nadzoru” nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu
pn.: Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przebiegu wykonywania Umowy, której przedmiotem jest zadanie inwestycyjne, na każde żądanie Zamawiającego.

3. Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia w branżach: architektura i konstrukcja, elektryczna, sanitarna i drogowa lub przedstawi i zapewni przez cały czas obowiązywania umowy kadrę, która posiada ww. uprawnienia.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z aktualną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w tym Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz Umową na jej realizację, w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym,

2) sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz urządzeń,
a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz brania udziału w czynnościach odbioru, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminowości ich wykonania,

5) udziału w naradach technicznych i w czynnościach mających na celu terminowe zrealizowanie przedmiotowej inwestycji,

6) kontrolowania przestrzegania postanowień zawartych w Umowie na wykonanie robót budowlanych, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą realizującym przedmiotową inwestycję,

7) nadzorowania robót pod względem technicznym, kontroli jakości wykonania robót,

8) kontroli przestrzegania przepisów BHP, p–poż. i ochrony środowiska, zgodnie z wymogami ustawowymi przez wszystkich uczestników Umowy,

9) ustalania postępu robót w stosunku do terminów określonych w Umowie na wykonanie robót budowlanych,

10) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów wymaganych w Umowie
na jej wykonanie (atesty, inwentaryzacje, itp.),

11) rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

12) potwierdzenia wniosku Wykonawcy robót budowlanych skierowanego do Zamawiającego
o zakończeniu realizacji robót,

13) udziału w odbiorze częściowym i końcowym, sprawdzania przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych,

14) udziału w przeglądzie pogwarancyjnym i po okresie rękojmi, zgodnie z warunkami
i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek
w tym okresie,

15) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

16) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

17) udziału w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

18) dokładnego zapoznania się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą robót budowlanych i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów,

19) dyspozycyjności wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego – stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego,

20) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn,

21) kontroli dokumentów księgowych wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót,

22) zapoznania się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi obiektami, urządzeniami, instalacjami,

23) nadzoru nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę,

24) pełnienia funkcje nadzoru budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w pracach budowlanych, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian
w zakresie realizacji Umowy na wykonanie robót budowlanych.

3. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja projektowa, budowlano – wykonawcza wraz z pozwoleniami na budowę, obowiązujące przepisy prawa oraz zawarta Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym
i załącznikami, które są znane Wykonawcy robót budowlanych.

§ 3

1. Obowiązki Wykonawcy jako inspektora nadzoru rozpoczynają się z dniem podpisania niniejszej umowy.

2. Termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i zgłoszenia gotowości przedmiotu robót
do odbioru, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane dotyczące przedmiotowej inwestycji ustalony został do dnia …………………………….. r.

3. Obowiązki Wykonawcy jako Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora, którym jest Zamawiający protokolarnego odbioru budowy oraz rozliczeniu jej fakturą końcową
z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt 14.

4. W sytuacji, gdy wydłuży się termin realizacji umowy na roboty budowlane, Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki nadal w ramach uzgodnionego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego do czasu podpisania odbioru końcowego.

5. W sytuacji, kiedy niniejsza Umowa nie zostanie wykonana w całości (np. poprzez odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji inwestycji), wówczas Inspektor nadzoru ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stanu wykonania robót. W takiej sytuacji nie może też kierować do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną od wartości brutto niniejszej umowy za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki,

2) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia,

3) nie stawienie się Inspektora nadzoru na placu budowy, w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wymagające uczestnictwa Inspektora w czynnościach podejmowanych na placu budowy, przekraczające jedną godzinę adekwatnie do zadeklarowanego w ofercie terminu stawienia się
na placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy taki przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z winy Zamawiającego w wysokości 5 % od wartości brutto niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich mogą w stosunku do siebie dochodzić Strony wynosi 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – dla każdej ze Stron z osobna.

§ 5

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości netto: …………………... zł, (słownie: ……………………………... złotych 00/100), podatek VAT: …………………... zł, stawka …. % (słownie: ……………………………... złotych 00/100). brutto: …………………... zł, (słownie: ……………………………... złotych 00/100).

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur. Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych i końcowego robót bez wad i usterek.

3. Zamawiający zakłada następujący sposób rozliczenia:

1) pierwsza transza w wysokości 10% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.,

2) druga transza w wysokości 40% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 30 maja
2022 r.,

3) trzecia transza w wysokości 50% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 30 września 2022 r.

4. Płatnikiem jest Powiat Rawicki. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto przez  Wykonawcę, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Dane do wystawienia faktury:

Powiat Rawicki

ul. Rynek 17

63-900 Rawicz

NIP: 699-19-32-379.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora nadzoru,
w następujących przypadkach:

1) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,

2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy wymuszających przerwę, a tym samym wydłużenie terminu realizacji zamówienia,

3) zmiany dotyczącej zatrudnienia Podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył,
iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z zawartą umową oraz zapisami wynikającymi
z ustawy,

4) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu
i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń niniejszej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, zaakceptowanego i podpisanego przez obie Strony umowy, pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie naprawcze w stosunku do Wykonawcy, ogłoszona zostanie upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął pełnienia funkcji inspektora nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę do Zamawiającego, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 8

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy są:

1) ze strony Jednostki realizującej, w osobie Pani/Pana ………….……………….…………………, tel. ……………………., e-mail: ……………………….,

2) ze strony Wykonawcy, w osobie Pani/Pana ……………..……………..…………………………., tel. ……………………., e-mail: ………………………… .

§ 9

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście (za dowodem doręczenia), przesyłane kurierem lub listem poleconym za dowodem doręczenia.

§ 10

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA    							ZAMAWIAJĄCY