Rawicz, dnia 27 września 2021 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Pismo: PCUW.261.3.9.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Uważam, że projektowe zapisy umowy (paragraf 5 ust. 3), dotyczące częściowych płatności wynagrodzenia Wykonawcy: Zamawiający zakłada następujący sposób rozliczenia: 1) pierwsza transza w wysokości 10% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., 2) druga transza w wysokości 40% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 30 maja 2022 r., 3) trzecia transza w wysokości 50% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 30 września 2022 r., zamiast zastosowania dopuszczenia fakturowania, np. w odstępie miesięcznym, za rzeczywisty zakres wykonanych prac, mogą mieć wpływ na umożliwienie dopuszczenia mniejszych przedsiębiorców do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie i może to stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Dlatego zwracam się z wnioskiem o zmianę sposobu fakturowania na cykl miesięczny za rzeczywisty zakres wykonanych prac. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. Zdaniem Zamawiającego przyjęty sposób płatności wynagrodzenia za realizację zadania w trzech transzach tj.: 1) pierwsza transza w wysokości 10% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., 2) druga transza w wysokości 40% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 30 maja 2022 r., 3) trzecia transza w wysokości 50% całości wynagrodzenia, płatna w terminie do dnia 30 września 2022 r., przy planowanym terminie realizacji inwestycji w okresie 10 miesięcy, z częstotliwością płatności co 3 do 5 miesięcy, w opinii Zamawiającego nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Tym bardziej, że po dokonaniu przez Zamawiającego drugiej płatność Wykonawca otrzyma połowę całości wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że powyższe uzasadnia fakt, iż inwestycja dofinansowywana jest ze środków zewnętrznych, które stanowią podstawę finansowania zadania.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak