Znak sprawy : KA-2/081/2021

Załącznik nr 8 do SWZ

UMOWA  (projekt)

zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy :

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

z siedzibą w:

31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24,

reprezentowaną przez:

Kanclerza –   Leszka Bednarza

z kontrasygnatą finansową Kwestora –   Małgorzaty Kurowskiej

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

*(w przypadku spółek prawa handlowego)

...................................................................................................................................................................

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez:

..................................................................

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacją z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ……………………….

*(w przypadku spółki cywilnej )

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  .................................................. PESEL..............................................

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym …………….……………….…………………………  PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) …………………………………..

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą )

1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez:

.................................................................

i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ……………………….

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)	……………………………………………….

2)	……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej”, przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2021 r. poz. 1129 ze zm.)

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż zestawu wentylatorów, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia……………, złożoną do postępowania numer  KA-2/0……………../2021, które stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy dostarczy: ……….               ………………………………………( nazwa urządzenia, producent, model silnika – zgodnie z ofertą ), o parametrach sprawności energetycznej: pobór mocy TA1………….(zgodnie z ofertą), pobór mocy TA2…………………………… (zgodnie z ofertą) oraz parametrach oferowanych podzespołów określonych przez Wykonawcę w części Informacja o oferowanych urządzeniach (tabela) na formularzu ofertowym.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt parametrów określonych w ofercie, w szczególności sprawności energetycznej produktów, skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

- Zakres zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej), wykonanie obu zestawów wentylatorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (falowniki oraz komplet instalacji elektrycznych), transport, montaż, wstępny rozruch, odbiór techniczny elementów i zestawów,  kalibracja parametrów pracy systemu do zamierzonych wartości, instruktaż techniczny z obsługi urządzeń.

W ramach przedmiotu zamówienia wyróżniono następujące etapy prac:

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac wykonawczych nastąpi w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

- Uzgodnienia rozwiązań szczegółowych (w tym m.in. sterowania, pomiarów uzyskiwanych parametrów pracy, warunków pracy każdego z zestawów, etc.) z Zespołem LIW PK w ramach Nadzorów Inwestorskich poprzedzających opracowanie dokumentacji technicznej.

- Sporządzenie dokumentacji technicznej każdego z zestawów wentylatorów (dla obu tuneli aerodynamicznych).

- Odbiór wykonanych wentylatorów u Wykonawcy wraz z rozruchem częściowym. Odbiór zostanie przeprowadzony przez zespół przedstawicieli Zamawiającego.

- Dostawa i montaż urządzeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą budynku LAŚ (ZTB Polbau – postępowanie 1), lecz nie wcześniej niż po odbiorze prac budowlanych i wykończeniowych obiektu i przekazaniu placu budowy Wykonawcy.

- Dostawa i montaż powinny uwzględniać komplet prac, w tym: prace rozbiórkowe - demontaż fragmentów pokrycia dachowego, wprowadzenie elementów zestawów wentylatorów do poszczególnych pomieszczeń w ramach budynku (w tym przebicia przez przegrody oraz trwałe zabezpieczenie elementów instalacji przed zniszczeniem), zainstalowanie elementów systemu, odtworzenie poszycia dachowego, prace instalacyjne – rozprowadzenie elementów instalacji w ramach budynku, opracowanie połączeń na granicy dostaw, prace wykończeniowe – odtworzenie stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych.

- Pomiary kontrolne instalacji elektrycznej przed wpięciem systemu.

- Uruchomienie systemu wentylatorów.

- Kalibracja parametrów pracy całości przedmiotu zamówienia do wymaganych wartości dla zestawu wentylatorów lotniczych.

- Odbiór techniczny elementów systemu. Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. UDT) i pokrycia związanych z tym kosztów.

- Instrukcja techniczna dla personelu z obsługi i kalibracji poszczególnych elementów każdego z zestawów.

§ 2a

Oprogramowanie do sterowania systemem wentylatorów lotniczych

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 , w ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, obejmującej całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Oprogramowania, którego jest producentem a w wypadku, gdy przysługuje mu uprawnienie do udzielania sublicencji – udziela Zamawiającemu bezterminowej, obejmującej całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonej w czasie sublicencji na korzystanie z Oprogramowania w zakresie określonym w niniejszej umowie na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, wykorzystywania w celu zbierania, przesyłania, udostępniania i usuwania danych,

- rozpowszechniania i korzystania oraz dysponowania Oprogramowaniem, w tym jego użyczania lub jego kopii, uruchamianie używania Oprogramowania, korzystanie z jego funkcjonalności bez ograniczeń terytorialnych na terytorium Polski, przez czas nieoznaczony, zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania,

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym  w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego zwielokrotnienie,

- wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet, sieci wewnętrznej Zamawiającego

- sporządzanie, przechowywanie kopii i używania nośnika, na którym Oprogramowanie utrwalono,

- przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie, publikowanie, przekazywanie podmiotom trzecim danych  przetwarzanych przez Oprogramowanie,

- przechowywanie i używanie w sieci wewnętrznej,

- mobilny dostęp z wykorzystaniem dedykowanego web service, edycja online,

- pełne komercyjne wykorzystanie Oprogramowania,

- rozpowszechnianie Oprogramowania, wprowadzenie do obrotu przez najem lub użyczenie.

- W przypadku dostarczenia  przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, Oprogramowania stworzonego przez podmiot trzeci będący  producentem Oprogramowania, w stosunku do którego Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do udzielania sublicencji  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić , iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, producent udzieli Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej w czasie  licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niż opisane w postanowieniach ust. 1 powyżej. W takim wypadku Wykonawca do odbioru Przedmiotu umowy zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących danych identyfikujących podmiot trzeci oraz dokumentu określającego warunki licencji udzielonej przez podmiot trzeci, przy czym warunki te nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w postanowieniach ust. 1 powyżej. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania Zamawiającego jako użytkownika u producenta Oprogramowania.

- W wypadku, gdyby na skutek przyczyn leżących po stronie producenta Oprogramowania, Zamawiający utraciłby możliwość korzystania z Oprogramowania zgodnie z niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Oprogramowania zastępczego spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z urządzeń wymagających oprogramowania przy zachowaniu ich pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji udzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, jak również zobowiązuje się, iż podmiot trzeci który udzielił licencji, nie będzie wypowiadał licencji, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. h) Umowy.

- Udzielenie licencji na zasadach opisanych powyżej, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z zastrzeżeniem, iż w okresie od chwili faktycznego przekazania lub udostępnienia Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania w celu testowania lub w celu próbnej eksploatacji lub zapewni udzielenie takiej licencji przez podmiot trzeci.

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu korzystanie z Oprogramowania przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób, łącznie z kosztami wszelkich odszkodowań, ewentualnych procesów i kosztów związanych z ich prowadzeniem, w tym obsługi prawnej oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się także do uzyskania, na własny koszt, na rzecz Zamawiającego licencji będącej przedmiotem umowy w przypadku stwierdzenia, że udzielenie licencji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej narusza prawa osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji Oprogramowania lub w wypadku dostarczenia Oprogramowania stworzonego przez podmiot trzeci będący producentem Oprogramowania, w stosunku do którego Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do udzielania sublicencji zapewnienia, iż podmiot trzeci dokona aktualizacji Oprogramowania w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, a po zakończeniu ww. okresu, zobowiązuje się, iż Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnej aktualizacji Oprogramowania. Wykonawca zobowiązuje się, że Zamawiający jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonywania powyższych czynności bez udziału Wykonawcy lub podmiotu trzeciego niebędącego producentem Oprogramowania. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, iż korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania nie może być ograniczone w ten sposób, iż Oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub może być serwisowane wyłącznie przez określony podmiot.

- W ramach realizacji obowiązku Wykonawcy dotyczącego przeprowadzenia instrukcji technicznej z obsługi systemu, o którym mowa w ust. 3 lit. k. niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie przedmiotowego instruktażu z uwzględnieniem następujących wymagań Zamawiającego:

Obsługi elementów i podzespołów; określeniem zakresu stosowalności poszczególnych podzespołów; określeniem wymagań zakresu/parametrów pracy (m.in. temperatury, wilgotności, jednoczesności pracy urządzeń wymagających zasilania energia elektryczną, etc.); opisu sposobu postępowania na wypadek awarii; postępowania w celu diagnozy podstawowych usterek, postępowanie na wypadek awarii, etc.)

§ 3

Sposób realizacji  umowy i miejsce dostawy

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..………

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..………

- Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach:

- inspektor branży budowlanej : ……………………..

- inspektor branży elektrycznej : …………………….

- Wykonawca ustanawia :

- kierownika robót branży budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……………………………

- kierownika branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych w osobie: ……………………………

którzy w okresie realizacji umowy, na bieżąco będą pełnić stosowne obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu umowy.

(kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., poz.1333).

Wskazana osoba powinna być zarejestrowanym członkiem właściwego samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.1117)

- Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie i kwalifikacje konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na wezwanie kierownika budowy i/lub Zamawiającego w związku z realizacją prac przygotowujących plac budowy dla potrzeb montażu zestawu wentylatorów i innych elementów stanowiących przedmiot niniejszego  zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku realizacji niniejszej umowy, wyrządzone przez Wykonawcę jak również przez inne osoby, działające na rzecz Wykonawcy Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Wykonawcę oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

lub

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia

        - ………………………………………………….

        - ………………………………………………….

W pozostałym zakresie przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany siłami własnymi Wykonawcy.

(*uzupełnić/wykreślić zgodnie z ofertą)

§ 4

Termin wykonania umowy. Odbiór

- Wykonawca zobowiązuje się  zrealizować  przedmiot umowy w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym :

## opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że opracowanie całości dokumentacji technicznej winno nastąpić w terminie: część koncepcyjna w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy, a część powykonawczej do 10 miesięcy od daty podpisania umowy,

## odbiór wykonanych wentylatorów u Wykonawcy wraz z rozruchem częściowym nastąpi w terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy,

## dostawa i montaż urządzeń nastąpi w terminie do 1 miesiąca od odbioru wykonanych wentylatorów u Wykonawcy, lecz nie wcześniej niż po odbiorze prac budowlanych i wykończeniowych obiektu i przekazaniu placu budowy Wykonawcy,

## odbiór techniczny elementów i zestawów nastąpi w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzone w protokołach odbioru częściowego, podpisanych przez przedstawicieli stron umowy.

- Za datę wykonania niniejszej umowy uważa się datę wskazaną w końcowym protokole odbioru.

- W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość świadczenia, wskazanego w § 2, do którego spełnienia Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, w szczególności w terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację techniczną, dostarczyć i zamontować wentylatory, wykonać komplet prac wykończeniowych (odtworzenie stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych), przeprowadzić pomiary kontrolne instalacji elektrycznej przed wpięciem systemu, uruchomić system, skalibrować parametry pracy systemu, przeprowadzić instrukcję techniczną z obsługi systemu.

- W przypadku, gdy, wykonanie i odbiór któregokolwiek z elementów świadczenia do którego spełnienia Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy zakończy się po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, to w takim przypadku termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 7 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie transportu) za dostarczany i montowany asortyment do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  5 000 000,00 złotych oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych.

W przypadku niezapewnienia ciągłości ubezpieczenia przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór Dokumentacji technicznej;

- odbiory częściowe;

- odbiór końcowy;

- odbiór gwarancyjny;

- odbiór pogwarancyjny;

10.  Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:

- W odniesieniu do odbioru Dokumentacji technicznej:

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu Dokumentacji technicznej pakietami, przy zapewnieniu, iż całość dokumentacji technicznej zostanie przekazana wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i opinii co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania Dokumentacji technicznej określonym w przyjętym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji technicznej.

- Dokumentację techniczną, do której opracowania Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, uznaje się za wykonaną i wydaną Zamawiającemu ze skutkiem dotyczącym przeniesienia praw o których mowa w § 11 niniejszej umowy, w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji technicznej.

- Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji technicznej w całości bądź w pakietach w ciągu 14 dni od daty dostarczenia (przekazania) jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt a), odbiór Dokumentacji technicznej zakończy się po upływie terminu określonego w przyjętym harmonogramie rzeczowo-finansowym, to w takim przypadku termin wykonania Dokumentacji technicznej nie został przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja techniczna ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji technicznej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji technicznej, uznaje się, iż Dokumentacja techniczna nie została wykonana.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji technicznej jest protokół odbioru Dokumentacji technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu Dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do zrealizowania Przedmiotu umowy oraz pisemnym oświadczeniem, że Dokumentacja techniczna jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: opinie, uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część Dokumentacji technicznej.

- W chwili wydania Dokumentacji technicznej Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do wydawanej Zamawiającemu Dokumentacji technicznej w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że jest ona wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

- W przypadku wydania Zamawiającemu możliwej do wyodrębnienia części Dokumentacji technicznej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 11 niniejszej umowy co do wydanej części Dokumentacji technicznej i złoży oświadczenie, o którym mowa w ppkt. g) i w ppkt. h) powyżej w odniesieniu do wydanej Zamawiającemu części Dokumentacji technicznej. Przekazanie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę wynagrodzenia za część prac objętą tymi prawami.

- Odbiór Dokumentacji technicznej przez Zamawiającego nie jest równoznaczny z potwierdzeniem jej poprawności i kompletności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność Dokumentacji technicznej.

- W odniesieniu do odbioru częściowego:

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych zrealizowanych części Przedmiotu umowy obejmujących wykonane i zamontowane przez Wykonawcę podzespoły/elementy wyszczególnione w wykazie elementów stanowiących przedmiot zamówienia – wraz z rozruchem częściowym (w przypadku elementów ruchomych), z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego Przedmiotu umowy wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej umowie i do wartości nieprzekraczającej 60% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu (części) Przedmiotu umowy w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części Przedmiotu umowy ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości.

- Po zrealizowaniu części Przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru zrealizowanej części Przedmiotu umowy powiadamiając o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w ppkt. lit d) poniżej.

- dokonanie odbioru częściowego Przedmiotu umowy następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części Przedmiotu umowy i przedłożenia kompletnych dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych prac Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

- Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego sporządzonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Rozliczenia finansowe po dokonaniu odbioru częściowego będą dokonywane na podstawie stopnia zaawansowania realizacji Przedmiotu umowy (odebranej części Przedmiotu umowy) i cen określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

- W odniesieniu do odbioru końcowego:

- Odbioru końcowego Przedmiotu umowy dokonuje się po całkowitym zrealizowaniu przez Wykonawcę całości Przedmiotu umowy, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich prac wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do umożliwienia Zamawiającemu korzystania z Przedmiotu umowy, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną.

- Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego  Przedmiotu i po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; Gotowość do odbioru  jest osiągnięta z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich dostaw i prac objętych Przedmiotem umowy, przeprowadzenia z wynikiem  pozytywnym niezbędnych przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, oraz rozruchu oraz po przeprowadzeniu przez Wykonawcę instrukcji technicznej dla personelu Zamawiającego.;

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu wykonania całości Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf plus rysunki w formacie *.dwg /ACAD/), wraz z niezbędnymi protokołami z wyników pomiarów, niezbędnymi atestami, Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć również:

- Dokumentację fotograficzną przebiegu prac,

- Wykaz wbudowanych materiałów i zamontowanych elementów wraz z deklaracjami zgodności lub certyfikatami zgodności,

- dokumentację z wykonywanych prac, wymagane zaświadczenia właściwych jednostek i organów (jeśli dotyczy), protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne

- protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca korzystał z podwykonawców. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości prac wykonywanych przez podwykonawców Wykonawca, podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

- Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy w ciągu 14 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru końcowego; Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z Dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami;

- Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu umowy zostanie komisyjnie spisany protokół zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze;

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na własny koszt. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ppkt h poniżej;

- W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad i usterek Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z Dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi lub obowiązującymi normami), które nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad. Stwierdzone wady i usterki zostaną odnotowane w protokole usterek i wad i Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w o którym mowa w § 4 ust. 1.W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania wadliwie wykonanej części, elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad z prośbą o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru końcowego, w tym odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek wymienionych w protokole usterek i wad.

- W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, warunkami technicznymi lub obowiązującymi normami), które nie nadają się do usunięcia to wówczas:

  - Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają wartość użytkową lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

  - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac powodujących, że Przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie potwierdzone w protokole odbioru końcowego.

- Jeżeli odbiór końcowy Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w o którym mowa w § 4 ust. 1 wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ppkt c) powyżej lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego wad Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, to w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1  nie został przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa  w § 7 ust. 2 lit c)  niniejszej umowy.

- Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy.

- Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu umowy stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z Wykonawcą.

- W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:

- odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji,

- oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi.

- Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 6 niniejszej Umowy.

- W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

- odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi.

- odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi:

……………………..zł brutto (słownie:…………….), w tym należny podatek od

towarów i usług VAT

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Zamawiający udzieli zaliczkę na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10%. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od przekazania dokumentacji technicznej, w ramach której zostaną określone podzespoły i komponenty wymagane do wykonania systemu.

- Częściowe  rozliczenie (60% wartości zamówienia, w tym 10% udzielonej zgodnie z ust. 5 zaliczki) nastąpi po odbiorze I etapu prac – wykonaniu obu zestawów wentylatorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie protokołu odbioru.

- Końcowe rozliczenie (pozostałe 40% wartości zamówienia) nastąpi po odbiorze II etapu prac – montażu, wstępnym rozruchu i kalibracji parametrów pracy systemu do zamierzonych wartości.

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołów odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze .

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury.

- Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z faktury jest przedłożenie wraz z fakturą, pisemnych oświadczeń wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do ich reprezentacji,

- W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z tym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może trwać do czasu przedłożenia wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu zapłaty całego wynagrodzenia przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego stwierdzającego nieistnienie obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.

- Własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego, z chwilą uregulowania płatności wynikającej z faktury.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………w wysokości 5 % określonej w umowie wartości brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwotę: ...........................zł (słownie:……………………..…….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci na pisemny wniosek Wykonawcy w następujących częściach :

- 70 % całkowitej kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową,

- 30 % całkowitej kwoty zabezpieczenia - w terminie do 15 dni od upływu terminu rękojmi za wady ustalonego w umowie, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań lub kosztów zastępczego usunięcia usterek i wad.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia podmiotom trzecim bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.

- W przypadku, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Rękojmia i Gwarancja Jakości

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przez okres …….  lat  licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z zachowaniem odrębności wynikających z niniejszej umowy.

- Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania przedmiotu umowy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

- W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego asortymentu na nowy wolny od wad oraz tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy,

- żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy,

- powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia zamówionego asortymentu wolnego od wad lub wadliwego elementu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych

- żądania obniżenia wynagrodzenia

- żądania zwrotu zapłaconej ceny

- Jeżeli Zamawiający, wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, Wykonawca jest obowiązany na własny koszt odebrać rzecz wadliwą od Zamawiającego i  niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dowiedzenia się o wadzie, usunąć wadę lub dostarczyć rzecz nową wolną od wad do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Powyższy zapis stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

- Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie dwóch dni roboczych, uważa się, że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch  lat od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.

- W terminie dwóch lat od stwierdzenia wady Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na asortyment dostarczony przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy na okres ………. lat liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji na sprzęt komputerowy wynosi 2 lata.

- Gwarancja powinna obejmować:

- wszelkie prace związane z rozbiórką fragmentu dachu, montażem elementów i odtworzeniem dachu oraz elementów wykończenia (w tym wnętrza tunelu i innych pomieszczeń w ramach których prowadzone będą prace, m.in. rozprowadzenie elementów instalacji, okablowania strukturalnego, etc.),

- Poszczególne elementy zestawu wentylatorów, w tym: silniki, obudowy, łopatki, instalację strukturalną i okablowanie, konstrukcję, wibroizolację, złącza i zamocowania elementów, szafy falownikowe (przekształtniki prądu) wraz z wyposażeniem, sterowanie zestawami oraz układem pomiarowym uzyskiwanych parametrów pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wymaganych warunków pracy systemu, a w przypadku pogorszenia warunków pracy systemu (powstałym z przyczyn niezależnych od użytkownika) do podjęcia interwencji/działań zmierzających do przywrócenia sprawności pracy systemu w ramach gwarancji/rękojmi.

- Z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonych wyrobie, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku, gdy dostarczony wyrób jest niezgodny z umową, ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Zamawiającego, bądź tych, o których Wykonawca zapewniał w ofercie a także w przypadku, gdy Wykonawca dostarczył Zmawiającemu wyrób w stanie niezupełnym.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady asortymentu dostarczonego przez Wykonawcę, Zamawiający sporządzi w formie pisemnej „Protokół reklamacji” lub inny dokument opisujący wady stwierdzone przez Zamawiającego i zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach. Zgłoszenie wady może następować telefonicznie na nr tel. Wykonawcy: …………., lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………….

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę wadliwego wyrobu lub jego wymianę na wyrób wolny od wad w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.  W przypadku wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo.

- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wady w wadliwym produkcie lub wymianą wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad, w tym w szczególności koszty odbioru wadliwego wyrobu od Zamawiającego i dostarczenia do Zamawiającego wyrobu wolnego od wad, kosztów związanych z naprawą wadliwego produktu lub wymianą wadliwego produktu na wolny od wad.

- Jeżeli usunięcie wad poprzez naprawę wadliwego wyrobu ani wymiana wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad nie  będzie możliwa, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu równowartości wadliwego wyrobu będącego przedmiotem reklamacji a Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w   § 7 ust. 2 lit. g niniejszej umowy.

- Zamawiający może korzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Zamawiający zachowuje roszczenia z tytułu gwarancji, pomimo upływu okresu, na jaki została udzielona, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy albo w przypadku nieusunięcia awarii lub wady przez Wykonawcę we wskazanych powyżej terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia stwierdzonych usterek i wad, lub dokonania naprawy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa, nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego, wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Okres gwarancji będzie ulegał automatycznemu przedłużeniu, o czas w którym Zamawiający nie będzie mógł korzystać z wyrobu dostarczonego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, w którym wystąpiła wada.

- Koszt dojazdu i transportu w okresie rękojmi/gwarancji, pokrywa Wykonawca.

- Na system sterowania parametrami pracy i wizualizacji pracy obydwu tuneli jako dedykowanych programów Wykonawca udziela gwarancji i wsparcia technicznego przez okres: …….. lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Rozpoczęcie prac serwisowych na obiekcie nastąpi w czasie ……….. dni od zgłoszenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy Z zastrzeżeniem postanowień ppkt b) poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu dostawy przedmiotu umowy ( terminu wykonania umowy)  określonego w : § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji -  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej umowy

- za zwłokę w dostarczeniu nowego  wyrobu  wolnego od wad  w okresie gwarancji – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej umowy

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu nowego  wyrobu   wolnego od wad  w okresie rękojmi – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,

- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 14 – w wysokości 10% maksymalnej wartości netto wyrobu, którego wymiana na nowy wolny od wad lub naprawa nie jest możliwa.

- za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust 8 niniejszej umowy – w wysokości 5%  wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody.

- Naliczone kary umowne mogą być potrącone z należnego wynagrodzenia z faktur za dostarczony przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3 – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8

Rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy.

      - Niezależnie od uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem realizacji umowy bądź jej części tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie umowy w terminie określonym w umowie;

  - asortyment dostarczony przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie spełnia wymogów, o których mowa w niniejszej umowie, a Wykonawca odmówił jego wymiany na wolny od wad w terminie określonym w umowie;

  - jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce, w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, powyżej 10 dni roboczych,

  - w przypadku niewykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, przed odstąpieniem od umowy z tej przyczyny wyjątkowo Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin; niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy,

  - gdy Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu szkodę w trakcie realizacji niniejszej umowy,

  - gdy Wykonawca utracił właściwości niezbędne do wykonywania niniejszej umowy,

  - jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy osiągnie wysokość 50 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 %  kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.

    - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Strony mogą rozwiązać niniejsza umowę za porozumieniem stron.

§ 9

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- zmiany terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe ich zachowanie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; za siłę wyższą uznaje się powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na Wykonawcy;

- zmiany terminów, o których mowa w umowie, w tym terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 – w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej połowy personelu/pracowników Wykonawcy stwierdzono zakażenie COVID – 19, co uniemożliwiło Wykonawcy  zrealizowanie terminów pierwotnie w niej zastrzeżonych o okres trwania zwolnienia chorobowego pracowników, u których potwierdzono zachorowanie na COVID – 19 z zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie  terminów na które powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów zwolnienia chorobowego pracowników Wykonawcy z powodu COVID-19.

- zmiany terminów, o których mowa w umowie, w tym terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1  – w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej połowie personelu/pracowników Wykonawcy nałożono obowiązek kwarantanny związanej z COVID – 19, co uniemożliwiło Wykonawcy  zrealizowanie terminów pierwotnie w niej zastrzeżonych, o okres trwania kwarantanny tych pracowników, z zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie  terminów na które powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów kwarantanny.

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu  byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego, lub z winy innego podmiotu działającego na zlecenie Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

- zmiany wyrobu (asortymentu) na wyrób (asortyment)  spełniający wszystkie wymogi, przy zachowaniu identycznych warunków gwarancji oraz rękojmi jak dla wyrobu pierwotnego oraz z zachowaniem cen określonych 
w ofercie, w następujących sytuacjach:

- w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,

- w celu poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa,

- w celu aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- gdy z powodu siły wyższej nie ma możliwości dostarczenia zaoferowanych wyrobów w terminie ustalonym w umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jego przedłużenie;

- gdy doszło do zamknięcia wstrzymania bądź uszkodzenia (w tym także czasowego) linii produkcyjnej wyrobu bądź jego części,

- gdy po złożeniu oferty przez Wykonawcę, wyrób, który zaoferował bądź jego element został objęty ochroną patentową przez inny podmiot,

- innych postanowień umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa, które uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć termin ( okres) wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 455 ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zasadach w tym przepisie przewidzianych.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Obowiązki informacyjne stron i możliwości zmiany treści umowy w związku z przeciwdziałaniem lub wystąpieniem Covid-19

- Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z przeciwdziałaniem lub wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

- Strony umowy potwierdzają wpływ okoliczności o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie tej umowy, dołączając do informacji, o której mowa w ust. 1  oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

  - nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej  podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

  - decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

  - poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

  - wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

  - okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z przeciwdziałaniem lub wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, w szczególności dokumentów z których wynika związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zaistniałymi okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID – 19 a realizacją niniejszej umowy.

- Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmian w umowie bądź poprzez skorzystanie z rozwiązań opisanych w § 9, bądź wybierając spośród rozwiązań opisanych poniżej:

1) zmianę terminów dostawy  o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizacje umowy w terminach pierwotnie w niej przewidzianych jednak nie dłużej niż o czas trwania przeszkody,

2) czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części na okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami jednak nie dłużej niż o czas trwania przeszkody,

3) zmianę sposobu wykonywania dostaw poprzez zmniejszenie ilości, zmianę miejsca dostawy, jeżeli ze względu na okoliczności związane z wystąpieniem COVID - 19  uniemożliwiają realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami

4) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 30% wartości pierwotnej umowy, a Wykonawca udokumentuje przyczyny wzrostu, przedkładając Zamawiającemu opis skalkulowania oferty złożonej w postępowaniu, opisze jakie konkretnie uwarunkowania związane z COVID-19 powodują, że założona kalkulacja jest nieaktualna i przedstawi stosowne dokumenty w tym także takie które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy zostaną wprowadzone nowe przepisy prawa (w aktach prawa powszechnie obowiązującego) które umożliwiają zmianę postanowień niniejszej umowy, strony mogą w drodze porozumienia dokonać jej zmiany, poprzez wprowadzenie do niej wszystkich bądź tylko wybranych rozwiązań opisanych w tychże przepisach.

§ 11

Dokumentacja techniczna (koncepcyjna i powykonawcza)

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej) dla każdego z elementów wyposażenia dostarczanych i montowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz przekazanie jej Zamawiającemu w formacie papierowym (2 egzemplarze) i elektronicznym (format CAD). Ilekroć w niniejszej umowie lub innych dokumentach postepowania jest mowa o „Dokumentacji technicznej” rozumie się przez to dokumentację koncepcyjną i powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji technicznej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami, obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji technicznej w taki sposób, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność elementów dostarczanych i montowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji technicznej kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, spójnej i skoordynowanej we wszystkich koniecznych branżach a w szczególności przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym montaż elementów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również zapoznanie się z dokumentami i materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac oraz dokonanie stosownych uzgodnień z Zamawiającym, Wykonawcą Generalnym i innymi podwykonawcami realizującymi prace w budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do:

- przedstawiania na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w kolejnym dniu roboczym od daty otrzymania wezwania;

- uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego we wszystkich spotkaniach, związanych z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przygotowania stosownych materiałów, informacji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego;

- kompleksowej współpracy z Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą oraz innymi podwykonawcami realizującymi prace w budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej;

- Dokumentacja techniczna powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, a także warunkami technicznymi robót budowlanych i instalacyjnych, których to zamówienie dotyczy, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Z chwilą otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja techniczna została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji technicznej na następujących polach eksploatacji:

  - udostępnienie i przekazanie Dokumentacji technicznej w całości lub w części podmiotom trzecim;

  - użytkowanie Dokumentacji technicznej w celu wykonania montażu elementów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu umowy;

  - przekazywanie Dokumentacji technicznej w całości lub w części a także jego kopii sądom, organom administracji publicznej lub innym instytucjom w zakresie niezbędnym dla prowadzonych postępowań;

  - przekazywanie Dokumentacji technicznej w całości lub w części a także jego kopii innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań;

  - udostępnienie Dokumentacji technicznej podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dokonywania zmian w Dokumentacji technicznej, jej aktualizacji, modernizacji lub wykonania opracowań Dokumentacji technicznej,

  - utrwalenie Dokumentacji technicznej, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych na wszelkich nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue – ray, pendrive, itp.);

  - kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji technicznej, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

  - wykorzystanie i wyświetlanie (prezentowanie) Dokumentacji technicznej w całości lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

  - w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami Dokumentacji technicznej oraz nośnikami, na których ją utrwalono, w szczególności i wprowadzanie jej do obrotu, poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę,

  - wprowadzenie Dokumentacji technicznej do pamięci komputera ma dowolnej liczbie stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym do Internetu i sieci wewnętrznej Zamawiającego;

  - przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji jakiemu ma służyć Dokumentacja technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące w opracowaniu Dokumentacji technicznej upoważnili Wykonawcę do złożenia w ich oświadczenia zawartego w ust. 10.

- Wykonawca oświadcza, iż osoby uczestniczące w opracowywaniu Dokumentacji technicznej, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji technicznej oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji technicznej w szczególności wyrażają zgodę na:

- wprowadzanie zmian do Dokumentacji technicznej,

- decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot

- decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji technicznej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,

- decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji technicznej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego.

Zmiany wprowadzone w dokumentacji po przekazaniu jej Zamawiającemu zwalniają Wykonawcę z odpowiedzialności za ich skutki.

- W chwili otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- W chwili wydania Dokumentacji technicznej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji technicznej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że:

- wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1062) które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

- nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich;

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy korzystanie z Dokumentacji technicznej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji technicznej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

- Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja Warunków Zamówienia, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych mających zastosowanie do niniejszej umowy.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                               		WYKONAWCA

* - niepotrzebne skreślić

Jeżeli dany dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, należy go opatrzyć stosowną informacją i opisać w jaki sposób owa tajemnica jest chroniona