Szerzyny dnia: 2022-09-06

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: FER.271.17.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb” – znak sprawy FER.271.17.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Zmienia się zapis punktu 6 SWZ na następujący:

- Termin wykonania zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 40 dni od daty udzielenia zamówienia.

- Zmienia się zapis § 2 pkt. 2 załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy na następujący:

2. Termin zakończenia robót objętych umową ustala się: 40 dni  od dnia podpisania umowy.

Zamawiający