Szerzyny dnia: 2022-09-19

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: FER.271.21.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny” – znak sprawy FER.271.21.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmienia się zapis punktu 4.2 SWZ zadanie 3: Budowa parkingu i oświetlenia ulicznego w Ołpinach

na następujący:

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu  wraz z oświetleniem drogi gminnej Nr 200641K  w miejscowości Ołpiny:  budowa 31 miejsc postojowych z kostki brukowej, odwodnienie  placu poprzez wykonanie trzech studni chłonnych i odwodnienia liniowego,  budowa dojść dla pieszych z kostki brukowej, wykonanie jezdni manewrowych o nawierzchni asfaltowej, budowa oświetlenia ulicznego  na parkingu i wzdłuż drogi gminnej  kablem ziemnym  o długości łącznej ok. 350 mb i montaż 12 szt. szt. słupów stalowych  z oprawami oświetleniowymi typu LED.

Zamawiający przewiduje następujące płatności częściowe przypadające na lata:

w roku 2022 -   nie więcej niż  100.000,00 zł

w roku 2023 - nie mniej niż 450.000,00 zł

Przed podpisaniem umowy kwoty zostaną dostosowane do wartości z oferty oraz możliwości realizacyjnych w roku 2022.

Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy w oparciu o przewidziane wyżej płatności na poszczególne lata(wcześniej skorygowane do wartości wybranej oferty)  oraz przedłoży zamawiającemu kosztorys ofertowy.

Zamawiający