Spis treści

Opis projektu	4

SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów)	4

Zasady prowadzenia projektu	4

Metodyka projektu	4

Organizacja prac związanych z projektem	4

Kierownictwo wdrożenia	4

Zarządzanie ryzykiem w projekcie	6

Zarządzanie zmianą w projekcie	6

Zarządzanie zdarzeniami	6

Zarządzanie zakresem	6

Zarządzanie harmonogramem i zadaniami	6

Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym	6

Etapy wdrożenia	7

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SEOD	11

Autoryzacja i administrowanie systemem	13

Obsługa zadań systemowych	14

Obsługa zastępstw SEOD	15

Struktura organizacyjna	16

Baza kontaktów i kontrahentów SEOD	16

Integracje SEOD	16

Obsługa skanerów zintegrowanych z SEOD	17

OCR dokumentów	18

Kancelaria SEOD (korespondencja przychodząca i wychodząca)	18

e-PUAP	20

Integracja z usługą e-Doręczenia	20

Obsługa korespondencji wewnętrznej	20

Obsługa teczek spraw i JRWA	21

Edycja on-line dokumentów	21

Licencje SEOD	22

Zakres wdrożenia SEOD	22

Szkolenia	23

Rejestr umów	23

Kreator formularzy	25

Modeler procesów	26

Rozliczanie i monitoring budżetów	27

Wnioski o zakup	28

Rejestr i obieg wniosków o wszczęcie postępowania publicznego	29

Wnioski zamówień do magazynu	29

Integracja z systemem Impuls	31

Dostępność cyfrowa SEOD	31

Utrzymanie i serwis	45

# Opis projektu

# SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów)

Wymagania funkcjonalne SEOD (Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów):

Wszędzie tam gdzie w wymaganiach Zamawiający używa określeń typu „możliwość”, „powinien” w odniesieniu do wymagań SEOD należy to traktować jedynie jako sposób opisania wymagania, które oferowany przez Wykonawcę SEOD musi spełniać w zakresie dostępnych w nim funkcjonalności, cech i możliwości konfiguracji.

## Zasady prowadzenia projektu

### Metodyka projektu

W celu efektywnej realizacji projektu wdrożeniowego rozwiązania, projekt powinien być realizowany zgodnie z zaproponowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką projektową zgodą ze standardami realizacji projektów, np.: PRINCE2, Agile, Waterfall, PMI lub innymi równoważnymi standardami zarządzania projektami informatycznymi. Zamawiający zezwala na łączenie zastosowanych metod (np. Scrum+Kaban). Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór metody zarządzania projektem.

Wykonawca jest zobowiązany wraz z zaproponowaną metodyką dostarczyć jej szczegółowy opis zawierający minimalnie strukturę zadań, podział obowiązków, ról w projekcie, harmonogram, opisy podstawowych procesów oraz dyscyplin projektowych jak też książkę projektu. W razie zaproponowania równoważnej metodyki opartej o równoważne standardy Wykonawca musi wykazać ich równoważność w zakresie wskazanym w powyższym zapisie.

### Organizacja prac związanych z projektem

W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych w ramach projektu zostaną powołane odpowiednie struktury projektowe, zarówno po stronie Wykonawcy, jak również po stronie Zamawiającego.

Podstawowymi rolami w ramach powołanej struktury powinny być minimalnie:

- Kierownictwo Wdrożenia, w skład którego wchodzą wyznaczone przez Zamawiającego osoby upoważnione do podejmowania istotnych decyzji projektowych,

- Kierownik Wykonawcy odpowiedzieliby za całość prac projektowych,

- Kierownik Zamawiającego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiającego,

- Zespół użytkowników kluczowych.

Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę w projekcie.

### Kierownictwo wdrożenia

W skład operacyjnego Kierownictwa Wdrożenia wchodzi Kierownik Zamawiającego oraz Kierownik Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wskazania osób pełniących role Kierowników.

Kierownictwo Wdrożenia jest najważniejszym organem pełniącym nadzór nad przebiegiem Wdrożenia, reagującym na pojawiające się problemy i zagrożenia. Rola Komitetu Sterującego będzie polegać na:

- zatwierdzaniu planów etapów i ewentualnych planów awaryjnych,

- zatwierdzaniu Harmonogramu Wdrożenia,

- Nadzorowaniu nad realizacją zakresu Wdrożenia,

- Zapewnieniu odpowiednich środków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań w zakładanych terminach.

Obowiązki Kierownika Wykonawcy:

- Wyznaczenie osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, lista osób upoważnionych zostanie przekazana Kierownikowi Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu umowy oraz bezzwłocznie po każdej zmianie osób upoważnionych.

- Planowanie i nadzór nad realizacją zadań głównych oraz szczegółowych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Wdrożenia.

- Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby upoważnione o których mowa w pkt. 1,

- Zgłaszanie, zatwierdzanie gotowości do odbioru usług Kierownikowi Zamawiającego.

- Zgłaszanie potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji projektu.

- Nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi terminami.

- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdarzeń i czynności wykonanych w ramach realizacji umowy, pozwalających na ustalenie faktów związanych m.in. ze zlecaniem, odbiorem i rozliczeniem usług.

- Zapewnienie odpowiedniego zastępstwa na czas swojej nieobecności z poinformowaniem Kierownika Zamawiającego.

- Przedkładanie informacji Kierownikowi Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.

- Przedkładanie wniosków, sugestii i propozycji Kierownikowi Zamawiającego zgodnie z potrzebami.

- Realizowanie we współpracy z Kierownikiem Zamawiającego wszystkich zadań związanych z procesem zarządzania Wdrożeniem.

- Nadzór nad realizacją zakresu Wdrożenia.

- Zarządzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmianę.

- Wspólna z Kierownikiem Zamawiającego kontrola terminowej i zgodnej z budżetem realizacji Wdrożenia, w szczególności w obszarach prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy.

- Analiza i rozwiązywanie problemów projektowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na harmonogram realizowanych zadań.

- Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

Obowiązki Kierownika Zamawiającego:

- Współpraca z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

- Bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy zespołami ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku powstania kwestii spornych między stronami zaangażowanymi w realizację Wdrożenia Kierownik Zamawiającego powinien być stroną rozstrzygającą o najlepszym rozwiązaniu.

- Określenie formy sprawozdań przedstawianych przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy.

- Przyjmowanie i akceptacja protokołów odbioru z realizacji Etapów Wdrożenia.

- Obowiązek formalnego zgłoszenia żądania zmiany jeżeli uzna, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjęcie działań mających wpływ na ustalony zakres prac.

- Przegląd, zgłaszanie uwag, akceptacja oraz odbiór poszczególnych Etapów Wdrożenia od Wykonawcy.

- Kontrola zakresu Wdrożenia, nadzór nad realizowanym zakresem projektu.

- Kontrola jakości Wdrożenia poprzez ciągłą kontrolę jakości dostarczanych projektów oraz podejmowanych decyzji.

- Nadzór nad pracownikami Zamawiającego oddelegowanymi do projektu w szczególności weryfikacja zadań przewidzianych dla rzeczonych do wykonania oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami.

- Zarządzanie komunikacją - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników.

- Zarządzanie ryzykiem - w ścisłej współpracy z Kierownikiem Wykonawcy.

- Zapewnienie zasobów ze strony Zamawiającego koniecznych do terminowego i zgodnego z założeniami wykonania prac.

### Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego do akceptacji rejestr zagrożeń i środków zaradczych, gdzie identyfikowane i kategoryzowane są poszczególne czynniki ryzyka za pomocą poziomu wpływu na projekt, prawdopodobieństwa wystąpienia, priorytetu, daty powstania i zamknięcia, właściciela ryzyka, opisu ryzyka, kategorii, wymaganych środków zaradczych, statusu. Rejestr ten będzie na bieżąco w ramach potrzeb aktualizowany.

### Zarządzanie zmianą w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry wniosków o zmianę oraz narzędzia wspomagające śledzenie zmian w projekcie. Będzie na bieżąco nadzorował realizację procedur.

### Zarządzanie zdarzeniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zdarzeniami w projekcie, a także narzędzia wspomagające śledzenie rozwiązań problemów oraz obsługę zdarzeń w projekcie.

### Zarządzanie zakresem

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zakresem projektu ułatwiające śledzenie zmian do zakresu jak też podejmowane decyzje w tym zakresie.

### Zarządzanie harmonogramem i zadaniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami oraz harmonogramem projektu.

### Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym

Podczas przeprowadzenia wdrożenia systemu będą obowiązywały następujące założenia dotyczące wzajemnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy:

- Komunikacja między uczestnikami Projektu po stronie Wykonawcy i Zamawiającego będzie się odbywać na poziomie Kierowników Projektów obu stron oraz wiodących użytkowników oraz innych wyznaczonych osób po stronie Zamawiającego.

- Przewiduje się wykorzystanie różnych mediów komunikacyjnych uzależnionych od poziomu oraz wagi uzgodnień. Podstawowym środkiem komunikacji w ramach prac roboczych uczestników projektu będą spotkania uczestników, poczta elektroniczna i kontakt telefoniczny, z zastrzeżeniem, że ustalenia projektowe powinny być odzwierciedlone w formie dokumentacji elektronicznej (poczta elektroniczna, dokumenty elektroniczne).

- Prace wspólne specjalistów po obu stronach (spotkania w ramach analizy przedwdrożeniowej, testy odbiorcze, szkolenia) będą każdorazowo potwierdzone notatką ze spotkania, z listą uczestników i wykonanych zadań, opisem poruszanych zagadnień, czy ustaleniami.

- Spotkania poświęcone kontroli realizacji wdrożenia będą organizowane w miarę bieżących potrzeb na życzenie Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedstawienie raportu o bieżącym zaawansowaniu prac i informacji o zagrożeniach w realizacji projektu oraz sposobach rozwiązywania tych problemów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zgłoszenie zagadnienia wymagającego decyzji Komitetu Sterującego przez Wykonawcę będzie miało formę pisemną.

## Etapy wdrożenia

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia opracowany zgodnie ze swoją metodyką wdrożeniową, wraz ze szczegółową strukturą zadań oraz produktów poszczególnych etapów projektu z uwzględnieniem spodziewanych przez Zamawiającego dat uruchomienia poszczególnych elementów systemu, jednak nie mniej niż w podziale na:

- prace przygotowawcze, analiza przedwdrożeniowa,

- dostawa licencji, instalacja oprogramowania na infrastrukturze ,

- wdrożenie poszczególnych modułów systemów w kolejności pozwalającej na optymalne obciążenie pracą zespołu Zamawiającego i Wykonawcy, obejmujące podział na: prace konfiguracyjne, szkolenia personelu, uruchomienie modułu, oddanie modułu,

- terminy i zakresy integracji pomiędzy poszczególnymi systemami zarówno nowymi jak i obecnie używanymi. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca określi przewidywane terminy i okresy przerw w pracy poszczególnych systemów. Wszystkie przerwy muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Zakup sprzętu:

Minimalne wymagania dotyczące parametrów techniczno – eksploatacyjnych skanerów – 7 szt.

| Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
| --- | --- |
| ##### Minimalny rozmiar dokumentu na ADF | 100 mm x 148 mm (poziomo x pionowo) |
| ##### Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów | 2.159 mm x 1.016 mm (poziomo x pionowo) |
| ##### Formaty papieru | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, Letter, Legal, Executive |
| ##### Źródło światła | Technologia diodowa ReadyScan |
| ##### Wyświetlacz LCD | Opcjonalny panel interfejsu sieciowego |
| ##### Prędkość skanowania | monochromatyczny 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 50 obrazów/min - Kolor: 50 obrazów/min , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi |
| ##### Pojemność | 100 Arkusze |
| ##### Gramatura papieru na ADF | Ładowanie automatyczne: 50 - 128 g/m² |
| ##### Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów | Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe |
| ##### Dzienna wydajność niezawodnej pracy | 3.000 stron |
| ##### Rozmiar dokumentu — układanie na płasko | A4 |
| ##### Skanowanie dwustronne (dupleks) | Tak |
| ##### Formaty edycji | JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A |
| ##### Sterowniki | TWAIN, WIA, ISIS (nettnedlasting), SANE (Linux), ICA (Mac) |
| ##### Kompatybilne systemy operacyjne | XenApp 5.0, XenApp 6.0, Mac OS 10.4+, Mac OS X 10.11.x, Presentation Server 4.5, Usługa terminalowa, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |

Zakup czytników kodów kreskowych:

Przewodowy czytnik kodów kreskowych – 8 szt.

- wymagane funkcje i parametry techniczne

- odczytywane kody 1D, 2D

- skaner typu Imager odczytujący kody 1D i 2D

- zasięg odczytu minimum do 35 cm,  sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

- interfejsy USB min. 2.0

- odporność na upadki na beton z wysokości 1,5 m

- temperatura pracy 10°C – 40°C, wilgotność względna 20% – 80%

- gwarancja producenta 36 miesięcy

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 3 szt.

- waga Urządzenia maksymalnie 0,22 kg

- odporność na upadki 1,5 m

- temperatura pracy 10°C – 40°C, wilgotność względna 20% – 80%

- wyposażenie kabel zasilający, podstawka umożliwiającą automatyczną pracę czytnika, instrukcja obsługi

- gwarancja producenta 36 miesięcy

- bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, z ładowarką (bazą)

- element wymagane funkcje i parametry techniczne

- odczytywane kody 1D, 2D

- skaner typu Imager odczytujący kody 1D i 2D

- zasięg odczytu minimum do 35 cm, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

- interfejsy USB min. 2.0, BT min. 2.1

- bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2400mAh

- waga Urządzenia maksymalnie 0,25 kg bez bazy (ładowarki)

- odporność na upadki 1,5 m

- baza umożliwiająca co najmniej ładowanie czytnika bez konieczności ręcznego podłączania

- kabla do czytnika, instrukcja obsługi

| ## MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SEOD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr/ Wartość wymagana |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE – podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK – wykonawca spełnia konkretny parametr NIE – wykonawca nie spełnia konkretnego parametru |  |  |
| Wymagania ogólne SEOD |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową, złożoną z: a) serwera aplikacji, b) elementu klienckiego funkcjonującego w dowolnej, ogólnodostępnej przeglądarce internetowej, c) serwera bazy danych zainstalowanego na istniejącym serwerze (hardware) w jednostce |  |  |  |  |
|  | Rozwiązanie musi składać się z dwóch części – zewnętrznej i wewnętrznej i realizować przez to dostęp do wybranych funkcjonalności SEOD dla użytkowników logujących się z zewnątrz sieci Zamawiającego. Na etapie analizy zostaną zdefiniowane obszary i funkcje SEOD, które będą dostępne dla użytkowników, którzy logują się wewnątrz sieci Zamawiającego oraz te które będą dostępne z zewnątrz. |  |  |  |  |
|  | Część wewnętrzną tworzy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) zainstalowany na serwerze wewnątrz jednostki. |  |  |  |  |
|  | Część zewnętrzną tworzy SEOD udostępniający informacje publiczne – dostępne spoza wewnętrznej sieci Zamawiającego. Zainstalowany system zewnętrzny powinien być dostępny w sieci Internet. |  |  |  |  |
|  | Rozwiązanie ma posiadać możliwość integracji i podłączenia zdalnych lokalizacji jednostki. |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby SEOD był produktem opracowanym przez jednego producenta. |  |  |  |  |
|  | System SEOD powinien umożliwiać rozbudowę o dowolną ilość aplikacji procesowych, a każda aplikacja procesowa powinna powstawać w ten sam sposób. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi wspierać dostęp za pomocą przeglądarek min. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge. |  |  |  |  |
|  | Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia Oprogramowanie musi działać w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP. |  |  |  |  |
|  | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać pracownikom wydajną pracę. Odpowiednia wydajność oznacza, że System nie jest uciążliwy dla użytkowników i charakteryzuje się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników przy szyfrowanym połączeniu między przeglądarką a serwerem, w warunkach pełnej przepustowości sieci wewnętrznej Zamawiającego. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać możliwość dodania, jako załącznik dowolnego dokumentu w dowolnym formacie (np. TIFF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, PNG, JPG, PDF itd.) bądź pliku ze skanera. SEOD nie może posiadać ograniczeń wielkości dodawanego pliku, a wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty nie może być w żaden sposób ograniczona warunkami licencji. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi być otwarty i skalowalny, tzn. umożliwiać nieograniczoną rozbudowę w celu sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i zmieniającej się liczby użytkowników. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi zapewnić konfigurowalne mechanizmy weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzanych danych (walidacje). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany silnik procesów BPMN. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na dostęp dla użytkowników spoza grona pracowników należących do organizacji, jak np. dla kontrahentów, zewnętrznych prawników. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwolić na dodawania do nowozakładanej sprawy dokumentów poprzez sczytanie ich kodu kreskowego. Sczytanie spowoduje podpięcie pliku do sprawy lub teczki sprawy. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwić zakładanie spraw z wbudowanej przeglądarki skanowanych dokumentów. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać opisywanie atrybutami pojedynczych dokumentów. |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość zarządzania uprawnieniami na poszczególnym dokumencie. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać nadawanie ról użytkownikom. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie samodzielnie przez Zamawiającego grup użytkowników, które będą mogły być wykorzystywane w obsłudze procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany rejestr zmian w ramach każdego modułu oraz sprawy. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie raportów z danych przetwarzanych w systemie za pomocą wbudowanego interfejsu nie wymagającego znajomości języków programowania oraz budowy kwerend SQL. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie wykresów na podstawie danych wygenerowanych w raportach z przetwarzanych spraw. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie historii obiegu dokumentu wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi na formularzu. |  |  |  |  |
|  | Dla każdego typu sprawy zdefiniowanej w systemie (np. korespondencji przychodzącej, wychodzącej, umów, faktur) SEOD musi automatycznie tworzyć zdefiniowany dla danego typu sprawy rejestr, w którym będą dostępne wszystkie pozycje danego typu spraw zarejestrowane przez formularz rejestracji danej sprawy. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę pełnotekstową w każdym zdefiniowanym w SEOD rejestrze. |  |  |  |  |
|  | Na bazie wbudowanego w SEOD modułu OCR musi istnieć możliwość wyszukiwania danych w rejestrze po treści dodawanych do spraw załączników. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na budowanie aktywnych elementów wyszukujących na podstawie danych zdefiniowanych w rejestrze. |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość określania widoczności kolumn wyświetlanych w rejestrach. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwolić na zapisanie konfiguracji kolumn w rejestrze per użytkownik (każdy użytkownik może mieć inny układ kolumn) |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na określenie ilości danych prezentowanych w rejestrze. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na definiowanie w rejestrach stałych widoków z odfiltrowanych przez użytkownika danych tak aby zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do odfiltrowanych widoków bez konieczności każdorazowego filtrowania danych. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na eksport danych rejestrowych do pliku XLS lub CSV. |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć wewnętrzny mechanizm podglądu dokumentów. Minimalne formaty wymagane przez Zamawiającego to pliki pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość wersjonowania dokumentów. Uprawniony Użytkownik musi posiadać dostęp do najnowszej oraz poprzednich wersji dokumentu w obrębie teczki dokumentu. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać jednolity wygląd typów spraw zdefiniowanych w systemie. |  |  |  |  |
|  | W obrębie profilu użytkownika musi istnieć możliwość definiowania szablonów tekstów standardowych, które będą mogły być użyte przez użytkownika we wszystkich polach tekstowych występujących w formularzach i sprawach, które obsługuje dany użytkownik. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać historię zmian oraz historię przepływu dokumentu w obrębie procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | Wykonawca SEOD musi potwierdzić możliwość dostępu do kodów źródłowych wszystkich składowych komponentów SEOD i możliwość wprowadzania zmian na żądanie Zamawiającego w dowolnym komponencie Systemu. |  |  |  |  |
|  | Powiadomienia e-mailowe z SEOD do użytkowników – przejście bezpośrednio do sprawy z linka w e-mailu będącym powiadomieniem o konkretnym zdarzeniu w SEOD. |  |  |  |  |
|  | Powiadomienia w formie zadań – SEOD oprócz powiadomień mailowych musi umożliwiać również generowanie powiadomień w formie zadań do realizacji w SEOD dla wskazanego użytkownika. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie dynamicznych formularzy w ramach każdego typu sprawy np. korespondencji przychodzącej, umowy, faktury czy wniosku, gdzie widoczne i/lub wymagalne do uzupełnienia pola będą się dopasowywać do wybranego rodzaju dokumentu lub sposobu obsługi danego dokumentu powiązanego z daną ścieżką jego obiegu np. rodzaju umowy (umowa dostawy, umowa najmu), rodzaju korespondencji wychodzącej (wysyłka mailem, wysyłka przez e-PUAP) |  |  |  |  |
| ## Autoryzacja i administrowanie systemem |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać z poziomu administratora możliwość konfigurowania interfejsu użytkownika (menu systemowe i formularze) w zależności od roli użytkownika. |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami z poziomu dedykowanego modułu administracyjnego dostępnego przez przeglądarkę internetową. |  |  |  |  |
|  | Weryfikacja (autoryzacja) użytkowników poprzez login i hasło oraz uwierzytelnianie zintegrowane (Active Directory). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać mechanizm podwójnej autoryzacji przy pomocy e-mail oraz aplikacji generującej klucz uwierzytelniający (token). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwolić na wykorzystanie mechanizmu podwójnej autoryzacji w procesach akceptacji wykorzystywanych w obiegach. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi przechowywać unikalne dane autoryzacyjne związane z wykonanym polecenia lub logowaniem, dane musze być dostępne dla administratorów lub osób wskazanych w procesach. |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie polityką haseł poprzez definiowanie: |  |  |  |  |
|  | - konfigurowalnej minimalnej długości hasła, |  |  |  |  |
|  | - reguł wymuszających, aby hasło zawierało duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne, |  |  |  |  |
|  | - wymogu zmiany hasła nie rzadziej, niż co 30 dni, |  |  |  |  |
|  | Hasła muszą być przechowywane w formacie zaszyfrowanym. |  |  |  |  |
|  | Zapis sesji użytkowników w logach systemowych. |  |  |  |  |
|  | Generowanie raportów z informacją o użytkownikach systemu, realizowanych zadaniach, przyznanych uprawnieniach. |  |  |  |  |
|  | Blokowanie dostępu do SEOD dla wybranych użytkowników przez administratora SEOD. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać budowanie oraz obsługę szablonów dokumentów przez administratorów. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać konfigurację dostępu do poleceń widzianych przez użytkowników. |  |  |  |  |
|  | Obsługa słowników zdefiniowanych dla procesów biznesowych. |  |  |  |  |
|  | Zarządzenie uprawnieniami dostępu do tworzenia spraw związanych z poszczególnymi procesami biznesowymi oraz widoków z nimi związanych. |  |  |  |  |
|  | Definiowanie numeratorów dokumentów w obrębie procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | System musi pozwalać na dodawania do spraw plików/załączników. |  |  |  |  |
|  | System umożliwi na dodawanym do sprawy pliku/załączniku określenie poziomu dostępności (upublicznienie lub utajnienie pliku do grona wskazanych osób – w takim wypadku plik/załącznik będzie widoczny i dostępny tylko dla wskazanych użytkowników lub jednostek organizacyjnych) |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm importu danych z plików, baz danych, wiadomości e-mail. Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy umożliwiające import danych ze skrzynek e-mailowych np. poprzez protokół IMAP lub POP-3. W zakresie mechanizmu importu baz danych SEOD musi umożliwić łączenie się przy pomocy interfejsu użytkownika do zewnętrznych baz danych z użyciem sterownika JDBC i obsługiwanych przez ten sterownik baz danych, aby np. umożliwiać cykliczne pobieranie danych z baz danych. W zakresie importu danych z plików Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy pobierania danych minimum z plików xls, xlsx, csv, xls, xml, json. |  |  |  |  |
|  | Obsługa skrzynek e-mail Zamawiającego poprzez interfejs SEOD. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać administratorowi podgląd kolejek wykonywanych zadań wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi przetwarzanych danych. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowanych mechanizm importu danych z pliku/zewnętrznej bazy danych. |  |  |  |  |
| ## Obsługa zadań systemowych |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie systemowe to zadanie, które zostaje przydzielone do danego użytkownika, grupy użytkowników lub jednostki organizacyjnej w ramach obsługi sprawy na danym etapie zamodelowanego w SEOD procesu biznesowego lub w ramach obsługi sprawy zadekretowanej lub utworzonej ręcznie (ad hoc) w SEOD. SEOD musi umożliwiać tworzenie i zlecanie różnego rodzaju zadań systemowych użytkownikom: zapytanie, zgłoszenie, spotkanie, kopia dw, powiadomienie, przypomnienie, realizacja konkretnego zadania itp. Musi być możliwość zlecania zadań użytkownikom, na danym etapie obsługi sprawy, niezależnie od zamodelowanego procesu biznesowego – tak aby nie wpływało to na dalszy ciąg obsługi procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | Słownik typów zadań systemowych musi być definiowalny przez administratorów systemu. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwić uruchomienie procesu biznesowego w obrębie rejestrowanego zadania systemowego. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie terminów wykonania zadań. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi automatycznie podpowiadać czas na obsługę każdego zadania przez użytkownika. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi zliczać czas wykonania poszczególnych zadań przez danego użytkownika. |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość generowania raportów z czasów wykonania oraz przepływów zadań dla użytkowników, jednostek organizacyjnych, zespołów. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwić dołączenie plików/załączników do tworzonego zadania systemowego. |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie uprawnieniami do zadania systemowego. |  |  |  |  |
|  | Każdy użytkownik musi mieć dostępny rejestr zadań skierowanych do niego z możliwością wyszukiwania zadań w obrębie tego rejestru po określonych parametrach np. rodzajach spraw, których dotyczą zadania, etapach procesu biznesowego na których znajdują się zadania, przedziałach czasowych itp. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na grupowanie zadań wg. danych zdeklarowanych w rejestrze. |  |  |  |  |
|  | Zadania w rejestrze muszą się automatycznie filtrować według terminu wymagalności, w pierwszej kolejności muszą być wyświetlane zadania przeterminowane, w kolejnej zadania z kończącym się terminem realizacji, zadania z dłuższym terminem realizacji i na końcu zadania, które nie mają zdefiniowanego terminu realizacji. System musi w rejestrze zadań monitować zadania przeterminowane i zadania z kończącym się terminem realizacji i graficznie odróżniać je od pozostałych zadań. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania podziału na zadania do wykonania i wykonane. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na grupowe zamykanie zadań np. akceptację kilkunastu lub kilkudziesięciu faktur w jednej operacji/jednocześnie. |  |  |  |  |
|  | Musi być możliwość grupowego zamykania zadań z określeniem podwójnego trybu autoryzacji takiej operacji. |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość wyświetlania zadań przeterminowanych wraz z informacją osobową, kto nie zrealizował zadań w terminie. |  |  |  |  |
|  | Generowanie alertów związanych z przekroczeniem czasu wykonania zadania w postaci wiadomości e-mail do wskazanych użytkowników. |  |  |  |  |
|  | Każde zadanie musi posiadać podstawowe metadane związane z procesem (nazwa obsługiwanej sprawy w procesie, numer, daty). |  |  |  |  |
|  | Zadanie systemowe musi posiadać graficzny znacznik informujący o terminie jego realizacji w ramach danego dokumentu. |  |  |  |  |
|  | Możliwość definiowania danych wyświetlanych w obrębie zadania. |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania akcji procesowej bez konieczności otwierania zadania – czyli np. zamknięcie zadania z poziomu listy zadań do wykonania, bez konieczności wchodzenia w daną sprawę. |  |  |  |  |
|  | Możliwość przejścia z zadania głównego go podzadań. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zlecania konsultacji (zwracania się z prośbą o opinię) w obrębie otrzymanego zadania. |  |  |  |  |
|  | Konsultacja musi pozwalać na przekazanie dostępu do sprawy oraz przekazanie treści do wybranego użytkownika lub grupy użytkowników. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać rejestrację konsultacji oraz informacji z nimi związanych w obrębie zadania oraz teczki sprawy. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zbiorowego podejmowanie zadań. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zbiorowej dekretacji zadań. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zlecania wykonania zadań innym użytkownikom systemu. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany wykonawcy zadania na danym etapie procesu biznesowego bez zmiany ścieżki procesu. |  |  |  |  |
|  | Możliwość przełożenia terminu wykonania zadania. |  |  |  |  |
|  | Podgląd zadań przez administratora, które dany użytkownik aktualnie posiada do wykonania. |  |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu zadań przeterminowanych swoich podwładnych przez przełożonego. |  |  |  |  |
| ## Obsługa zastępstw SEOD |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi dawać możliwość definiowania zastępstw dla użytkowników. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie zastępstw na wybrany interwał czasowy. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie zdefiniowanego zastępstwa po upływie zdefiniowanego interwału czasowego (bez konieczności ingerencji użytkownika). |  |  |  |  |
|  | System umożliwi wystawianie zastępstw w imieniu innych użytkowników. (np. przez administratora systemu) |  |  |  |  |
| ## Struktura organizacyjna |  |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość odwzorowania jednostek i struktury organizacyjnej funkcjonującej w danej organizacji |  |  |  |  |
|  | Definiowanie jednostek organizacyjnych oraz wzajemnych hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi w postaci struktury drzewiastej |  |  |  |  |
|  | Określanie przynależności pracowników do jednostki organizacyjnej |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie pracowników do jednostki głównej i jednostek dodatkowych |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie kodów oraz MPK-ów do poszczególnych jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie osób zarządzających daną jednostką organizacyjną |  |  |  |  |
|  | Ukrywanie jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego pobierania i aktualizowania struktury organizacyjnej z systemu zewnętrznego np. ERP. Integracja z systemem ERP w zakresie struktury organizacyjnej nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. |  |  |  |  |
| ## Baza kontaktów i kontrahentów SEOD |  |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi być możliwość tworzenia rejestru kontaktów (nie posiadających osobowości prawnej). |  |  |  |  |
|  | Tworzenie kontaktu musi być również możliwe z poziomu okna korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej bez konieczności wychodzenia z formularza rejestracji korespondencji przychodzącej |  |  |  |  |
|  | Tworzenie rejestru kontrahentów. |  |  |  |  |
|  | Przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta integracja z bazą TERYT musi na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzać wszystkie pobrane dane do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. |  |  |  |  |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta SEOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany mechanizm walidacyjny nie pozwalający na wprowadzenie kontrahenta o tych samych atrybutach (np. NIP) |  |  |  |  |
|  | Wbudowany mechanizm scalania kontrahentów. W ramach scalania kontrahentów mechanizm przepisze wszystkie dotychczasowe sprawy na nowopowstałego lub pozostawianego kontrahenta. |  |  |  |  |
|  | Możliwość importu danych kontrahentów z systemu zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem listy kontrahentów z systemu ERP Zamawiającego. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany mechanizm walidacji importowanych danych uniemożliwiający utworzenie duplikatu kontrahenta np. o tym samym numerze NIP. |  |  |  |  |
| ## Integracje SEOD |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory Zamawiającego bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny. SEOD należy zintegrować z AD Zamawiającego. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwolić na współpracę ze wszystkim rodzajami skanerów posiadanymi przez zamawiającego. W ramach niniejszego zamówienia z SEOD należy zintegrować z skanerami dostarczanymi w ramach niniejszego zamówienia. |  |  |  |  |
|  | System musi posiadać mechanizm integracji z dedykowanymi skrzynkami e-mail Zamawiającego (z przesłanego dokumentu na skrzynkę zintegrowaną z SEOD musi istnieć możliwość rejestracji w SEOD wybranego typu sprawy (np. umowa) oraz podpięcia do danej sprawy wybranych lub wszystkich załączników dołączonych do korespondencji mailowej, łącznie z treścią wiadomości mailowej). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z bazą TERYT GUS. Integracja z baza TERYT musi umożliwiać przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzenie wszystkich pobranych danych do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z bazą REGON GUS. Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta SEOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. |  |  |  |  |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi również umożliwiać automatyczne założenie kartoteki kontrahenta, którego nie ma w bazie SEOD w oknie rejestracji faktury na podstawie sczytanego z faktury numeru NIP. Numer NIP powinien być automatycznie sczytywany za pomocą wbudowanego modułu OCR. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowaną bazę kodów pocztowych wraz z przypisanymi miejscowościami lub posiadać mechanizm integracyjny z taką platformą. W oknie rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta po wprowadzeniu numeru kodu pocztowego systemu musi podpowiadać na bazie danych pobranych z bazy kodów pocztowych przypisane dla danego kodu pocztowego miasto i ulice. |  |  |  |  |
| ## Obsługa skanerów zintegrowanych z SEOD |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość definiowania i równoległej obsługi wielu punktów skanujących w SEOD. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępowymi do danego punktu skanującego dla wskazanych użytkowników. |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość podpięcia wielu skanerów do jednego punktu skanującego. |  |  |  |  |
|  | Obsługa łączenia dokumentów w paczki w obrębie punktu skanującego (system na podstawie plików przesłanych ze skanera wraz z kodem kreskowym tworzy jeden plik z wielu przesłanych plików zawierających pojedyncze strony). |  |  |  |  |
|  | Podgląd skanowanych dokumentów oraz tworzenie z nich spraw w SEOD w oparciu o zdefiniowane formularze. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne pobieranie skanowanych obrazów do repozytorium. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne zakładanie spraw na podstawie kodu kreskowego skanowanego dokumentu oraz konfiguracji zdefiniowanej w SEOD potrzebnej do uruchomienia procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na odrzucanie dokumentów z poziomu punktu skanującego. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie kodów kreskowych w dowolnym standardzie zdefiniowanym przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej do formatu JPG lub PDF potrzebnych do obsługi skanera. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać wydruk kodów kreskowych z SEOD na drukarkach laserowych posiadanych przez Zamawiającego. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne odbieranie ze skanera dokumentów wielostronicowych z rozdzielaniem/separacją dokumentów według naklejonych kodów kreskowych z użyciem skanerów nieposiadających funkcji rozpoznawania kodów kreskowych. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne odbieranie dokumentów ze skanerów sieciowych zapisujących wyniki w folderze sieciowym. |  |  |  |  |
| ## OCR dokumentów |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm OCR. Niedopuszczalne jest integrowanie zewnętrznych narzędzi do OCR-owania dokumentów. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi mieć możliwość konfiguracji w zakresie włączania i wyłączania funkcji OCR-owania plików wprowadzanych do SEOD. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł OCR musi mieć możliwość konwertowania obrazu plików graficznych na tekst - dotyczy to zarówno plików skanowanych jak też przesyłanych na zintegrowany z SEOD adres mailowy. |  |  |  |  |
| ## Kancelaria SEOD (korespondencja przychodząca i wychodząca) |  |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi być możliwość rejestracji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. |  |  |  |  |
|  | Dla każdego typu sprawy: korespondencji przychodzącej i wychodzącej należy w SEOD utworzyć dedykowany rejestr gdzie będą widoczne wszystkie dokumenty zarejestrowane w SEOD w ramach danego typu sprawy. W SEOD musi funkcjonować osoby rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej. |  |  |  |  |
|  | Możliwość rejestracji danych korespondencji przychodzącej, takich jak: numer korespondencji, data odbioru, data nadania, numer korespondencji wprowadzony przez nadawcę, załączniki, opis itp. |  |  |  |  |
|  | Możliwość rejestracji przesyłek kurierskich przychodzących i wychodzących w osobnym rejestrze. |  |  |  |  |
|  | W oknie rejestracji dokumentu musi być możliwość oznaczenia go jako dokumentu w wersji elektronicznej. (Oznaczenie podczas rejestracji tego atrybutu na dokumencie spowoduje, że do Systemu można dołączyć dowolny dokument w formie elektronicznej bez konieczności drukowania go i oklejania kodem kreskowym). |  |  |  |  |
|  | System dla dokumentów pobranych ze skrzynek zewnętrznych np. e-mail , e-PUAP oraz zintegrowanych platform automatycznie oznaczy atrybut dokumentu w wersji elektronicznej |  |  |  |  |
|  | System musi umożliwiać skonfigurowanie dla wybranych osób ograniczonego dostępu na rejestrowanej korespondencji (w tym załączników, konsultacji itd.) |  |  |  |  |
|  | Musi być możliwość rozszerzania pól formularza rejestracji o pola zadeklarowane przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej. |  |  |  |  |
|  | Podpinanie dokumentów do teczek spraw wraz nadawaniem numeru sprawie. |  |  |  |  |
|  | Obsługa wielu ksiąg korespondencji. |  |  |  |  |
|  | Obsługa w SEOD wielu kancelarii. |  |  |  |  |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie zapoznania się z korespondencja przez osoby do których była dekretowana. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać odseparowanie dokumentów rejestrowanych przez różne kancelarie od siebie (zarządzeni uprawnieniami). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na konfigurację danych wyświetlanych przez użytkowników w obrębie rejestru. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na uruchomienie wraz z rejestrowaną korespondencją zdefiniowanego procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | W obrębie rejestrowanej korespondencji musi być możliwość dodawania wielu załączników. |  |  |  |  |
|  | Musi być możliwość definicji uprawnień (dla osób do tego uprawnionych) w obrębie rejestrowanej korespondencji. |  |  |  |  |
|  | Możliwość wskazania korespondencji powiązanej zarówno podczas rejestracji korespondencji, jak i po jej zarejestrowaniu. |  |  |  |  |
|  | Łączenie korespondencji wychodzącej z przychodzącą wraz informacją o użyciu takiej funkcji. |  |  |  |  |
|  | Graficzne określenie terminu załatwienia sprawy w rejestrze (kolor wskazujący termin załatwienia sprawy musi się zmieniać wraz z upływem czasu – musi być inny dla zadań i spraw przeterminowanych, inny dla tych, dla których zbliża się termin wykonania i inny dla tych dla których termin wykonania jest odległy) |  |  |  |  |
|  | SEOD w ramach rejestrów musi pozwalać na określenie w jakim stanie aktualnie znajduje się sprawa oraz kto jest za nią odpowiedzialny. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na udostępnianie korespondencji wskazanym użytkownikom systemu. |  |  |  |  |
|  | Definiowanie terminu odpowiedzi na zarejestrowane pismo wraz z generowaniem przypomnień do użytkownika w zdefiniowanym terminie, który powinien je załatwić. |  |  |  |  |
|  | Rejestracja korespondencji wychodzącej przez jednostki Zamawiającego z możliwością wskazania, do jakiej kancelarii fizycznie zostanie dostarczona korespondencja. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi dawać możliwość kancelarii weryfikacji i edycji korespondencji wychodzącej rejestrowanej przez działy. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać jednostkom organizacyjnym określenie priorytetu korespondencji wychodzącej. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na oznaczenie korespondencji wychodzącej jako wysyłanej poza kancelarią i zdefiniowanie rejestru korespondencji wychodzącej poza kancelarią. |  |  |  |  |
|  | Musi być możliwość odrzucania przez kancelarię korespondencji wychodzącej zarejestrowanej przez użytkowników. |  |  |  |  |
|  | Hurtowa rejestracja korespondencji w oparciu o kod kreskowy nadawany przez dział rejestrujący. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać w obrębie teczki sprawy podgląd wszystkich załączników (bez konieczności ich pobierania). Minimalne formaty plików wymagane przez Zamawiającego to pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie raportów korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej w oparciu o dane zdefiniowane przez użytkownika. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie raportu korespondencji wychodzącej zgodnie z wymaganiami szablonu Poczty Polskiej. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie zestawień ilościowych korespondencji wychodzącej z podziałem na typy wysyłek. |  |  |  |  |
|  | Generowanie stałych raportów korespondencji do PDF w oparciu o zdefiniowane pola w rejestrach korespondencji. |  |  |  |  |
|  | Filtrowanie wprowadzonej korespondencji w oparciu o dane zawarte w formularzu. |  |  |  |  |
|  | Przypisanie korespondencji do terminarza systemowego. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwolić na skonfigurowanie punktu rejestracyjnego korzystającego z poczty elektronicznej przy użyciu protokołu IMAP lub POP3. |  |  |  |  |
|  | Załączanie poczty e-mail do tworzonej sprawy. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie sprawy na podstawie numeratorów zdefiniowanych dla danego rejestru czy kancelarii. |  |  |  |  |
| ## e-PUAP |  |  |  |  |  |
|  | Inicjowanie korespondencji wychodzącej oraz odbieranie korespondencji przy pomocy e-PUAP z poziomu interfejsu aplikacji (bez konieczności korzystania z portalu - logowania się na platformie e-PUAP) |  |  |  |  |
|  | Obsługa wielu skrytek e-PUAP posiadanych przez Zamawiającego. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne pobieranie dokumentu UPP po nadaniu korespondencji przy pomocy e-PUAP |  |  |  |  |
|  | Podpisywanie dokumentu przy pomocy Profilu Zaufanego oraz e-PUAP. |  |  |  |  |
|  | Podgląd dokumentów oczekujących na UPD w SEOD. |  |  |  |  |
|  | Rejestr dokumentów zawierających błędy nadania e-PUAP w SEOD. |  |  |  |  |
|  | Nadawanie korespondencji wychodzącej przez dział, a następnie wysyłka przy pomocy e-PUAP poprzez uprawnionych użytkowników. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany rejestr korespondencji do wysłania e-PUAP. |  |  |  |  |
| ## Integracja z usługą e-Doręczenia |  |  |  |  |  |
|  | System musi być zintegrowany z usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego e-doręczenia umożliwiającą wykorzystanie adresu elektronicznego zgodnie z (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2019 r. poz. 123 i 730). |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie wiadomości przed wysyłką w Systemie (przygotowanie korespondencji wychodzącej z oznaczeniem e-doręczenia) |  |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie adresata w BAE |  |  |  |  |
|  | Wysyłanie wiadomości wraz z załącznikiem (max. wielkość załącznika 15MB narzucone przez API e-doręczeń) z poziomu Systemu |  |  |  |  |
|  | Pobranie do Systemu informacji potwierdzającej nadanie przesyłki |  |  |  |  |
|  | Obsługa skrzynki odbiorczej e-doręczeń organizacji z poziomu Systemu |  |  |  |  |
|  | Obsługa niedostarczenie przesyłki do podmiotu niepublicznego - Fikcja e-Doręczenia. |  |  |  |  |
| ## Obsługa korespondencji wewnętrznej |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać rejestrację i obsługę korespondencji wewnętrznej |  |  |  |  |
|  | Dla korespondencji wewnętrznej należy w SEOD utworzyć dedykowany rejestr gdzie będą widoczne wszystkie dokumenty zarejestrowane w SEOD w ramach danego typu sprawy – korespondencji wewnętrznej. W SEOD musi funkcjonować osoby, dedykowany rejestr korespondencji wewnętrznej. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na zdefiniowanie numeratora w ramach korespondencji wewnętrznej. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać uruchomienie procesu obiegu w ramach rejestrowanej korespondencji. |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość podłączania wielu załączników do danej korespondencji. |  |  |  |  |
|  | Korespondencja wewnętrzna musi posiadać minimalne atrybuty (temat, opis, oczekiwany termin realizacji oraz możliwość dodatkowego udostępnienia wskazanym użytkownikom dw) |  |  |  |  |
|  | Muszą istnieć pola odzwierciedlające okno rejestracji oraz zdefiniowany proces. |  |  |  |  |
|  | Łączenie korespondencji wewnętrznej z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą. |  |  |  |  |
|  | Generowanie korespondencji wychodzącej z korespondencji wewnętrznej (uruchamianie nowego procesu biznesowego) bez konieczności przepisywania pól oraz kopiowania załączników. |  |  |  |  |
| ## Obsługa teczek spraw i JRWA |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie teczek sprawy przez użytkownika Systemu (wiele spraw oraz dokumentów zawartych w jednej teczce). |  |  |  |  |
|  | Wspieranie rejestru JRWA posiadanego przez Zamawiającego. |  |  |  |  |
|  | Konfigurowanie numeratora spraw w ramach teczek spraw. |  |  |  |  |
|  | Nadawanie numeru sprawy na podstawie JRWA. |  |  |  |  |
|  | Teczka sprawy musi posiadać pola opisujące teczkę. |  |  |  |  |
|  | Każdy użytkownik musi mieć możliwość posiadania wielu teczek spraw. |  |  |  |  |
|  | Użytkownik musi mieć możliwość podpięcia do swojej teczki wielu dokumentów zarejestrowanych w SEOD, jeżeli posiada do nich uprawnienia. |  |  |  |  |
|  | Każdy użytkownik musi mieć możliwość udostępnienia innym użytkownikom swoich teczek spraw wraz z dokumentami w nich zawartymi. |  |  |  |  |
|  | Z poziomu każdego rejestrowanego dokumentu w systemie musi istnieć możliwość dodania go do własnej teczki sprawy. |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość uruchomienia procesu biznesowego na teczce spraw. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na tworzenie teczek niejawnych oraz jawnych dostępnych dla wszystkich. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na przenoszenie dokumentów pomiędzy teczkami, z uwzględnieniem zmiany numeru nadanego przez teczkę do której dokument jest przenoszony. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi pozwalać na kaskadowe tworzenie teczek spraw (teczka w teczce) z zachowaniem odpowiedniej numeracji dla każdej z nich. |  |  |  |  |
| ## Edycja on-line dokumentów |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać możliwość edycji treści załączników “online”, tj. bezpośrednio w oknie przeglądarki, bez konieczności pobierania załączników na dysk lokalny użytkownika. |  |  |  |  |
|  | Funkcja edycji online musi pozwalać na wykonywanie wszystkich typowych dla edytorów tekstu operacji edycyjnych dotyczących formatowania tekstu, pracy z tabelami, obrazami, spisami treści, stopkami/nagłówkami, grafikami. |  |  |  |  |
|  | Funkcja edycji online musi pozwalać pracować na plikach co najmniej w formacie programu word. |  |  |  |  |
|  | Korzystanie z funkcji edycji online nie może nakładać na zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych nie ujętych w ofercie w całym okresie korzystania z SEOD. |  |  |  |  |
|  | Funkcja edycji online umożliwia równoległą, jednoczesną edycję tego samego załącznika przez wielu zalogowanych użytkowników SEOD |  |  |  |  |
|  | Korzystanie z funkcji edycji online nie może nakładać na zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych nie ujętych w ofercie w całym okresie korzystania z SEOD. |  |  |  |  |
|  | Funkcja edycji online umożliwia równoległą, jednoczesną edycję tego samego załącznika przez wielu zalogowanych użytkowników SEOD |  |  |  |  |
|  | SEOD zapamiętuje historię wersji treści dokumentu i zmiany w kolejnych sesjach edycji dokumentu z dokładnością do użytkownika dokonującego edycji i znacznika czasu. |  |  |  |  |
|  | SEOD umożliwia przywrócenie wcześniejszej wersji dokumentu jako bieżącej. |  |  |  |  |
|  | Funkcja edycji online pozwala na używanie w treści dokumentów widocznych dla użytkownika nazw pól z formularzy systemowych w celu tworzenia szablonów wydruku dokumentów. W momencie użycia szablonu odpowiednie znaczniki są zamieniane na wartości odpowiednich pól z formularza systemowego. |  |  |  |  |
|  | Szablony dokumentów po uzupełnieniu danych pól formularzy mogą być eksportowane do formatu nieedytowalnego (pdf) lub edytowalnego z możliwością dalszej edycji treści. |  |  |  |  |
|  | W szablonach dokumentów musi być możliwość osadzania tabel danych jeśli te występują w powiązanych formularzach systemowych |  |  |  |  |
| ## Licencje SEOD |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczone licencje na SEOD muszą umożliwiać założenie nieograniczonej liczby kont użytkowników nazwanych |  |  |  |  |
|  | Dostarczone licencje na SEOD muszą umożliwiać pracę minimum 100 jednoczesnych użytkowników. |  |  |  |  |
|  | Należy dostarczyć niezbędne licencje modułowe umożliwiające obsługę wszystkich procesów, funkcjonalności i integracji opisanych w niniejszej dokumentacji dla SEOD |  |  |  |  |
|  | Wbudowany mechanizm OCR należy dostarczyć z licencją na nielimitowaną liczbę sczytywanych dokumentów |  |  |  |  |
| ## Zakres wdrożenia SEOD |  |  |  |  |  |
|  | Wdrożenie obejmuje dostawę niezbędnych licencji, sprzętu, analizę przedwdrożeniową, wdrożenie systemu, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego, aktualizację systemu oraz świadczenie usług gwarancyjnych i asysty technicznej w okresie gwarancyjnym. |  |  |  |  |
|  | Wdrożenie SEOD musi obejmować następujące obszary/moduły: - dedykowany rejestr i obieg korespondencji przychodzącej - dedykowany rejestr i obieg korespondencji wychodzącej - dedykowany rejestr i obieg korespondencji wewnętrznej - teczki spraw i JRWA - rejestr kontrahentów - edycję online dokumentów - dedykowanego rejestru umów - dedykowany rejestr i obieg wniosków zamówień do magazynu - dedykowany rejestr i obieg wniosków zakupowych (zamodelowanie 6 procesów wniosków zakupowych) - dedykowany rejestr i obieg wniosków o wszczęcie postępowania publicznego (zamodelowanie 3 procesów wniosków o wszczęcie postępowania) - dedykowany rejestr i obieg zamówień do dostawców - rozliczanie i monitoring budżetów (zamodelowanie 1 struktury budżetowej) |  |  |  |  |
|  | Wdrożenie musi obejmować integrację SEOD z systemami posiadanymi lub użytkowanymi przez Zamawiającego: - Active Directory - Platformą e-PUAP - systemem e-Doręczeń - bazą TERYT GUS - bazą REGON GUS - KRS oraz CEIDG -- bazą CEIDG - systemem Impuls w zakresie opisanym w dalszej części dokumentacji |  |  |  |  |
|  | Zamawiający oczekuje dostarczenia pod potrzeby SEOD baz/y danych oraz systemu operacyjnego współpracujących z oferowanym SEOD. Dostarczenie SEOD nie może wymuszać na Zamawiającym zakupu dodatkowych licencji koniecznych do jego działania, w szczególności nie może wymuszać zakupu licencji na bazę danych i system operacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania systemu operacyjnego i oprogramowania bazodanowego, jego instalacji i konfiguracji pod oferowany SEOD. Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad niniejszym oprogramowaniem bazodanowym. |  |  |  |  |
|  | Wykonwaca jest zobowiązany do świadczenia usług wsparcia rozruchowego w postaci [1] dniowej asysty uruchomieniowej w dniu produkcyjnego uruchomienia pierwszego z modułów oraz poprzez zapewnienie nielimitowanej zdalnej asysty technicznej dedykowanego konsultanta w okresie [1] miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego |  |  |  |  |
|  | Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie asysty technicznej w wymiarze 10 godzin miesięcznie w zakresie SEOD przez cały okres obowiązywania gwarancji i polega na zapewnieniu zdalnego wsparcia wskazanym przez Zamawiającego użytkownikom systemu w jego eksploatacji. |  |  |  |  |
| ## Szkolenia |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla 1 grupy administratorów systemu (grupa do 7 osób) i kluczowych użytkowników (grupa do 7 osób). Wykonawca zapewni łączną ilość godzin szkoleniowych w wymiarze 5 dni szkoleniowych (30 h) szkoleń podstawowych dla administratorów i kluczowych użytkowników on site realizowanych przed odbiorem SEOD, 20 h szkoleń utrwalających, zdalnych realizowanych w okresie do 4 miesięcy po odbiorze SEOD. Zakres szkolenia dla każdej z grupy i harmonogram szkoleń będzie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. |  |  |  |  |
|  | Zamawiający zapewni salę szkoleniową oraz stacje robocze do przeprowadzenia szkoleń. |  |  |  |  |
|  | Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych. |  |  |  |  |
| ## Rejestr umów |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie rejestru różnego rodzaju/typów umów (np. najmu, dostawy, na świadczenie usług, darowizny, kontraktowych) |  |  |  |  |
|  | Dla umów należy w SEOD utworzyć dedykowany rejestr gdzie będą widoczne wszystkie umowy zarejestrowane w SEOD w ramach danego typu sprawy – umów. W SEOD musi funkcjonować osoby, dedykowany rejestr wszystkich umów oraz dedykowane rejestry każdego z rodzajów/typów umów. |  |  |  |  |
|  | Wielopoziomowy podział rejestru umów |  |  |  |  |
|  | Definiowanie uprawnień dostępowych do każdego z poziomów rejestru umów. |  |  |  |  |
|  | Rejestracja danych z umowy w polach zadeklarowanych przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej w obrębie formularza rejestracji oraz typu/rodzaju umowy |  |  |  |  |
|  | Udostępnianie umów wskazanym użytkownikom przez użytkowników posiadających do nich dostęp. |  |  |  |  |
|  | Wskazywanie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację umowy |  |  |  |  |
|  | SEOD automatycznie zmieni status umowy po jej zakończeniu i nie pozwoli na przypisanie jej do innych dokumentów. |  |  |  |  |
|  | SEOD pozwoli na definiowanie przypomnień związanych z umowami (przypomnienie generowane w formie e-mail lub zadani systemowego dla konkretnego użytkownika). Użytkownik musi posiadać możliwość zdefiniowania interwału przypomnień (rok, miesiąc, dzień, czas) oraz treści przypomnienia. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać nadawanie uprawnień w ramach danej kategorii umowy (uprawnienia do podglądu oraz edycji). |  |  |  |  |
|  | Definiowanie umów zależnych od siebie (np. umów RODO przypisanych do danej umowy głównej, aneksów do umowy głównej). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać rejestrację umów już częściowo zrealizowanych w momencie ich rejestracji z opcją wskazania kwoty pozostałej do wykorzystania z danej umowy. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi mieć możliwość w przyszłości integracji z systemem ERP w zakresie przekazywania do systemu ERP informacji o zarejestrowanych w SEOD umowach i aneksach do umów oraz pobierania z systemu ERP danych dotyczących kosztów na fakturach oraz przypisanej do pozycji kosztowej umowy w celu realizacji funkcji rozliczania kosztowego umów opisanych poniżej. |  |  |  |  |
|  | SEOD umożliwia raportowanie stanu wykorzystania limitów umów globalnie i w danym okresie rozliczeniowym ze szczególnym wskazaniem przekroczeń na podstawie rejestru umów i danych pobranych z systemu ERP |  |  |  |  |
|  | SEOD na poziomie umowy zaprezentuje faktury, które wpływają na realizację wartościową umowy na podstawie danych pobranych z systemu ERP |  |  |  |  |
|  | SEOD pozwoli na prezentowanie w formie graficznej stanu realizacji umowy w odniesieniu do wartości umowy. |  |  |  |  |
|  |  | SEOD musi mieć możliwość w przyszłości integracji z systemem ERP w zakresie przekazywania do systemu ERP informacji o zarejestrowanych w SEOD umowach i aneksach do umów oraz pobierania z systemu ERP informacji – z faktur lub dokumentów PZ o zrealizowanych pozycjach asortymentowych z danej umowy w celu rozliczania asortymentowego umowy w SEOD. |  |  |
| ## Kreator formularzy |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać funkcję kreatora formularzy, który pozwoli w sposób prosty bez znajomości języków programowania stworzyć formularz służący do rejestracji dokumentów i wykorzystania w procesach |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość tworzenia sekcji na formularzu grupujących pola systemowe oraz przypisywania im nazw |  |  |  |  |
|  | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane pola systemowe |  |  |  |  |
|  | Predefiniowane pole typu liczba np. pole kwota |  |  |  |  |
|  | Predefiniowane pola systemowe powiązane ze słownikami takie jak: Użytkownik, kontrahent, powiązanie z rejestrem innych dokumentów, |  |  |  |  |
|  | Predefiniowane pola typu kolekcja (do wskazania więcej niż jednej wartości słownikowej w tym polu np. osadzenie takiego pola na formularzu pozwoli na wskazanie kliku kontrahentów) |  |  |  |  |
|  | Predefiniowane pole pozwalające na wyświetlanie na formularzu danych z systemu tj. (data utworzenia sprawy, data i czas utworzenia sprawy, twórca sprawy). Po dodaniu takiego pola na formularzu system uzupełni dane automatycznie |  |  |  |  |
|  | Predefiniowane pole typu „załącz plik” (umieszczenie takiego pola na formularzu wyświetli odpowiedni komponent do załączania plików z dysku komputera, użytkownik pracujący z formularzem będzie mógł dodawać do niego pliki) |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodania pola tekstowego z edytorem WYSWIG |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodania pól typu data i godzina, data, godzina |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodania pól typu radiobox |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodania pola powiązanego z udostępnianiem nowo budowanej sprawy innym użytkownikom (dodanie takiego pola na formularzu pozwoli na udostępnianie danych innym użytkownikom systemu) |  |  |  |  |
|  | Kreator formularzy SEOD musi pozwalać na na definiowanie własnych pól typu: tekst, pole logiczne, liczba całkowita, liczba wymierna, data, czas, data i czas, słownik systemowy, użytkownik, plik |  |  |  |  |
|  | Musi pozwalać także na definiowanie nowych pól słownikowych (użytkownik musi posiadać możliwość dodania pola typu słownik oraz utworzenia w systemie tego słownika, dodany słownik będzie można wypełnić danymi oraz użyć na formularzu) |  |  |  |  |
|  | Musi pozwalać na definiowanie nowych pól słownikowych typu kolekcja (użytkownik musi posiadać możliwość dodania pola typu słownik oraz utworzenia w systemie tego słownika, dodany słownik będzie można wypełnić danymi oraz użyć na formularzu) |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość zmiany nazw dodawanych pól na formularzu (nazwa wprowadzona przez użytkownika musi być prezentowana na budowanym formularzu) |  |  |  |  |
|  | Ustawianie konkretnych pól formularza w wybranej przez użytkownika kolejności |  |  |  |  |
|  | Rozciąganie pola na całą szerokość budowanego formularza |  |  |  |  |
|  | Duplikowanie pola dodanego do formularza bez konieczności ponownego dodawania go |  |  |  |  |
|  | Usuwanie pól z formularza |  |  |  |  |
|  | Budowanie widoku rejestru z poziomu edytora formularza (przypisywanie wyświetlanych w rejestrze kolumn, wskazywanie kolejności kolumn) |  |  |  |  |
|  | Określenie wymagalności pól do uzupełniania podczas tworzenia formularza (użytkownik pracujący ze zbudowanym już formularzem musi otrzymać informacje o wymagalności danego pola jeżeli taki atrybut będzie przypisany do tego pola) |  |  |  |  |
|  | Definiowanie opcji wyszukiwania dla danego pola (oznaczenie na danym polu możliwości wyszukiwania pozwoli użytkownikowi przeszukiwać rejestr dokumentów zarejestrowanych w oparciu o projektowany formularz w oparciu o dane pole) |  |  |  |  |
|  | System pozwoli na wyszukiwanie po polach predefiniowanych oraz dodanych/stworzonych przez użytkownika |  |  |  |  |
|  | Walidator zapisu formularza w przypadku błędu lub poprawnie zbudowanego formularza musi wyświetlać użytkownikowi taką informację |  |  |  |  |
| ## Modeler procesów |  |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość samodzielnego tworzenia przez użytkownika definicji procesów nie wymagających integracji z systemami zewnętrznymi |  |  |  |  |
|  | W SEOD musi istnieć ekran roboczy służący do graficznego projektowania procesu |  |  |  |  |
|  | Modeler procesów musi posiadać predefiniowane zadania procesowe (zadanie, brama rozdzielająca, brama złączająca, decyzja, koniec procesu) |  |  |  |  |
|  | Mechanizm grupowania zadań bazowych prezentowanych użytkownikowi |  |  |  |  |
|  | Mechanizm wyszukiwania zadań bazowych |  |  |  |  |
|  | Modeler procesów umożliwia połączenie danego procesu z formularzem zaprojektowanym w SEOD |  |  |  |  |
|  | Wersjonowanie procesów |  |  |  |  |
|  | Możliwość wdrożenia produkcyjnego wybranego procesu stworzonego przez użytkownika w ramach danego formularza |  |  |  |  |
|  | Automatyczne dodawanie zadań startowych dla procesu |  |  |  |  |
|  | Łączenie zadań w procesie przy pomocy tranzycji (strzałek) |  |  |  |  |
|  | Możliwość nadawania nazw tranzycji (nazwa przypisana w modelerze procesów prezentowana jest na zadaniu powiązanym z projektowanym procesem) |  |  |  |  |
|  | Możliwość nazywania zadań użytych w procesie (nazwa zadania prezentowana będzie na formularzu powiązanym z procesem oraz w historii obiegu na formularzu powiązanym z procesem) |  |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania jednostki organizacyjnej, użytkownika, roli, zespołu użytkowników do których trafi zadanie |  |  |  |  |
|  | Na zadaniu musi istnieć możliwość powiązania go z formularzem oraz polem z formularza (np. jeżeli na formularzu użyto pole 'użytkownik' to modeler musi pozwalać na określenie, że do tego użytkownika w kolejnym kroku trafi zadanie) |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie ikony prezentowanej w procesie podczas wykonywania zadania (ikona musi być prezentowana podczas wyboru akcji przez użytkownika po stronie systemu i formularza powiązanego z procesem) |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania na tranzycji (strzałce/procesie) opcji umożliwiającej wskazanie użytkownika, do którego trafi dane zadanie (kiedy użytkownik w systemie będzie je kończył i wybierze taką tranzycję system poprosi o wskazanie użytkownika) |  |  |  |  |
|  | Możliwość eksportu zamodelowanego procesu do JSON, XML oraz pliku graficznego, np. JPG |  |  |  |  |
|  | Możliwość nadawania nazw tworzonym procesom |  |  |  |  |
|  | Możliwość importu wyeksportowanych procesów |  |  |  |  |
|  | Możliwość przypisywania statusów do zadania przy pomocy tranzycji (zadanie które trafi do odpowiedniego stanu otrzyma przypisany status) |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania akcji typu skrypt w procesie |  |  |  |  |
|  | Automatyczne przydzielanie zadań w SEOD na podstawie warunków na bramie decyzyjnej na podstawie pól zadeklarowanych w formularzu |  |  |  |  |
| ## Rozliczanie i monitoring budżetów |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać skonfigurowanie budżetów o strukturze kaskadowej, o wielu poziomach. W ramach danego budżetu możliwe jest konfigurowanie kolejnych poziomów budżetu – gałęzi budżetowych/zadań. |  |  |  |  |
|  | W ramach danego zadania można tworzyć podzadania. |  |  |  |  |
|  | Dla każdej pozycji/gałęzi/zadania musi istnieć możliwość określania wartości planowanej budżetu. |  |  |  |  |
|  | Słownik kont analitycznych musi być możliwy do pobrania z systemu zewnętrznego lub zdefiniowany w SEOD. |  |  |  |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurowanie budżetów obciążanych przez dowolny dokument/formularz procesowany w SEOD, który zawiera wartości finansowe. Funkcjonalność musi umożliwić konfigurowanie budżetów i linii budżetowych, które będą obciążane przez wskazanie odpowiednich reguł, na podstawie których dane z formularza będą obciążać odpowiednią linię budżetową/zadanie w budżecie. Funkcjonalność umożliwi tworzenie np. różnych rodzajów wniosków i powiązanych z nimi budżetów, w których poszczególne linie będą odpowiednio obciążane jeśli dany wniosek osiągnie właściwy stan w procesie akceptacyjnym. |  |  |  |  |
|  | SEOD w ramach drzewa budżetowego umożliwi blokowanie kwoty dla danej gałęzi/zadania lub podzadania. Oznacza to, że uprawniony użytkownik musi mieć możliwość wprowadzenia kwoty blokady. Kwota blokady będzie mogła być wprowadzona po utworzeniu gałęzi budżetowej i będzie ona niższa lub równa poziomowi (zadaniu lub podzadaniu) na którym występuje. |  |  |  |  |
|  | Na podstawie wartości zaplanowanych następują procesy związane z realizacja budżetu i kontrolą limitów budżetowych. |  |  |  |  |
|  | Budżet powinien być widoczny w postaci rozwijanego drzewa w odniesieniu do poszczególnych pozycji/zadań i podzadań. |  |  |  |  |
|  | Budżet ma być prezentowany w formie tabelarycznej z dostępnymi dla każdej pozycji wartościami planowanymi, zarezerwowanymi oraz zrealizowanymi. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać przenoszenie kwot planowanych pomiędzy poszczególnymi pozycjami na danym poziomie drzewa budżetowego |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać funkcjonowanie równolegle wielu budżetów o różnej strukturze linii. |  |  |  |  |
|  | Dla każdej linii budżetu możliwe jest wskazanie jednostek organizacyjnych lub użytkowników którzy mają dostęp do danej części budżetu. |  |  |  |  |
|  | Wiązanie realizacji danych dokumentów obciążających budżet musi być możliwe na podstawie przypisania do kont analitycznych zdefiniowanych dla danej gałęzi lub pozycji budżetowej, ale także poprzez ręczne wskazanie którą pozycję budżetową dany dokument ma obciążyć. |  |  |  |  |
|  | W przypadku utworzenia blokady kwoty po stronie budżetu system w przypadku wiązania dokumentów wpływających na budżet poinformuje użytkownika o niemożliwości powiązania dokumentu (pozycji kosztowej) z budżetem |  |  |  |  |
|  | Raport danych na dzień (uwzględnia budżet oraz pozycje budżetowe z nim związane na dzień generowania raportu, pozwala na podgląd kwoty planowanej/zarezerwowanej/zużytej dla danej pozycji budżetowej lub całego budżetu) |  |  |  |  |
|  | Raport zużycia w zakresie (uwzględnia budżet oraz pozycje budżetowe z nim związane na w danym zakresie czasu, pozwala na podgląd kwoty planowanej/zarezerwowanej/zużytej dla danej pozycji budżetowej lub całego budżetu) |  |  |  |  |
|  | Dokumenty wpływające na pozycję budżetową oraz aktualna kwota (system umożliwi podgląd dokumentów, które wpływają w danym momencie na daną pozycję budżetową plan/rezerwacja/zużycie) |  |  |  |  |
|  | Raport grup kosztów w przedziale czasowym (system umożliwi zbieranie kosztów powiązanych z gałęzią budżetową oraz grupy kosztów przypisaną do gałęzi) |  |  |  |  |
|  | Raport końcowy (raport umożliwiający wygenerowanie zastawienia zawierającego pozycje budżetowe z podziałem na kwotę planowaną/oraz zrealizowaną po zakończeniu projektu – zamknięciu budżetu) |  |  |  |  |
|  | Z danej pozycji budżetowej musi być możliwość przejścia do pojedynczego dokumentu lub rejestru dokumentów wpływających na obciążenie danej linii budżetowej. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać możliwość tworzenia dowolnych wskaźników w budżetach. Wskaźniki mogą być są wyliczane na podstawie formuł i dowolnych danych dostępnych w systemie i powinny być odnoszone do konkretnych linii w strukturze budżetu z uwzględnieniem właściwych dla tej linii wymiarów (kont, rodzajów kosztów, jednostek itd.). |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać oznaczanie wybranych linii budżetowych/zadań jako ulubionych/obserwowanych przez użytkownika. Wybrane linie budżetowe będą dostępne na stronie domowej/dashboardzie tak, aby użytkownik nie musiał przechodzić przez wiele poziomów budżetu aby monitorować daną linię/zadanie. Powiązane z monitorowaną linią wskaźniki i lista dokumentów obciążających dana linię powinna być również widoczna na dashboardzie. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać przedstawienie graficzne na dashboardzie powiązanym z linią budżetową wykresu np. typu „pie chart” pokazującego rozkład obciążenia danej linii na linie podrzędne Wykres musi dawać możliwość skopiowania np. do prezentacji lub innego dokumentu. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać wizualizację bieżącego zużycia w danym przedziale czasowym oraz linii trendu zużycia wartości planowanej dla każdej linii budżetu. Trend ma pokazywać prawdopodobieństwo przekroczenia wartości planowanej jeśli zostanie zachowane dotychczasowe tempo zużywania budżetu w danym okresie. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi wyświetlać na stronie domowej/dashboardzie użytkownika odpowiedzialnego te linie budżetowe, dla których system prognozuje przekroczenie budżetu na podstawie dotychczasowego trendu zużycia. |  |  |  |  |
| ## Wnioski o zakup |  |  |  |  |  |
|  | Generowanie wniosków zakupowych z wniosków zamówień do magazynu, z całości lub z wybranych pozycji asortymentowych wniosku o zamówienie do magazynu |  |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia wielu wniosków o zamówienie do magazynu w jeden wniosek zakupowy (tworzenie draftów wniosków zakupowych i dołączania do nich kolejnych wniosków o zapotrzebowanie) |  |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia wniosków o zakup usług, opartych o niezależną ścieżkę i formularze od wniosków o zakup asortymentu |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania do wniosku zakupowego ofert dotyczących danego wniosku - podłączania załączników z ofertą oraz rejestracji metadanych oferty np. dostawcy (wskazywanie dostawcy z bazy kontrahentów), oferowanych warunków jak np. cena (pole liczbowe), data wygaśnięcia oferty (pole z kalendarzem), termin dostawy (pole z kalendarzem). Możliwość założenia z poziomu rejestrowanej oferty nowej kartoteki kontrahenta. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zamodelowania ścieżki procesu obsługi i akceptacji wniosku zakupowego |  |  |  |  |
|  | Możliwość powiązania wniosku zakupowego z umową (z bazy umów zarejestrowanych w SEOD) do danego wniosku - jeśli realizacja wniosku odbywa się na jej podstawie. |  |  |  |  |
|  | Możliwość wskazywania źródeł finansowania wniosku zakupowego w oparciu o zdefiniowany w SEOD słownik |  |  |  |  |
|  | Możliwość obciążania danej pozycji budżetowej zamodelowanego w SEOD budżetu danym wnioskiem zakupowym jako wartości zarezerwowanych środków dla danej pozycji budżetowej. |  |  |  |  |
|  | Wybór dostawcy z bazy danych kontrahentów SEOD |  |  |  |  |
|  | Możliwość akceptacji wniosków do realizacji oraz osobno do planu zakupów |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie wniosków o zakup do teczek spraw i kategorii JRWA |  |  |  |  |
|  | Możliwość utworzenia z poziomu wniosku o zakup wniosku o wszczęcie postępowania publicznego. Użytkownik w prosty sposób na podstawie uprawnień musi mieć możliwość przejścia z jednego z dokumentu do dokumentu powiązanego. |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie kodów CPV |  |  |  |  |
| ## Rejestr i obieg wniosków o wszczęcie postępowania publicznego |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia wniosku o wszczęcie postępowania bezpośrednio z poziomu wniosku o zamówienie do magazynu, wniosku zakupowego lub z poziomu generowania nowego procesu biznesowego. |  |  |  |  |
|  | Odzwierciedlenie ścieżki przepływu dokumentu od momentu zarejestrowania wniosku, przez wszystkie etapy jego akceptacji, po złożenie go w rejestrze. |  |  |  |  |
|  | W ramach każdego procesu na etapie analizy zostanie ustalona ścieżka obiegu oraz dane niezbędne do uzupełnia formularza na etapie rejestracji wniosku oraz dane niezbędne do uzupełnienia na późniejszych etapach obiegu |  |  |  |  |
|  | Definiowanie rodzaju wniosku w zależności od progów przetargowych |  |  |  |  |
|  | Wprowadzanie analizy potrzeb i wymagań do wniosku |  |  |  |  |
|  | Definiowanie składu komisji przetargowej |  |  |  |  |
|  | Definiowania źródeł finansowania |  |  |  |  |
|  | Definiowania szacunkowej wartości zamówienia |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie kodów CPV |  |  |  |  |
|  | Definiowanie rodzaju zamówienia (usługi/dostawa/roboty budowlane) |  |  |  |  |
|  | Definiowanie proponowanych kryteriów oceny ofert |  |  |  |  |
|  | Określanie terminów realizacji |  |  |  |  |
|  | Odzwierciedlenie ścieżki przepływu dokumentu od momentu zarejestrowania wniosku, poprzez wszystkie etapy jego akceptacji |  |  |  |  |
|  | Generowanie na podstawie danych wprowadzonych do SEOD wydruku wniosku wraz ze wszystkimi danymi uzupełnionymi na etapie jego procesowania oraz historią obiegu i akceptacji |  |  |  |  |
|  | Ustalanie trybu postępowania |  |  |  |  |
|  | Definiowanie ścieżek obiegu wniosku w zależności od np. wartości wniosku lub wybranego trybu postępowania |  |  |  |  |
|  | Po akceptacji wniosku możliwość przekazania zaakceptowanego wniosku do osoby odpowiedzialnej za realizację. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zlecania zadań przez osobę odpowiedzialną za realizację wniosku poszczególnym użytkownikom, jednostkom organizacyjnym lub zespołom użytkowników w ramach danego wniosku związanych z przygotowaniem dokumentów do postępowania jak np. SWZ, OPZ, projektowane postanowienia umowy itp. |  |  |  |  |
|  | Wszystkie zarejestrowane w SEOD wnioski o wszczęcie postępowania muszą być automatycznie rejestrowane w dedykowanym rejestrze wniosków o wszczęcie postępowania. |  |  |  |  |
| ## Wnioski zamówień do magazynu |  |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie wirtualnych magazynów, a w każdym magazynie tworzenie słownika asortymentu przypisanego do danego magazynu. Wirtualne magazyny SEOD nie prowadzą gospodarki magazynowej - przepływu ilościowego towaru, a mają służyć jedynie do kategoryzacji asortymentu i zamodelowania procesu obiegu wniosku o zamówienie z magazynu w zależności od zamawianego asortymentu z danego magazynu. |  |  |  |  |
|  | SEOD umożliwi rejestrację i procesowanie wniosku o zamówienie magazynowe w wersji elektronicznej |  |  |  |  |
|  | SEOD podczas tworzenia nowego zamówienia magazynowego musi pozwalać na skopiowanie danych z wcześniejszego wniosku o zamówienie (w minimalnym zakresie pozycji asortymentowych, indeksów asortymentu, nazwy, jednostek miary, ilości) |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać kopiowanie wniosku o zamówienie magazynowe w oparciu o uprawnienia dostępowe do wniosków już zarejestrowanych |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć funkcjonalność automatycznego wprowadzania w oknie rejestracji zamówienia danych związanych z jednostka organizacyjną, MPK użytkownika składającego wniosek. |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość składania wniosku o zamówienie w imieniu innej osoby oraz przypisanego do innego MPK niż osoba składająca wniosek - na bazie nadanych uprawnień. |  |  |  |  |
|  | Wskazanie magazynu, którego dotyczy wniosek o zamówienie magazynowe |  |  |  |  |
|  | Po wybraniu magazynu możliwość odfiltrowania w oknie zapotrzebowania przypisanego do danego magazynu asortymentu |  |  |  |  |
|  | Składanie zamówień niestandardowych (bez wskazania magazynu oraz w przypadku kiedy w słowniku asortymentu brakuje odpowiedniego wpisu) |  |  |  |  |
|  | SEOD podczas wyboru asortymentu musi umożliwiać wyszukiwanie asortymentu po indeksie oraz nazwie |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie jednostek miary, nazwy, ceny netto oraz brutto, stawki VAT w oknie rejestracji po wyborze asortymentu |  |  |  |  |
|  | Obliczanie wartości netto i brutto na podstawie podanej przez użytkownika ilości |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie łącznej wartości netto, brutto oraz podatku dla całego wniosku o zamówienie. |  |  |  |  |
|  | Obsługa procesu akceptacji wniosku |  |  |  |  |
|  | Grupowanie pozycji na wniosku z podziałem na odpowiednie stany w procesie np. pozycje u magazyniera, pozycje gotowe do wydania. |  |  |  |  |
|  | Możliwość edycji i zmiany ilości przypisanych danego asortymentu na wniosku o zamówienie przez uprawnionych użytkowników na wskazanym etapie procesu |  |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania nowych pozycji do zarejestrowanego zamówienia magazynowego w procesie przez uprawnione osoby |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania historii zamówień magazynowych przez uprawnionych użytkowników - filtrowanie historycznych zamówień według jednego lub kilku filtrów - jednostki zamawiającej, kodu CPV, asortymentu, przedziału czasu |  |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia draftów zamówień przez użytkowników - wersji roboczych, z możliwością dodawania kolejnych pozycji i modyfikacji pozycji już istniejących przed wysłaniem w obieg akceptacyjny |  |  |  |  |
|  | Możliwość przekazania wniosku o zamówienie do realizacji całościowej lub częściowej z magazynu |  |  |  |  |
|  | Generowanie wniosku o zakup z wniosku o zamówienie magazynowe (całego lub z wybranych pozycji wniosku) |  |  |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie rejestrów wniosków o zamówienie magazynowe z możliwością filtrowania po metadanych znajdujących się na wniosku |  |  |  |  |
|  | Tworzenie dedykowanych widoków dla osób akceptujących zamówienia magazynowe posiadających opcje wyszukania po danych z wniosku. |  |  |  |  |
|  | Generowanie raportów ilościowo-kosztowych z podziałem na jednostki organizacyjne, zamawiających, MPK |  |  |  |  |
|  | Tworzenie zestawień na podstawie indeksów przypisanych do zamówienia magazynowego. |  |  |  |  |
|  | Możliwość przypisywania wniosku o zamówienie magazynowe do magazynierów realizujących w ramach jednego magazynu |  |  |  |  |
|  | SEOD musi umożliwiać przypisanie zamówienia magazynowego do wielu osób realizujących w ramach jednego magazynu |  |  |  |  |
|  | Równoczesna realizacja zamówienia magazynowego przez wielu magazynierów w ramach jednego magazynu bez blokowania pracy z zamówieniem w systemie któregoś z nich |  |  |  |  |
|  | Możliwość częściowego wydania i oznaczenia pozycji wydanych z magazynu |  |  |  |  |
|  | Grupowanie pozycji na wniosku, na takie które znajdują się w realizacji magazynu oraz które zostały wydane |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie osoby odpowiedzialnej za fizyczne dostarczenie zrealizowanego całego zamówienia lub poszczególnych pozycji (w przypadku realizacji częściowej) do osoby składającej zamówienie |  |  |  |  |
|  | Generowanie zadań lub powiadomień mailowych do osoby składającej wniosek (wraz z linkiem do wniosku o zamówienie w SEOD) o realizacji całościowej lub częściowej wniosku |  |  |  |  |
|  | Informowanie o zmianach na pozycjach wniosku w sposób graficzny oraz tekstowy - kiedy magazynier zmieni np. ilość realizowanej pozycji . |  |  |  |  |
|  | Użytkownik składający zamówienie musi posiadać możliwość potwierdzenia realizacji wniosku. |  |  |  |  |
|  | SEOD musi posiadać dedykowany widok umożliwiający magazynierom pracę z wnioskami przypisanymi do nich lub do ich magazynu |  |  |  |  |
|  | Możliwość grupowania wniosków po stanie realizacji np. w realizacji, wydane, zrealizowane. |  |  |  |  |
|  | Przypisywanie wniosków o zamówienie do teczek spraw i kategorii JRWA |  |  |  |  |
|  | Powiązanie zamówienia magazynowego z wnioskiem o zakup, wydaniem z magazynu, wnioskiem o wszczęcie postępowania. Użytkownik w prosty sposób na podstawie uprawnień musi mieć możliwość przejścia z jednego z dokumentu do dokumentu powiązanego. |  |  |  |  |
| ## Integracja z systemem Impuls |  |  |  |  |
|  |  | Pobieranie do SEOD kontrahentów wraz ze wszystkimi danymi (dane teleadresowe, numery kont bankowych), słowniki kontrahentów typu klasa kontrahenta (np. krajowy i zagraniczny) |  |  |
|  |  | Zakładanie kontrahentów tymczasowych w SEOD – takich których nie ma w bazie Impuls, a dla którego procesowany jest w SEOD wniosek związany z procesem zakupów lub rejestrowana umowa. |  |  |
|  |  | Założenie nowego kontrahenta w Impuls będzie się odbywać ręcznie na podstawie danych z SEOD przez operatora systemu ERP |  |  |
|  |  | Po otrzymaniu ID założonego kontrahenta z systemu Impuls kontrahent tymczasowym w SEOD będzie zmieniał status na normalnego kontrahenta. |  |  |
|  |  | Walidacja unikalności w bazie kontrahentów – realizowana po numerze NIP kontrahenta |  |  |
|  |  | Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia do ceny ofertowej kosztów wykonania prac integracyjnych po stronie oferowanego SEOD z systemem Impuls |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia do ceny ofertowej kosztów ewentualnych niezbędnych licencji i wsparcia przy procesie integracyjnym SEOD z systemem Impuls. |  |  |
| ## Dostępność cyfrowa SEOD |  |  |  |  |
|  |  | SEOD od strony interfejsu użytkownika końcowego musi spełniać wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym obowiązujący standard WCAG, co najmniej w zakresie opisanym poniżej: |  |  |
|  |  | Stosowanie nagłówków w prawidłowej hierarchii na wszystkich stronach, unikając budowy serwisu w oparciu o tabele jako elementów konstrukcji layoutu. |  |  |
|  |  | Przedstawianie mechanizmów nawigacyjnych za pomocą list nieuporządkowanych, co zapewnia czytelność i intuicyjną nawigację. |  |  |
|  |  | Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania określaną za pomocą kodu HTML. |  |  |
|  |  | Logiczna, spójna, przejrzysta i przewidywalna architektura informacji w serwisie. |  |  |
|  |  | Uwzględnianie różnych aspektów percepcji w elementach nawigacyjnych i komunikatach, nie polegając tylko na charakterystykach zmysłowych. |  |  |
|  |  | Wyróżnianie odnośników w treściach artykułów za pomocą podkreślenia oraz kolorem. |  |  |
|  |  | Eliminacja potencjalnych uciążliwości dla użytkowników poprzez brak automatycznego odtwarzania dźwięku po wczytaniu strony. |  |  |
|  |  | Dostęp do wersji kontrastowej serwisu, zachowującej zawartość i funkcjonalność wersji graficznej, dla osób z wrażliwością na kontrast. |  |  |
|  |  | Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu. |  |  |
|  |  | Zaprojektowanie typografii tekstów i kontrastów pod kątem czytelności. |  |  |
|  |  | Brak utraty zawartości i funkcjonalności serwisu po powiększeniu czcionki do 200%. |  |  |
|  |  | Preferowanie prezentacji treści za pomocą tekstu zamiast grafiki, jeśli to możliwe |  |  |
|  |  | Nawigację za pomocą klawiatury przy użyciu skrótu klawiszowego CTRL + M oraz widoczny fokus, spełniający minimalne wymagania kontrastu. |  |  |
|  |  | Unikalne tytuły na wszystkich stronach serwisu i zrozumiałe odnośniki, jednoznacznie informujące użytkownika o celu lub akcji. |  |  |
|  |  | Dodatkowe sposoby odnalezienia informacji, takie jak wyszukiwarka. |  |  |
|  |  | Zrozumienie treści dla osób korzystających z technologii wspomagających tłumaczenie i odczyt dzięki adekwatnemu głównemu językowi dokumentu do wersji językowej. |  |  |
|  |  | Brak automatycznych zmian kontekstu przy zmianie ustawień interfejsu użytkownika. |  |  |
|  |  | Opatrzenie wszystkich pól formularzy etykietami i sugestie rozwiązania w przypadku błędów |  |  |
|  |  | Zgodność ze standardami HTML i CSS, zarówno w szablonach, jak i generowanym kodzie, oraz wykorzystanie technologii wspierających dostępność, takich jak Java Script i PDF. |  |  |
|  |  | Spełnienie wytycznych dotyczących kolorystyki dla osób słabowidzących w wersji kontrastowej, zapewniającej odpowiedni kontrast tekstu i elementów interfejsu. |  |  |
|  |  | Powiększanie czcionki i dostępne przyciski powiększania tekstu nawigacji i innych bloków treści |  |  |
|  |  | Działanie powiększenia czcionki na wszystkich podstronach oraz widoczne i dostępne przyciski dostępności z poziomu klawiatury przy użyciu skrótu klawiszowego CTRL + B |  |  |

| Nr wymagania | Funkcjonalności wymagane/obligatoryjne SEOD do zaprezentowania na próbce | Potwierdzenie Wykonawcy spełnienia poniższych wymagań (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Teczki spraw |  |  |
|  | Założenie w systemie nowej teczki sprawy, gdzie w formularzu rejestracyjnym muszą być dostępne w minimalnym zakresie następujące pola: |  |
|  | a) Nazwa teczki (pole tekstowe) |  |
|  | b) Kategoria JRWA (pole słownikowe) – umożliwia wskazanie kategorii JRWA i przypisanej do danej kategorii JRWA kategorii archiwalnej |  |
|  | c) Typ teczki (pole słownikowe) – umożliwiające kategoryzację teczek według potrzeb Zamawiającego |  |
|  | d) Data utworzenia teczki (pole wypełniane automatycznie bez możliwości zmiany) |  |
|  | e) Pole wyboru – umożliwiające wskazanie i przypisanie do danej teczki spraw zarejestrowanych wcześniej w SEOD |  |
|  | Dla utworzonej teczki powinien automatycznie przypisać się numer teczki zgodny ze schematem, w którym minimalnie powinny się znaleźć następujące dane: 3 literowy kod jednostki organizacyjnej do której przynależy osoba zakładająca teczkę, oznaczenie przypisanego do danej kategorii JRWA symbolu cyfrowego, kolejny numer teczki w danej kategorii JRWA, rok założenia teczki |  |
|  | Wpięcie do założonej teczki sprawy czterech różnych dokumentów/spraw zarejestrowanych wcześniej w SEOD – korespondencji przychodzącej, korespondencji wychodzącej, korespondencji wewnętrznej, umowy |  |
|  | Przeniesienie z poziomu teczki sprawy „omyłkowo” umieszczonego w niej dokumentu – korespondencji wewnętrznej do innej teczki sprawy. |  |
| Rejestr umów |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania w SEOD różnego rodzaju umów. Przy rejestracji danego rodzaju umowy – do każdego rodzaju umowy musi dynamicznie generować się inny formularz rejestracyjny z dedykowanymi typami pól. Należy zaprezentować dynamiczne formularze (zmieniające się dla danego rodzaju umowy) dla minimalnie następujących rodzajów umów i pól dla każdego z rodzajów umów: |  |
|  | 1. Umowa najmu |  |
|  | a) Kontrahent – pole wyboru kontrahenta z bazy kontrahentów SEOD z możliwością założenia nowego kontrahenta którego nie ma w bazie |  |
|  | b) Data zawarcia umowy – pole z wyborem daty z kalendarza |  |
|  | c) Data rozpoczęcia obowiązywania umowy – pole z wyborem daty z kalendarza |  |
|  | d) Data zakończenia obowiązywania – pole z wyborem daty z kalendarza |  |
|  | e) Wartość netto – pole liczbowe, prezentujące wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
|  | f) Wartość brutto – pole liczbowe prezentujące wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
|  | g) Osoba odpowiedzialna za realizację umowy - pole wyboru użytkownika SEOD lub jednostki organizacyjnej |  |
|  | h) Okres wypowiedzenia – pole tekstowe |  |
|  | i) Przypomnienie – pole liczbowe gdzie można wpisać wartość na ile dni przed końcem umowy ma być wygenerowane przypomnienie dla osób odpowiedzialnych za realizację |  |
|  | 2. Umowa darowizny |  |
|  | a) Kontrahent – pole wyboru kontrahenta z bazy kontrahentów SEOD z możliwością założenia nowego kontrahenta którego nie ma w bazie |  |
|  | b) Data zawarcia umowy – pole z wyborem daty z kalendarza |  |
|  | c) Wartość netto – pole liczbowe, prezentujące wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
|  | d) Wartość brutto – pole liczbowe prezentujące wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
|  | e) Osoba odpowiedzialna za realizację umowy - pole wyboru użytkownika SEOD lub jednostki organizacyjnej |  |
|  | f) Dodatkowo informowani użytkownicy – pole wyboru użytkowników SEOD którzy mają być powiadomieni o zarejestrowaniu umowy |  |
|  | Zarejestrowanie umowy najmu, wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z listy użytkowników SEOD, podpięcie do rejestrowanej umowy załącznika oklejonego kodem kreskowym i zeskanowanego wcześniej dokumentu – na podstawie wprowadzenia w formularzu rejestracji numeru kodu kreskowego dokumentu. |  |
|  | Po zarejestrowaniu umowy pokazanie, że użytkownik wskazany jako osoba odpowiedzialna za realizację umowy – dostała powiadomienie w formie nowego zadania o zarejestrowaniu umowy. |  |
|  | Należy zaprezentować rejestr umów z widocznymi minimalnie kolumnami: |  |
|  | a) Numer umowy |  |
|  | b) Kontrahent główny |  |
|  | c) Data zawarcia umowy |  |
|  | d) Wartość netto |  |
|  | e) Wartość brutto |  |
|  | f) Rodzaj umowy |  |
|  | Wygenerowanie na zarejestrowanej umowie powiadomienia „ad hoc” do wybranego użytkownika SEOD w systemie (nie w formie maila tylko informacji/zadania w SEOD), że dana umowa wymaga przygotowania aneksu. Pokazanie, że wskazany użytkownik takie powiadomienie otrzymał. |  |
| Kancelaria SEOD |  |  |
|  | Zarejestrowanie w SEOD korespondencji przychodzącej, która wpłynęła do organizacji mailem, na adres mailowy zintegrowany z SEOD, bezpośrednio z poziomu SEOD, bez konieczności drukowania dokumentu, oklejania go kodem kreskowym, skanowania i wprowadzania skanu do SEOD. Zarejestrować należy zarówno treść informacji mailowej jak i jeden z dwóch dołączonych do maila załączników. Drugi dołączony do maila załącznik jako nieistotny z punktu widzenia danej korespondencji nie podlega rejestracji. Zadekretowanie rejestrowanej korespondencji na wybraną jednostkę organizacyjną wraz z wybraniem z kalendarza systemowego w polu „oczekiwany termin zadania” daty i godziny na realizację danej sprawy. Korespondencję mailową należy pobrać do SEOD na etapie przygotowywania próbki. |  |
|  | Wypełnienie w formularzu rejestracji korespondencji minimum następujących pól: a) nadawca – wskazanie z istniejącej bazy danych kontrahentów SEOD b) data i godzina wpływu (pole uzupełniane automatycznie bieżącą datą i godziną rejestracji pisma) c) powiązane dokumenty (wskazanie z rejestru korespondencji wychodzącej SEOD pisma/sprawy które chcemy połączyć z rejestrowaną korespondencją). Do tego pisma/sprawy musi być bezpośredni dostęp z poziomu rejestrowanej korespondencji przychodzącej – zaprezentowanie dostępu d) automatycznego kolejnego numeru korespondencji przychodzącej składającego się z oznaczenia sprawy KP/kolejnego numeru sprawy/roku rejestracji sprawy. |  |
|  | Podjęcie przez użytkownika należącego do jednostki organizacyjnej na którą została zadekretowana korespondencja danej sprawy. SEOD musi prezentować informację o tym, że dokument jest zadekretowany na jednostkę organizacyjną, a po podjęciu sprawy przez konkretnego użytkownika z danej jednostki organizacyjnej informację o Wykonawcy, który podjął daną sprawę i do którego została przypisana. |  |
|  | Dodanie danej sprawy do istniejącej w SEOD teczki sprawy z przydzieloną kategorią JRWA i kategorią archiwalną. |  |
|  | Zarejestrowanie z poziomu obsługi danej korespondencji przychodzącej - korespondencji wewnętrznej i zadekretowanie jej na wskazanego użytkownika oraz udostępnienie jej dodatkowo do wiadomości do innego użytkownika SEOD. Do zakładanej korespondencji wewnętrznej automatycznie muszą podpiąć się wszystkie załączniki zarejestrowane dla korespondencji przychodzącej, z której tworzona była korespondencja wewnętrzna. Zaprezentowanie że wskazany użytkownik otrzymał daną sprawę (korespondencję wewnętrzną) do realizacji, a kolejny użytkownik otrzymał ją dw. |  |
|  | Podpięcie do utworzonej korespondencji wewnętrznej przez użytkownika na którego została zadekretowana dana spraw dwóch załączników z dysku komputera. Oznaczenie jednego z nich jako publicznego, dostępnego dla wszystkich dla których dostępna jest dana sprawa, a drugiego z nich jako prywatnego dostępnego tylko dla wskazanych użytkowników. Zaprezentowanie z poziomu użytkownika, któremu dana korespondencja została udostępniona „do wiadomości”, a załącznik oznaczony jako prywatny, że załącznik prywatny nie został udostępniony tzn. nie jest widoczny i dostępny. |  |
|  | Obsługa konsultacji w SEOD – zwrócenie się do wskazanego użytkownika w ramach obsługi danej sprawy (korespondencji przychodzącej lub wewnętrznej) o konsultację/opinię bez dekretowania/przekazywania sprawy do tej osoby. Należy wskazać z pola z kalendarzem oczekiwanego terminu odpowiedzi, gdzie pole termin odpowiedzi jest polem wymaganym do uzupełnienia. Nie można zlecić konsultacji/poprosić o opinię bez wskazania terminu oczekiwanej odpowiedzi. Obsługa konsultacji musi pozwalać na przekazanie dostępu do sprawy oraz przekazanie treści sprawy i załączników do wybranego użytkownika lub grupy użytkowników. Wystawienie opinii przez wskazanego użytkownika (pole tekstowe) i oznaczenie jej w polu słownikowym jako pozytywna) oraz dołączenie do wystawianej opinii załącznika z dysku komputera. Zaprezentowanie, że użytkownik który zlecił opinię otrzymał odpowiedź i ma dostęp do załącznika przesłanego przez wystawcę opinii. |  |
|  | Utworzenie z poziomu korespondencji przychodzącej okna rejestracji korespondencji wychodzącej. Pole obiorca w oknie rejestracji korespondencji wychodzącej wypełnia się automatycznie na bazie nadawcy korespondencji przychodzącej. |  |
|  | Wybór na formularzu rejestracji korespondencji wychodzącej sposobu wysyłki (ścieżki) oraz dynamiczne dopasowywanie formularza rejestracji korespondencji wychodzącej w zależności od wybranej ścieżki. Minimalny zakres ścieżek i pól rejestracji korespondencji dla każdej ścieżki: 1. E-mail a) Skrzynki nadawczej (adresu mailowego z którego ma wyjść korespondencja) b) Tematu maila (pole tekstowe) c) Treści maila (pole tekstowe z edytorem WYSWIG) d) Odbiorcy - kontrahent wskazany z bazy danych SEOD e) Daty nadania – pole wypełniane automatycznie bieżącą datą z możliwością ręcznej zmiany tej daty i wskazania czasu z dokładnością co do godziny i minuty. 2. e-PUAP a) wybór z bazy SEOD elektronicznej skrzynki podawczej b) wskazanie typu pisma (pole słownikowe) c) wybór opcji podpisania dokumentu profilem zaufanym d) wybór opcji podpisania dokumentu profilem zaufanym oraz wysłania UPD e) możliwość podpięcia załączników z dysku komputera 3. Poczta a) Rodzaj wysyłki (pole słownikowe z wartościami minimalnymi – list zwykły ekonomiczny, list zwykły priorytet, list polecony ekonomiczny, list polecony priorytet) b) Gabaryt przesyłki – pole słownikowe c) Cena wysyłki – pole uzupełniane automatycznie po wybraniu rodzaju i gabarytu przesyłki (należy zaprezentować że pole cena zmienia się po zmianie rodzaju wysyłki) d) Waga przesyłki (pole słownikowe) e) Powiązane dokumenty – możliwość wskazania w SEOD spraw powiązanych – wskazanie typu sprawy umowa i wybranie umowy zarejestrowanej w systemie jako dokumentu powiązanego z rejestrowaną korespondencją wychodzącą. Zaprezentowanie z poziomu okna danej korespondencji wychodzącej bezpośredniego dostępu do powiązanej z nią umowy. |  |
|  | Wygenerowanie z poziomu zarejestrowanej korespondencji wychodzącej pocztą etykiety na kopertę formatu C5 zawierającej dane odbiorcy oraz wygenerowany z SEOD unikalny kod kreskowy identyfikujący daną korespondencję w SEOD i umożliwiający jej identyfikację i odnalezienie w rejestrze korespondencji wychodzącej po kodzie kreskowym. Należy zaprezentować wyszukanie danej korespondencji w rejestrze korespondencji wychodzącej po wygenerowanym na etykiecie kodzie kreskowym. |  |
|  | Zarejestrowanie korespondencji seryjnej w SEOD. Możliwość wysyłania danego typu korespondencji, od tego samego nadawcy, tym samym typem wysyłki do wielu odbiorców jednocześnie bez konieczności wypełniania okna rejestracji korespondencji dla każdego z odbiorców z osobna. Wskazanie w jednym oknie rejestracji korespondencji wychodzącej sześciu odbiorców tego samego rodzaju korespondencji. Zaprezentowanie że dla każdego z odbiorców została utworzona i zarejestrowana osobna sprawa, z osobnym, unikalnym numerem sprawy. |  |
|  | Wygenerowanie z rejestru korespondencji wychodzącej (książki wychodzącej) zestawienia do formatu pdf za określony miesiąc według daty nadania przesyłek -kosztów wysyłki przesyłek z podziałem na jednostki organizacyjne (MPK) które były nadawcą przesyłek oraz łącznej wartości w PLN wysłanych przez nie przesyłek w danym okresie. |  |

| Nr wymagania | Wymagane parametry i funkcjonalności/Wymagania punktowane w kryterium oceny ofert | Ilość punktów za dane wymaganie | Funkcjonalność oferowanego systemu (F) (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kreator formularzy |  |  |  |
| Część I przygotowanie formularza – dane wejściowe Proces przygotowania formularza w trakcie prezentacji próbki jest wymagany, natomiast punktowany jest jedynie scenariusz prezentacji gotowego formularza utworzonego w trakcie prezentacji próbki – zgodnie z poniższymi założeniami. Tworzenie opisanego poniżej formularza musi w całości odbywać się poprzez interfejs użytkownika, bez potrzeby znajomości języka programowania, według poniższego schematu i opisu. Niedopuszczalne jest prezentowanie gotowego, wcześniej przygotowanego formularza. |  |  |  |
|  | Należy utworzyć nowy formularz o nazwie „Spotkanie”, który będzie zawierał następujące pola w oknie rejestracji/uruchomienia procesu biznesowego: |  |  |
|  | a) "Rodzaj spotkania" – pole to powinno dawać możliwość wyboru układu pól na formularzu rejestracji po wybraniu konkretnego rodzaju formularza. Należy utworzyć słownik dwóch rodzajów formularzy: "Spotkanie wewnętrzne" i "Spotkanie zewnętrzne", gdzie pola rejestracji dla wybranego rodzaju formularza będą się dynamicznie dopasowywały po wybraniu rodzaju formularza. Wszystkie wymienione poniżej pola mają być dostępne dla obu rodzajów formularzy. Wyjątkiem jest pole "Opis spotkania" , które ma być widoczne jedynie w formularzu "Spotkanie zewnętrzne" oraz pole słownikowe "Miejsce spotkania" które ma być widoczne jedynie dla "Spotkanie wewnętrzne" |  |  |
|  | b) "Numer ewidencyjny" – unikalny numer nadawany automatycznie podczas rejestracji formularza o formacie: SP/numer kolejnej sprawy w ramach formularza/numer miesiąca/rok/. Pole powinno być widoczne w rejestrze i teczce dokumentu (po wejściu w szczegóły danego formularza) po zarejestrowaniu sprawy. Numeracja ma być wspólna dla obu rodzajów formularzy "Spotkanie wewnętrzne" i "Spotkanie zewnętrzne". |  |  |
|  | c) "Kontrahent" – pole słownikowe jednokrotnego wyboru. Słownik kontrahentów systemowych. Pole wymagalne do wypełnienia na etapie rejestracji. Pole to powinno być powiązane z centralnym słownikiem bazy kontrahentów systemu. Niedopuszczalne jest tworzenie dodatkowego słownika. |  |  |
|  | d) „Opis spotkania”. Pole tekstowe wraz z edytorem WYSWIG. Pole widoczne jedynie dla formularza Spotkanie zewnętrzne. |  |  |
|  | e) Aktualna data. Pole powinno prezentować datę rejestracji dokumentu. Należy nazwać pole: "Data rejestracji". Pole nie może być polem edytowalnym. Pole to powinno prezentować bieżącą datę rejestracji dokumentu bez możliwości jej zmiany w oknie rejestracji formularza. |  |  |
|  | f) "Uczestnicy" pole słownikowe wielokrotnego wyboru. Użytkownik musi mieć możliwość wskazania w tym polu kilku kontrahentów systemowych. Pole to podobnie jak pole "Kontrahent" powinno być powiązane z centralnym słownikiem bazy kontrahentów systemu. Niedopuszczalne jest tworzenie osobnego słownika. |  |  |
|  | g) Pole liczbowe "Koszt za godzinę". Pole typu liczba wymierna. Pole wymagalne do uzupełnienia na etapie rejestracji. |  |  |
|  | h) Pole liczbowe "Liczba godzin". Pole typu liczba wymierna. Pole wymagalne do uzupełnienia na etapie rejestracji. |  |  |
|  | i) Dodać pole typu checkobx. Nazwać pole: „Czy sala jest zapewniona”. Pole wymagalne do wypełnienia na etapie rejestracji. |  |  |
|  | j) Pole słownikowe jednokrotnego wyboru "Temat spotkania". Należy utworzyć własny słownik o nazwie "Temat spotkania" zawierający wartości: "wykład", "prezentacja", "negocjacje", "dyskusja", "szkolenie". Stworzony słownik podpiąć pod utworzone pole słownikowe "Temat spotkania". Pole musi mieć możliwość edycji przez uprawnionego użytkownika po zarejestrowaniu formularza po wejściu w szczegóły danej sprawy. |  |  |
|  | k) "Miejsce kosztowe" pole słownikowe jednokrotnego wyboru. Należy podpiąć po nie słownik miejsc powstawania kosztów funkcjonujący w systemie. Należy zaprezentować, że inny formularz w systemie również korzysta z tego samego słownika miejsc powstawania kosztów. |  |  |
|  | l) "Organizator" - pole słownikowe jednokrotnego wyboru pod które jest podpięty słownik użytkowników systemu dające możliwość wyboru użytkownika na formularzu rejestracji. |  |  |
|  | m) "Jednostka organizacyjna" pole słownikowe jednokrotnego wyboru prezentujące słownik minimum 5 jednostek organizacyjnych dostępnych w strukturze organizacyjnej zamodelowanej w systemie i dające możliwość wyboru jednostki organizacyjna etapie rejestracji formularza |  |  |
|  | n) "Miejsce spotkania" - pole słownikowe jednokrotnego wyboru z następującymi wartościami słownikowymi: Aula, Sala wykładowa, Sala konferencyjna. Pole widoczne jedynie dla rodzaju formularza "Spotkanie wewnętrzne". Pole to musi być polem edytowalnym również po zarejestrowaniu formularza. |  |  |
|  | o) "Załącznik" pole umożliwiające dodawanie załączników z dysku komputera. System nie powinien posiadać żadnych ograniczeń co do wielkości oraz rodzaju dodawanych plików. Podgląd dodawanego załącznika musi być po dodaniu widoczny w oknie rejestracji formularza, bezpośrednio po jego dodaniu. |  |  |
|  | Dodatkowo należy utworzyć pole tekstowe bez edytora WYSWIG "Opis dodatkowy". Pole to powinno być widoczne jedynie dla formularza "Spotkanie wewnętrzne", ale dopiero w oknie sprawy, po zarejestrowaniu danego formularza. Pole to nie może być widoczne w oknie rejestracji formularza. |  |  |
|  | Dodatkowo należy utworzyć pole wyliczeniowe "Koszt całkowity". Pole to powinno być dostępne jedynie po zapisaniu formularza. Nie powinno być widoczne na etapie rejestracji formularza. Pole to powinno prezentować wynik mnożenia z pól liczbowych "Koszt za godzinę" oraz "Liczba godzin" i prezentować wynik tego działania. Przy tworzeniu pola wyliczeniowego nie można używać języków programowania. Tworząc dane pole w trakcie próbki należy posługiwać się nazwami pól. |  |  |
|  | Dodanie uprawnień do rejestracji tego formularza. Należy przypisać uprawnienia do rejestracji formularza dla wszystkich członków jednostki organizacyjnej Dział Inwestycyjny, który musi składać się co najmniej z 3 użytkowników, w tym Pracownik DI 1, Pracownik DI 2 oraz Kierownika Jednostki DI. |  |  |
|  | Należy utworzyć jeden wspólny rejestr dla formularza "Spotkanie", prezentujący zarówno "Spotkanie zewnętrzne" i "Spotkanie wewnętrzne", który ma składać się z następujących kolumn, prezentujących wartości z poszczególnych pól poszczególnych formularzy: a) Numer ewidencyjny b) Kontrahent c) Rodzaj spotkania (ścieżka/typ dokumentu) d) Data rejestracji e) Koszt za godzinę f) Liczba godzin g) Koszt całkowity h) Temat spotkania |  |  |
|  | Dla zdefiniowanego rejestru należy ustawić pola wyszukiwania po danych zawartych w rejestrze. Należy utworzyć możliwość wyszukiwania po polach "Kontrahent", "Temat spotkania", "Data rejestracji", ”Rodzaj spotkania”. |  |  |
|  | Dodanie możliwości podglądu do rejestru i wszystkich spraw znajdujących się w rejestrze sprawy niezależnie od możliwości rejestracji formularza. Należy przypisać uprawnienia do podglądu sprawy "Spotkanie" dla 2 użytkowników Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Pracownika DZP 1i Pracownika DZP 2. Dla wskazanych użytkowników ma być widoczny rejestr typu sprawy "Spotkanie" możliwość wejścia w szczegóły wszystkich spraw zarejestrowanych w danym rejestrze. Użytkownicy nie mają mieć prawa rejestracji formularza "Spotkanie" |  |  |
| Część II Prezentacja Kreatora formularzy |  | Ilość punktów za dane wymaganie | Funkcjonalność oferowanego systemu (F) (TAK/NIE) |
|  | Z profilu użytkownika „Pracownik DI 1”należy zarejestrować dwa formularze "Spotkanie wewnętrzne"- uzupełniając wszystkie pola nieobowiązkowe dostępne na utworzonym formularzu. Dla pierwszego z formularzy w polu "Temat spotkania" należy wybrać wartość "wykład", a dla kolejnego "negocjacje". W polu "Uczestnicy" należy wybrać po 3 wartości słownikowe dla każdego z formularzy. Do jednego z formularzy należy załącznik w polu "Załącznik" plik PDF o rozmiarze min. 10 MB, do drugiego plik EXCEL o dowolnym rozmiarze. Należy zaprezentować że system w oknie rejestracji formularza wygenerował podgląd załączonego pliku. Następnie należy zaprezentować, że system nie pozwala zarejestrować formularza jeśli nie są wypełnione pola wymagalne "Kontrahent", "Koszt za godzinę", "Liczba godzin", "Czy sala jest zapewniona". Należy stopniowo uzupełniać na formularzu pola wymagane i prezentować, że system nie pozwala zarejestrować formularza jeśli jest wypełniona tylko część z pól wymagalnych, a następnie po wprowadzeniu wartości do wszystkich pól wymagalnych należy zarejestrować formularz. | 2 |  |
|  | Z profilu użytkownika „Pracownik DI 1” należy zarejestrować dwa formularze "Spotkanie zewnętrzne"- uzupełniając wszystkie pola nieobowiązkowe dostępne na formularzu. Dla pierwszego z formularzy w polu "Temat spotkania" należy wybrać wartość "wykład", a dla kolejnego "negocjacje". W polu "Uczestnicy" należy wybrać po 3 wartości słownikowe dla każdego z formularzy. Do jednego z formularzy należy załącznik w polu "Załącznik" plik PDF o rozmiarze min. 10 MB, do drugiego plik Word o dowolnym rozmiarze. Należy zaprezentować że system w oknie rejestracji formularza wygenerował podgląd załączonego pliku. Następnie należy zaprezentować, że system nie pozwala zarejestrować formularza jeśli nie są wypełnione pola wymagalne "Kontrahent", "Koszt za godzinę", "Koszt całkowity", "Czy sala jest zapewniona". Należy stopniowo uzupełniać na formularzu pola wymagane i prezentować że system nie pozwala zarejestrować formularza jeśli jest wypełniona tylko część z pól wymagalnych, a następnie po wprowadzeniu wartości do wszystkich pól wymagalnych należy zarejestrować formularz. | 2 |  |
|  | Po zarejestrowaniu formularzy w teczce sprawy każdego z formularzy należy zmienić wartość w polu "Temat spotkania" z wartości "wykład" na "prezentacja" oraz z wartości "negocjacje" na "szkolenia". | 2 |  |
|  | Po zarejestrowaniu formularzy w teczce sprawy każdego z zarejestrowanego formularza "Spotkanie wewnętrzne" należy uzupełnić pole "Opis dodatkowy". Należy zaprezentować że to uzupełnione pole jest widoczne po wyjściu i ponownym wejściu do okna każdej zarejestrowanej sprawy "Spotkanie wewnętrzne". Należy zaprezentować, że pole to nie jest widoczne w oknie zarejestrowanych spraw "Spotkanie zewnętrzne". | 2 |  |
|  | Należy zaprezentować z profilu użytkownika „Pracownik DI 1”, że dla każdego z zarejestrowanych formularzy "Spotkanie wewnętrzne" jak i "Spotkanie zewnętrzne" został automatycznie utworzony rekord w rejestrze "Spotkanie" i że po wejściu w dany rekord z poziomu rejestru można przejść do okna zarejestrowanej sprawy, w której widoczne są wszystkie zarejestrowane metadane, jak też widoczny jest podgląd załącznika. Należy zaprezentować że każdej sprawie (każdemu z zarejestrowanych formularzy) został nadany kolejny numer zgodny z przypisaną automatycznie numeracją według schematu opisanego dla pola "Numer ewidencyjny". | 2 |  |
|  | Należy zaprezentować że po wejściu w każdy zarejestrowany formularz pole "Koszt całkowity" jest widoczne i poprawnie wyliczyło wartość wynikającą z pomnożenia wartości pól "Koszt za godzinę" i "Liczba godzin" | 6 |  |
|  | Należy zaprezentować utworzoną funkcję wyszukiwania w rejestrze. Należy w rejestrze odfiltrować jedynie rekordy "Spotkanie wewnętrzne". Następnie po usunięciu tego filtra wybrać w polu „Temat spotkania” wartość "szkolenia" i zaprezentować, że system odfiltrował formularze zawierające tą wartość. Zgodnie z powyższym scenariuszem do wyników powinien zostać odfiltrowany zarówno jeden z formularzy "Spotkanie wewnętrzne" jak i jeden "Spotkanie zewnętrzne". Następnie po usunięciu tego filtra należy wskazać dowolnego "Kontrahenta" z tych którzy zostali wskazani na etapie rejestracji formularzy i zaprezentować, że system odfiltrował w widoku rejestru rekordy tylko powiązane z tym Kontrahentem. | 2 |  |
|  | Z profilu użytkownika „Pracownik DZP 1” należy zaprezentować, że nie ma on możliwości zarejestrowania formularza "Spotkanie" (nie jest on dla niego widoczny w dostępnych formularzach do uruchomienia). Jednocześnie należy zaprezentować, że użytkownik „Pracownik DZP 1” widzi rejestr spraw "Spotkanie" z zarejestrowanymi wcześniej przez „Pracownika DI 1” formularzami i że może przejść do szczegółów/teczki każdego formularza i podejrzeć szczegóły danej sprawy. | 2 |  |
| Modeler procesów |  |  |  |
| Część I Przygotowanie procesu o nazwie "Spotkanie". Utworzenie w czasie prezentacji próbki procesu biznesowego w graficznym edytorze metodą drag&drop. Tworzenie przedstawionego procesu biznesowego musi w całości odbywać się poprzez interfejs użytkownika, bez potrzeby znajomości języka programowania, według poniższego schematu i opisu. Niedopuszczalne jest prezentowanie gotowego, wcześniej przygotowanego procesu. Należy zaprezentować, że w próbce nie ma wcześniej utworzonego procesu o tej nazwie. Tworzenie procesu musi się odbywać w trakcie prezentacji próbki. Utworzony proces musi być powiązany z wcześniej utworzonym formularzem. Schemat procesu został przedstawiony na rysunku poniżej. |  |  |  |
|  | Nazwa Etapu I "Rejestracja dokumentu" Etap musi umożliwiać uruchomienie procesu biznesowego na bazie utworzonego wcześniej formularza. Należy przypisać uprawnienia do uruchamiania danego procesu biznesowego dla wszystkich członków jednostki organizacyjnej Dział Inwestycyjny, który musi składać się co najmniej z 3 użytkowników, w tym „Pracownika DI 1”, „Pracownika DI 2” oraz „Kierownika jednostki DI”. Uprawnienia do uruchamiania danego procesu biznesowego mogą być tożsame z uprawnieniami przypisanymi do rejestracji formularza. Prezentacja procesu - na etapie "Rejestracji dokumentu" uprawniony do inicjowania procesu użytkownik należący do Działu Inwestycyjnego „Pracownik DI 1” musi wypełnić pola wcześniej przygotowanego w czasie prezentacji próbki formularza i uruchomić proces biznesowy, poprzez skierowanie sprawy do kolejnego etapu do wybranego w formularzu użytkownika „Pracownik FK 1” przynależącego do jednostki organizacyjnej Pion finansowo-księgowy. |  |  |
|  | Nazwa Etapu II "Weryfikacja pracownika" Na tym etapie „Pracownik FK 1” ma mieć możliwość zaakceptowania zadania przy pomocy polecenia "Akceptacja", które w kolejnym etapie automatycznie (bez konieczności ręcznego wskazywania użytkownika przez „Pracownik FK 1”) trafi do kierownika Działu Inwestycyjnego „Kierownika jednostki DI". |  |  |
|  | Nazwa Etapu III "Weryfikacja kierownika" W tym etapie „Kierownika jednostki DI" musi mieć do dyspozycji następujące polecenia: Akceptacja lub Cofnij dokument. Użycie polecenia Cofnij - cofa dokument do Pionu finansowo-księgowego, do „Pracownika FK 1”. Użycie polecenia Akceptuj powoduje przejście procesu na etap Decyzji. Przy użyciu polecenia "Cofnij" musi być dostępne pole do wprowadzenia informacji/komentarza do użytkownika do którego jest kierowane zadanie, do którego można wpisać powód cofnięcia dokumentu. |  |  |
|  | Nazwa Etapu IV "Decyzja" (jest to brama decyzyjna procesu) Proces jest przekierowywany w jedną z dwóch dostępnych ścieżek, w zależności od wartości pola "Koszt za godzinę" wypełnionej w trakcie uruchamiania procesu biznesowego na wcześniej przygotowanym formularzu i w zależności od wprowadzonej wartości powinien automatycznie trafić do: a) użytkownika „Pracownik DT 1” z jednostki Dział Techniczny - jeżeli wprowadzona wartość jest niższa lub równa 5 000 b) użytkownika „Pracownik DAG 1” z Działu Administracyjno-Gospodarczego - jeżeli wartość wprowadzona w polu "Koszt za godzinę" jest wyższa niż 5 000 |  |  |
|  | Nazwa Etapu V a "Mniej niż 5 000" (jeśli wartość wprowadzona w formularzu, w polu "Koszt za godzinę" na etapie uruchamiania procesu biznesowego jest mniejsza lub równa 5 000). Na tym etapie „Pracownik DT 1” może zakończyć zadanie. Nazwa Etapu V b" Przekazanie do Zatwierdzenia" (jeśli wartość wprowadzona w formularzu w polu "Koszt za godzinę" na etapie uruchamiania procesu biznesowego jest większa lub równa 5 000). Na tym etapie użytkownik „Pracownik DAG 1” ma mieć możliwość poprzez akceptację wniosku przekazania zadania do zatwierdzenia do wskazanego użytkownika. Dostępne polecenie - "Przekaż do weryfikacji". Wskazanie użytkownika następuje z odfiltrowanego widoku tylko pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego, do którego należy 8 pracowników, w tym „Pracownik DAG 2”, do którego należy przekierować zadanie. Na etapie przekazywania zadania do kolejnego etapu musi być dostępne pole/okno do wpisania przez akceptującego użytkownika informacji do następnego etapu i informacja ta musi być widoczna dla użytkownika, do którego trafił proces biznesowy, w tym wypadku dla „Pracownika DAG 2”. |  |  |
|  | Nazwa Etapu VI "Zatwierdzanie". Na tym etapie użytkownik „Pracownika DAG 2” musi mieć dostępne polecenia "Zakończ zadanie - Akceptacja". Musi mieć wgląd do komentarza/informacji dodanej w poprzednim etapie. |  |  |
|  | Nazwa Etapu VII "Powiadomienie". Po zakończeniu procesu biznesowego użytkownik inicjujący ten proces biznesowy czyli w tym wypadku „Pracownik DI 1” musi dostać powiadomienie w formie zadania w próbce, że utworzona przez niego sprawa "Spotkanie" została zakończona. Powiadomienie powinno mieć następującą treść: "Proces obiegu dokumentu zakończony". Dostępne polecenia dla „Pracownik DI 1”: "Zakończ natychmiast". Użytkownik na tym etapie musi mieć również możliwość przejścia do podglądu tej sprawy, gdzie będą widoczne wszystkie metadane zarejestrowane na formularzu w trakcie uruchamiania procesu biznesowego oraz cała ścieżka procesu akceptacyjnego wraz z informacją kto, kiedy (data) zakończył dany etap procesu. |  |  |
| Część II Prezentacja procesu |  | Ilość punktów za dane wymaganie | Funkcjonalność oferowanego systemu (F) (TAK/NIE) |
|  | Ścieżka 1. Należy zaprezentować przejście pełnego procesu biznesowego "Spotkanie" przygotowanego w trakcie prezentacji próbki i zgodnego z opisem zawartym w Części I, gdzie na Etapie I - Rejestracji dokumentu w polu "Koszt za godzinę" użytkownik „Pracownik DI 1” wskaże wartość 2 000 i proces będzie obsłużony zgodnie ze ścieżką procesu dedykowaną dla tej wartości tzn. będzie zawierał następujące etapy: Etap I - Rejestracja dokumentu (wypełnienie formularza przez „Pracownika DI 1” z Działu Inwestycyjnego, z wpisaniem wartości 2 000 w polu "Koszt za godzinę" i uruchomienie procesu biznesowego) Etap II - Weryfikacja pracownika (Akceptacja wniosku przez „Pracownika FK 1” z Pionu finansowo-księgowego poleceniem "Akceptacja") Etap III - Weryfikacja kierownika (Akceptacja wniosku przez „Kierownika jednostki DI” z Działu Inwestycyjnego poleceniem "Akceptacja") Etap IV - Decyzja (Automatyczne przekierowanie wniosku do „Pracownika DT 1” z Działu Technicznego) Etap V a - Mniej niż 5 000 (Zakończenie sprawy przez „Pracownika DT 1” poleceniem "Akceptacja") Etap VII - Powiadomienie (Zamknięcie powiadomienia przez „Pracownika DI 1” poleceniem "Zakończ natychmiast") | 10 |  |
|  | Ścieżka 2. Należy zaprezentować przejście pełnego procesu biznesowego "Spotkanie", przygotowanego w trakcie prezentacji próbki i zgodnego z opisem zawartym w Części I, gdzie na Etapie I - "Rejestracja dokumentu" użytkownik „Pracownik DI 1”w polu "Koszt za godzinę" wskaże wartość 7 000, a dodatkowo w etapie Vb „Pracownik DAG 1” w polu/oknie dostępnym przy przekazywaniu zadania do kolejnego etapu wpisze informację "wniosek pilny do szybkiej akceptacji" i informacja ta musi być widoczna w Etapie VI. Proces ten będzie obsłużony zgodnie ze ścieżką procesu dedykowaną dla tej wartości tzn. będzie zawierał następujące etapy: Etap I - Rejestracja dokumentu (wypełnienie formularza przez „Pracownika DI 1” z Działu Inwestycyjnego, z wpisaniem wartości 7 000 w polu "Koszt za godzinę" i uruchomienie procesu biznesowego) Etap II - Weryfikacja pracownika (Akceptacja wniosku przez „Pracownika FK 1” z Pionu finansowo-księgowego poleceniem "Akceptacja") Etap III - Weryfikacja kierownika (Akceptacja wniosku przez „Kierownika jednostki DI” z Działu Inwestycyjnego poleceniem "Akceptacja") Etap IV - Decyzja (Automatyczne przekierowanie wniosku do „Pracownika DAG 1” z Działu Administracyjno-Gospodarczego) Etap V b - Przekazanie do zatwierdzenia (Akceptacja wniosku przez „Pracownika DAG 1” poleceniem "Przekaż do weryfikacji", wskazanie użytkownika „Pracownika DAG 2”, z dostępnej listy wyłącznie 8 pracowników Działu Administracyjno-gospodarczego, wpisanie przez „Pracownika DAG 1” informacji do następnego etapu "Wniosek pilny do szybkiej akceptacji" Etap VI - Zatwierdzanie (Odczytanie informacji przekazanej przez „Pracownika DAG 1” i akceptacja wniosku przez „Pracownika DAG 2” poleceniem "Akceptacja") Etap VII - Powiadomienie (Zamknięcie powiadomienia przez „Pracownika DI 1” poleceniem "Zakończ natychmiast") | 10 |  |
|  | Ścieżka 3. Należy zaprezentować przejście pełnego procesu biznesowego "Spotkanie", przygotowanego w trakcie prezentacji próbki i zgodnego z opisem zawartym w Części I, gdzie na Etapie I "Rejestracja dokumentu" użytkownik „Pracownik DI 1” w polu "Koszt za godzinę" wprowadzi wartość 2 000, a w Etapie III "Weryfikacja Kierownika" „Kierownik jednostki DI” skorzysta z polecenia "Cofnij dokument" z komentarzem - "Proszę o poprawienie wartości w polu "Koszt za godzinę" na 3 000", a następnie po zmianie tej wartości przez „Pracownika FK 1”, dokument trafi ponownie do akceptacji „Kierownika jednostki DI”. Proces ten będzie obsłużony zgodnie z następującą ścieżką: Etap I - Rejestracja dokumentu (wypełnienie formularza przez „Pracownika DI 1” z Działu Inwestycyjnego, z wpisaniem wartości 2 000 w polu "Koszt za godzinę" i uruchomienie procesu biznesowego) Etap II - Weryfikacja pracownika (Akceptacja wniosku przez „Pracownika FK 1” z Pionu finansowo-księgowego poleceniem "Akceptacja") Etap III - Weryfikacja kierownika (Cofnięcie dokumentu przez „Kierownika jednostki DI” z Działu Inwestycyjnego do poprzedniego etapu poleceniem "Cofnij dokument" oraz wprowadzenie komentarza/informacji dla „Pracownika FK 1” o powodzie cofnięcia dokumentu o następującej treści "Proszę o poprawienie wartości w polu "Cena" na 3 000) Etap II - Weryfikacja pracownika (poprawienie wartości w polu "Koszt za godzinę" przez „Pracownik FK 1” na 3 000 i ponowna akceptacja wniosku poleceniem "Akceptacja") Etap III - Weryfikacja kierownika (Akceptacja wniosku przez „Kierownika jednostki DI” z Działu Inwestycyjnego poleceniem "Akceptacja") Etap IV - Decyzja (Automatyczne przekierowanie wniosku do „Pracownik DT 1” z Działu Technicznego) Etap V a - Mniej niż 5 000 (Zakończenie sprawy przez „Pracownika DT 1” poleceniem "Akceptacja") Etap VII - Powiadomienie (Zamknięcie powiadomienia przez „Pracownika DI 1” poleceniem "Zakończ natychmiast") . | 10 |  |

Schemat procesu do zamodelowania na próbce w ramach kryteriów fakultatywnych

# Utrzymanie i serwis

- Wykonawca zapewni wsparcie rozruchowe w postaci [1] dniowej asysty uruchomieniowej w dniu produkcyjnego uruchomienia pierwszego z modułów oraz poprzez zapewnienie nielimitowanej zdalnej asysty technicznej dedykowanego konsultanta w okresie [1] miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy  liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W ramach gwarancji nieodpłatnie naprawiane będą błędy wynikające z nieprawidłowego działania Systemu.

- Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń (system Helpdesk), będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową (system Helpdesk) w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub  telefonicznie.

- Zgłoszenia Zamawiającego będą przekazywane Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (przy czym zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego lub zgłoszenia w dni wolne od pracy traktowane będą jako dokonane o godzinie 8:00 pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu).

- Dni robocze (BD – Business Day) w rozumieniu Umowy oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny pracy w rozumieniu Umowy oznaczają godziny od 8:00 do 16:00 przypadające w dni robocze. Godzina robocza (h – Business hour) w rozumieniu Umowy oznacza 60 (sześćdziesiąt) kolejnych minut przypadających w czasie godzin pracy.

- Czas naprawy liczony jest od momentu skutecznego dokonania zgłoszenia do momentu zamknięcia zgłoszenia w systemie Helpdesk przez Wykonawcę. W przypadku błędu poziomu krytycznego, Wykonawca przed dokonaniem naprawy Systemu – w celu jak najszybszego przywrócenia pracy Systemu – jest uprawniony do zastosowania rozwiązania tymczasowego/zastępczego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania zgłoszenia otrzymanego drogą elektroniczną. W tym wypadku czas naprawy liczony jest od chwili  otrzymania przez Zamawiającego takiego potwierdzenia.

- Wykonawca będzie usuwał błędy w terminach określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy – załącznik nr. ……………….

- W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe błędy systemu na swój koszt.

- Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.

- W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte błędy SEOD, a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania błędów.

  - W przypadku wykazania błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego w systemie Helpdesk, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania, lub też - według wyboru Wykonawcy - poprzez usunięcie błędu. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu zgłaszanego błędu, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.

  - Zgłaszanie błędów przez Zamawiającego:

    - Zgłaszanie błędów przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:

      - pierwszorzędnie poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy, a w przypadku jej niedostępności:

      - pocztą elektroniczną,

      - telefonicznie.

    - Zgłoszenia błędów Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.

    - Po usunięciu przez Wykonawcę błędu, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu błędu:

      - wpis potwierdzający poprawność wykonanych  zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym w systemie Helpdesk

      - pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

      - protokołem usunięcia błędu utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,

- W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

  - Dostarczanie aktualizacji SEOD uwzględniających:

    - Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, postęp technologiczny, dostosowywanie oprogramowania do aktualnych wersji przeglądarek, dostęp do aktualizacji zawierających poprawki błędów wykrytych w SOED.

    - Zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania, nieobjętych osobnym licencjonowaniem.

  - Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy.

  - Analizę zgłoszonego błędu i jego usunięcie.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy.

- Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania w okresie 36 miesięcy od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w OPZ. Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne/asystę techniczną (przez okres 36 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w ilości 10 godzin miesięcznie.

- Asysta techniczna (tzw. Druga linia wsparcia) obejmuje świadczenie usług polegających na udzielaniu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego pomocy i porad w zakresie obsługi i administrowania SEOD.

- Usługi asysty technicznej w ramach Opieki Serwisowej świadczone są w dni robocze w godzinach pracy.

Warunki zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów Zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów na czas realizacji zgłoszenia serwisowego za pomocą połączenia VPN.

- Bezpośredni dostęp do Systemu Zamawiającego jest możliwy wyłącznie po poinformowaniu administratora Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia Błędu Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zgłoszenia serwisowego.

- Korzystając ze zdalnego dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywać go wyłącznie w celu realizacji Umowy,

  - będzie przetwarzał dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.

- Zdalne rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez Zamawiającego prowadzone będzie z siedziby Wykonawcy w Dni robocze w Godzinach roboczych.

- Jeżeli nie jest możliwe zdalne rozwiązywanie problemu zgłoszonego przez Zamawiającego lub nie można wskazać Obejścia, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązywania problemów bezpośrednio w miejscu zainstalowania Systemu.

W każdym przypadku Zgłaszający i Wykonawca mogą uzgodnić inny czas dostarczenia rozwiązania niż określono w warunkach. W takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie ustalonego terminu w formie pisemnej.

Dla dostarczonego sprzętu obowiązują warunki gwarancji producenta sprzętu. Okres gwarancji dla sprzętu jest tożsamy z okresem gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia.

System musi mieć możliwość tworzenia kopii zapasowych Backup  w oparciu o rozbudowę obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania tj.:

Identyfikator CommCell: 102807 Nazwa: bs01 Wersja: 11.28.52 Commvault platform release: 2022E

Wykonawca w ramach zamówienie bezpłatnie rozbuduje obecny system tworzenia kopii zapasowych o licencje i sprzęt niezbędny do bieżącego (codziennego tworzenia kopii zapasowych całość wdrażanego systemu informatycznego. Z kopii zapasowych utworzonych w ramach tego działania będzie możliwość odtworzenia kompletnego systemu informatycznego Zamawiającego wdrażanego w ramach postępowania.