Załącznik nr 6

HARMONOGRAM PRAC (po zmianie 1)

| L.p. | Nazwa kamienia milowego | Termin realizacji | Zakres prac – Rezultat prac |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Przygotowanie projektu systemu rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych w akustyce podwodnej opartego na technologii Przemysł 4.0 i modułach IoT wraz z dokumentacją techniczną | 28.02.2025 r. Do 2 miesięcy od dn. zawarcia umowy | 1. ………………………. 2. ………………………. 3. ……………………… Rezultat prac: Dokumentacja projektowo-techniczna z uwzględnieniem schematu prototypu, listy części proponowanych do budowy prototypu, wykorzystanego oprogramowania i szczegółowego opisu funkcjonalności. |
| II | Wykonanie i uruchomienie prototypu modułu pomiarowego wraz z dokumentacją techniczną | 30.05.2025 r. Do 5 miesięcy od dn. zawarcia umowy | 1. 2. 3. Rezultat prac: 1 kpl. działającego prototypu urządzenia wraz ze zaktualizowaną dokumentacja projektowo-techniczną z uwzględnieniem schematu zbudowanego prototypu, listą części użytych do budowy prototypu, wykorzystanego oprogramowania i szczegółowym opisem funkcjonalności prototypu oraz raportem z testów i podsumowaniem sposobu działania z koniecznością ewentualnego usprawnienia funkcjonalności. |
| III | Opracowanie i wykonanie oprogramowania do monitorowania mierzonych paramentów na podstawie algorytmów przetwarzania sygnałów dostarczonych przez Zamawiającego wraz z dokumentacją techniczną i szkoleniem | 30.09.2025 r. Do 9 miesiąca od dn. zawarcia umowy, nie później niż 30.09.2025r. | 1. 2. 3. Rezultat prac: Rozszerzenie uruchomionego prototypu o sposób przesyłania, gromadzenia i wizualizacji danych pomiarowych wraz z dokumentacją techniczną zawierającą opis oprogramowania z kodami źródłowymi, opis funkcjonalności oraz raport z testów końcowych i podsumowania finalnego sposobu działania w aspekcie ewentualnego dalszego usprawnienia funkcjonalności. |